Diyarbakır İli Zerzevan Kalesi Arsenal

ve Yeraltı Kilisesinin Restorasyonu

Yatırımının Fizibilite Raporu

2022

Nisan

Diyarbakır İli Zerzevan Kalesi Arsenal

ve Yeraltı Kilisesinin Restorasyonu

Yatırımının Fizibilite Raporu

Proje Yürütücüsü

Doç. Dr. Aytaç COŞKUN

Proje Koordinatörü

Prof. Dr. Neslihan DALKILIÇ

“Zerzevan Kalesi Arsenal ve Yeraltı Kilisesi Fizibilitesi, 2020 Yılı Fizibilite Desteği kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan mali destek ile yürütülmektedir.”

Sözleşme No: TRC2/20/FZD/SOP/3/006

- YÖNETİCİ ÖZETİ

Zerzevan Kalesi Arsenal ve Yeraltı Kilisesi’nin restorasyonu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Diyarbakır için ulusal nitelikte bir projedir. Bu proje, çevre iller için örnek teşkil edecek nitelikte tasarlanmıştır.

Zerzevan Kalesi 2018-2021 yılları itibariyle bölgenin önemli bir destinasyon merkezi hâline gelmiştir. Bu nedenle kentin önemli iki mimari yapısı olan Arsenal ve Yeraltı Kilisesinin restorasyon çalışmalarının gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir. Bölgenin turistik cazibesinin artırılmasıyla kazı alanlarının binlerce yıllık tarihi içinde kültürel mirasın korunması, tanıtılması, değerlendirilmesi ve turizm açısından öneminin vurgulanması mümkün olacaktır. Böylece Zerzevan Kalesi Arsenal ve Yeraltı Kilisesinin restorasyonu projesi ile sürdürülebilir kalkınma çabalarına anlamlı bir katkı sağlanabilecektir. Bu katkılar aşağıda sıralanmıştır:

- Okulların yanı sıra, kazı uygulama alanlarının da dersliklere dönüştürülmesi.

- Yerel halkın bölgedeki arkeoloji, tarih, mimari ve coğrafya hakkında daha bilinçli duruma gelmeleri.

- Şehrin tanıtımı ve kentte turizmin canlanmasından doğrudan faydalı olması.

- Seyahat acentelerinin getirdikleri turist gruplarının sadece Zerzevan kalesi ve bölgesi değil aynı zamanda bölgedeki diğer turistik işletmelere de katkılar sunması.

- Projenin hayata geçirilmesi ile birlikte bölgedeki işsizlik sorununu olumlu yönde etkileyecek istihdam yaratılması.

- Kültürel mirasın koruma altına alınmasıyla bölge halkı ve kamuoyu nezdinde alana karşı bir sorumluluk duygusu ve farkındalık hissiyatının geliştirilmesi.

- Sürdürülebilir turizm yönetim planlarının geliştirilmesi ile yerel yönetim kapasitelerinde artış sağlanması.

- Turizmle ilişkili alanlarda çalışmakta olan yerel halkın eğitilerek, kültürel mirası koruma bilincini oluşturmak.

- Projeyle gelişecek uluslararası ilginin, turizm gelirlerinin artmasına yol açarken beraberinde ön görülen oranlarda yerel iş imkânlarını artırması.

- Yerleşimi gezecek olan ziyaretçiler nezdinde bölgesel ve ulusal düzeyde tanıtım yapılması.

- Yerel topluluklar arasında kültürel mirasları hakkında farkındalığın arttırılmasının sağlanması hedeflenmektedir.

İÇİNDEKİLER

1.	6

1.1.	6

1.2.	6

1.3.	6

2.	7

3.	12

3.1. Sosyoekonomik Durum	12

3.2 Sektörel ve/veya Bölgesel Politikalar ve Programlar	16

3.3 Kurumsal Yapılar ve Yasal Mevzuat	16

3.4 Proje Fikrinin Kaynağı ve Uygunluğu	17

3.4.1. Projenin Sektörel ve/veya Bölgesel Kalkınma Amaçlarına Uygunluğu	17

3.4.2 Projenin Geçmiş, Yürüyen ve Planlanan Diğer Projelerle İlişkisi	17

3.4.3 Projenin Diğer Kurum ve Projelerle İlişkisi	17

3.4.4 Projenin İdarenin Stratejik Planı ve Performans Programına Uygunluğu	18

3.4.5 Proje Fikrinin Ortaya Çıkışı	19

3.4.6 Projeyle İlgili Geçmişte Yapılmış Etüt, Araştırma ve Diğer Çalışmalar	20

4.	20

4.1 Ulusal ve Bölgesel Düzeyde Talep Analizi	20

4.1.1 Talebi Belirleyen Temel Nedenler ve Göstergeler	20

4.1.2 Talebin Geçmişteki Büyüme Eğilimi	21

4.1.3 Mevcut Talep Düzeyi Hakkında Bilgiler	21

4.1.4 Mevcut Kapasite ve Geçmiş Yıllar Kapasite Kullanım Oranları	21

4.2 Ulusal ve Bölgesel Düzeyde Gelecekteki Talebin Tahmini	21

4.2.1 Bölgenin Ekonomik Büyüme Senaryosu  ve Talep Tahminleri ile İlişkisi	21

5.	23

5.1 Satış Programı	23

5.2 Üretim Programı	23

5.3 Pazarlama Stratejisi	23

6.	23

6.1 Fiziksel ve Coğrafi Özellikler	24

6.1.1 Coğrafi Yerleşim	25

6.1.2 İklim	27

6.1.3 Toprak ve Arazi Yapısı Hakkında Bilgiler	31

6.1.4 Bitki Örtüsü	33

6.1.5 Su Kaynakları	34

6.1.6 Diğer Doğal Kaynaklar	37

6.2 Ekonomik ve Fiziksel Altyapı	38

6.3 Sosyal Altyapı	40

6.4 Kurumsal Yapılar	41

6.5 Çevresel Etkilerin Ön Değerlenmesi	42

6.6 Alternatifler, Yer Seçimi ve Arazi Maliyeti (Kamulaştırma Bedeli)	42

7.	43

7.1 Kapasite Analiz Seçimi	43

7.2 Alternatif Teknolojilerin Analizi ve Teknoloji Seçimi	43

7.3 Seçilen Teknolojinin Çevresel Etkileri, Koruma Önlemleri ve Maliyeti	43

7.4 Teknik Tasarım	43

7.5 Yatırım Maliyetleri	43

8.	44

8.1 Girdi İhtiyacı	43

8.2 Girdi Fiyatları ve Harcama Tahmini	44

9.	45

9.1	45

9.2	45

9.3	45

10.	45

10.1	45

10.2	46

10.3	46

11.	47

11.1	47

12.	47

12.1	47

12.1.1 Arazi Bedeli (kamulaştırma giderleri)	46

12.1.2 Sabit Sermaye Yatırımı	46

13.	49

13.1 Yürütücü ve İşletmeci Kuruluşların Mali Yapısı	48

13.2 Finasman Yöntemi (Öz Kaynak, dış kredi, hibe, YİD vb.)	48

13.3 Finansman Kaynakları ve Koşulları	48

14.	49

14.1 Finansal Analiz	48

14.1.1 Finansal Fayda-Maliyet Analizi (NBD, İKO vb.)	48

14.1.2 Devlet Bütçesi Üzerindeki Etkisi	48

14.2 Ekonomik Analiz	48

14.2.1 Ekonomik Maliyetler	48

14.2.2 Ekonomik Faydalar	49

14.2.3 Ekonomik Fayda-Maliyet Analizi (ENBD, EİKO vb.)	49

14.2.4 Maliyet Etkinlik Analizi (Karşılaştırmalı Birim Üretim ve Yatırım Maliyeti)	50

14.3 Sosyal Analiz	50

14.3.1 Sosyal Fayda – Maliyet Analizi	50

14.3.2 Sosyo – Kültürel Analiz (Katılımcılık, Cinsiyet Etkisi vb.)	51

14.3.3 Projenin Diğer Sosyal Etkileri (İstihdama Katkı vb.)	51

14.4 Bölgesel Analiz	52

14.4.1 Projenin Bölgesel Düzeydeki Doğrudan ve Dolaylı Etkileri	52

14.5 Duyarlılık Analizi	54

14.6 Risk Analizi	54

15.	56

KAYNAKÇA	55

TABLO DİZİNİ

Tablo 1. Projenin Kapsam ve Amaç Tablosu	8

Tablo 2. Faaliyet ve Uygulama Tablosu	10

Tablo 3. Yıllara Göre Diyarbakır Nüfusu	12

Tablo 4. Diyarbakır’daki Genç Nüfus Oranı	13

Tablo 5. Nüfusun Dağılım Oranları	14

Tablo 6. Diyarbakır İli İthalat ve İhracat Tablosu	15

Tablo 7. Diyarbakır İli Dış Ticaret’inin 2019 – 2020 Dönemi Dağılımı (Bin USD)	16

Tablo 8. Diyarbakır Sıcaklık (°C) ve Yağış Verileri	27

Tablo 9. Diyarbakır İli Sıcaklık Grafiği	29

Tablo 10. Diyarbakır İli ve İlçeleri ile İlgili Genel Bilgiler	31

Tablo 11. Diyarbakır Akarsuları Uzunlukları Tablosu	35

Tablo 12. Diğer Kaynaklar (Toprak, Su, Hidroelektrik)	37

Tablo 13. Diyarbakır’ın Yıllık Gelen-Giden Yolcu Trafiği	39

Tablo 14. Diyarbakır’ın Bazı İllere Olan Mesafeleri	40

Tablo 15. Diyarbakır’ın Nüfusu (2021)	40

Tablo 16. Kuruluşun Organizasyon Yapısı ve Yönetimi	44

Tablo 17. Uygulama Termin Planı	46

Tablo 18.  Yatırımın Sabit Ekonomik Maliyeti Tablosu	49

Tablo 19.  Zerzevan Kalesi’nin Ziyaretçi Sayıları	52

ŞEKİL DİZİNİ

Şekil 1. Çınar İlçesi ve Zerzavan Kalesinin Konumu	24

Şekil 2. Zerzevan Kalesinin Havadan Görünümü	24

Şekil 3. Diyarbakır İli Jeolojik Devirler Haritası	25

Şekil 4. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Önemli Yeryüzü Şekilleri	35

Şekil 5. Dicle Alt Havzası Ana Nehir Kolları	35

Şekil 6. Diyarbakır Ovasının Yeraltı Su Dinamik Seviye Haritası	37

Şekil 7. Diyarbakır Hava Yolu Ulaşım Haritası	39

Şekil 8. Demiryolları Rotaları	40

Şekil 9. Devlet Demiryolları Haritası	40

Şekil 10. Proje Uygulama Sonrasındaki Ziyaretçi Sayısına İlişkin Tahmin	53

KISALTMALAR

FIJET Dünya Turizm Yazarları ve Gazetecileri Federasyonu

DTSO Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası

DSİ Devlet Su İşleri

TUG Türkiye Ulusal Gözlemevince

UNESCO Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu

# GİRİŞ

## Raporun Amacı ve Kapsamı

Bu çalışma, Karacadağ Kalkınma Ajansı’na “2020 Yılı Fizibilite Desteği” kapsamında sunulan ve Ajans tarafından desteklenmesine karar verilen TRC2/20FZDSOP-3/0013 başvuru kodlu projede öngörülen fizibiliteyi içermektedir. Söz konusu fizibilitede Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde yapılması planlanan Zerzevan Kalesi Arsenal ve Yeraltı Kilisesinin restorasyon projesinin olabilirlik değerlendirmelerinin sunulması amaçlanmıştır. Bu değerlendirmelerin sonucunda yapılması planlanan projenin amaçları aşağıdaki proje özellikleri ile buluşmaktadır

- günümüz bölgesel ve ulusal programlar ile uygunluk derecesi,

- Bölgesel ihtiyaçlara cevap verecek potansiyeli,

- bölgenin fiziki durumunun uygunluğu,

- Diyarbakır-Mardin karayolu noktası üzerindeki önemli bir kavşakta yer alması,

- ihtiyaçları karşılayacak donanımlara sahip olmasıdır.

Kazı çalışmaları esnasında ortaya çıkan mimari yapıların restorasyon ve konservasyon çalışmalarını yapmak, alanında uzman kişilerden idari ve teknik anlamda destek alınmak suretiyle, projenin gerçekleştirilmesi rapor kapsamındaki faaliyetleri oluşturmaktadır.

## Organizasyon ve Yöntem

Planlanan proje alanında uzman kişiler (arkeolog, mimar, restorasyon uzmanı mimar, jeolog, inşaat mühendisi, harita mühendisi, makina mühendisi) ile çalışılarak genel raporlar tutulacak ve planlanan projenin en uygun standartlara sahip olması sağlanacaktır. Bu fizibilitenin alt detaylarında projeye yapılacak yatırımın bölgeye sağlayacağı katkılar, teknik planlamalar, organizasyon şeması, pedagojik analizler, pazar ve maliyetler yer almaktadır.

## Bulguların Özeti ve Öneriler

Zerzevan Kalesi Arsenal ve Yeraltı Kilisesi Fizibilitesi, bölgesel ve ulusal bir proje olarak planlanmış olması açısından önemlidir. Bölgenin turistik açıdan cazibesinin arttırılması, kazı alanlarının binlerce yıllık uygarlık tarihi içinde oluşan kültürel mirasın korunması, tanıtılması, değerlendirilmesi ve en önemlisi turizm açısından öneminin vurgulanması amaçlı sürdürülebilir kalkınma çabalarını artıracaktır. Bu proje, çevre illere de örnek teşkil edecek boyuttadır. Saha ilgili birimlerle birlikte ziyaret edilerek gerekli planlamalar yapılmıştır. Bu kapsamda söz konusu projeyle benzerlik taşıyan örnekler de değerlendirilerek projenin başarı durumu üst noktalara çıkarılmış olacaktır. Bu alanlara çeşitli ziyaretler yapılarak somut ve soyut anlamda değerlendirmeler yapılmıştır. Bu süreçte görev alan uzmanlar ile çeşitli toplantılar yapılarak görüş alışverişinde bulunulmuş ve çeşitli öneriler rapor içinde sunulmuştur.

# PROJE TANITIMI ve KAPSAMI

Roma'nın sınır garnizonu olan Zerzevan Kalesi Diyarbakır ili, Çınar ilçesinin 13 km güneyinde, Diyarbakır-Mardin karayolu üzerinde yer almaktadır. Kayalık bir tepe üzerine kurulmuş olan askeri yerleşimde sadece surların içi 60 dönüm alanı kaplamaktadır. Coğrafi konumu itibariyle oldukça stratejik bir noktada konumlanmış olan askeri yerleşim, antik dönemde Amida'dan (Diyarbakır) Dara'ya (Mardin) giden stratejik bir noktada yer alır. Zerzevan, konumuyla Edessa'dan (Şanlıurfa) Nisibis'e (Nusaybin) devam eden antik dönemin en önemli yollarından bir tanesi olan “Pers Kral Yolu” rotası üzerinde yer almaktadır.

Zerzevan Kalesi'ndeki ilk kazı ve restorasyon çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izinleri ile Doç. Dr. Aytaç Coşkun’un bilimsel başkanlığında 2014 yılında başlatılmıştır ve kazı çalışmaları hâlen devam etmektedir. Yapılan kazı çalışmaları ile uluslararası platformlarda dikkat çeken Zerzevan Kalesi'nin turizme kazandırılması amaçlanmaktadır. Zerzevan Kalesi ve Mithraeum 2020 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine dâhil edilmesi çok önem arz etmektedir. Bir sonraki çalışma ise UNESCO’nun Geçici Listesinden Kalıcı Listesine geçmek hedeflenmektedir. UNESCO Geçici Listesi’nde olan Zerzevan Kalesi içinde yer alan kültürel mirasın muhafazası ile bugünün ve geleceğin çevresel, sosyal ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmaktadır.

Stratejik bir konumda bulunan Zerzevan Kalesi gerek yerel gerekse yabancı turistlerin ilgi odağı olmuştur. Kazı boyunca ortaya çıkarılan yapılardan olan Arsenal ve Yeraltı Kilisesinin rölöve çizimleri çıkarılarak ikinci aşama olarak restitüsyon çizimleri hazırlanıp üçüncü aşamada restorasyon çizimleri yapılarak fizibilite projesi sağlanacaktır. Önemli mimari yapılardan olan Arsenal yapısı rölöve, restitüsyon, restorasyon ve Yeraltı Kilisesi rölöve, restitüsyon, restorasyon fizibilite projelerinin hazırlanarak desteklerin sağlanması ile gelen ziyaretçi sayısında bir artış beklenmektedir. Aynı zamanda ortaya çıkarılan kültürel mirasımızın korunma altına alınması ve yerleşimi gezecek olan ziyaretçilere kültürel miras hakkında temel bilgiler verilmesi de amaçlanmaktadır. Hedef, alanların sahip olduğu değerleri korumak ve gelecek kuşaklara güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlamaktır. Yerel topluluklar arasında da kültürel mirasları hakkında farkındalığın arttırılmasının sağlanması hedeflenmektedir.

Tablo 1. Projenin Kapsam ve Amaç Tablosu

| Kapsam |  | Amaç |
| --- | --- | --- |
| Proje Adı |  | Zerzevan Kalesi Arsenal ve Yeraltı Kilise Fizibilitesi |
| Türü |  | Fizibilite Desteği (Ajans Projesi) |
| Uygulama Süresi |  | 12 Ay |
| Uygulama Yeri ve Alanı |  | Zerzevan Kalesi |
| Hedef Kitle ya da Bölge |  | 1. Yerli ve Yabancı Turistleri 2. Yerel Halk 3. Diyarbakır Valiliği 4. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 5. Dicle Üniversitesi 6. Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Md. 7. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası 8. Sivil Toplum Kuruluşları 9. Seyahat Acenteleri 10.Konaklama İşletmeleri |
| Proje Sahibi Kuruluş |  | Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi |
| Yürütücü Kuruluşun Statüsü |  | Kamu Kurumu |

Zerzevan Kalesi konumu ile stratejik bir noktada yer almaktadır ve yeraltı, yerüstü yapıları ile dünyanın en iyi korunmuş Roma garnizonlarından birisidir.  Dünyada bulunmuş son, Roma’nın doğu sınırında bulunan ilk ve tek Mithras Tapınağı burada yer almaktadır. Askeri yerleşimde başlayan çalışmalar ve görünür hâle getirilen yapılar, özellikle Mithras Tapınağı'nın ortaya çıkarılması ulusal ve uluslararası alanda büyük yankı uyandırmıştır. 2021 yılında Türkiye Ulusal Gözlemevince (TUG) Türkiye’nin en kapsamlı gökbilim açık etkinliği olan Uluslararası Gökyüzü Gözlem Şenliği Zerzevan Kalesi’nde yapılmıştır. Türkiye’de gökyüzü gözleminin en iyi yapılacağı 10 noktadan biri olarak kabul edilen Zerzevan Kalesi’nde yapılan şenliğe Türkiye’nin dört bir yanından 2000’den fazla gökbilim meraklısının profesyonel ve amatör astronomlarla bir araya gelinmiştir. Yapılan bu şenliğe katılım sağlayan birçok ziyaretçi yerleşime gelip seminerler, yarışmalar ve gökbilimle ilgili birçok atölye ve etkinliklere katılmışlardır. Bu etkinlikle turist hareketliliğinde bir artış olmuştur ve bunun da kent ekonomisine doğrudan etkili olduğu değerlendirilmiştir. Zerzevan Kalesi'ni 2021 yılında pandemiye rağmen 273.981 kişi ziyaret etmiş olup, söz konusu ziyaretçilerin 4.113 kişi dünyanın farklı ülkelerindendir. 2022 yılı için beklenen ziyaretçi sayısı, pandeminin ortadan kalkması, otellerin söz konusu yılda doluluk oranları, tur programları ve rezervasyonları, tanıtım çalışmaları ile 1.000.000 olarak öngörülmüştür. Zerzevan Kalesi yapılan çalışmalar konum gereği, Diyarbakır'ın tanıtımı, turizmi açısından da son derece önemlidir.

Bu nedenle yatırım konusu restorasyon projesinin hayata geçirilmesi Diyarbakır turizminin canlanmasına önemli katkılar sağlayacaktır. Bu aşamada;

1. Proje fizibilite proje ekibi oluşturuldu.

2. Proje kabulünden sonra çalışmaya başlanıldı.

3. Proje ekibi almış olduğu Ajans eğitimi ile birlikte iş bölümü yaparak çalışmaya başladı.

4. Proje başlangıç toplantısı yapıldı.

5. İhale dosyası hazırlandı ve ihaleye çıkıldı.

6. Sözleşme imzalandı.

7. Teknik proje çizimleri teslim edildi.

8. Fizibilite teslim edildi.

9. Görünürlük tabelası konuldu.

10. Projenin tanıtımı için bütün paydaşların katıldığı toplantı yapıldı.

11. Ara rapor ve final raporu hazırlandı, teslim edildi.

Bunun dışında yapılması planlanan bir takım temel faaliyetler şu şekildedir;

1.Proje ekibinin oluşturulması

2. Proje ekibinin uygulama konusunda bilgilendirilmesi

3. Görevlerin tevdi edilmesi

4. Proje başlangıç toplantısı yapılması

5. Proje için ihale yapılması

6. İhale dosyasının hazırlanması

7. İhaleye çıkılması

8. Sözleşme imzalanması

9. Teknik proje çizimlerinin teslim edilmesi

10. Fizibilitenin teslim edilmesi

11. Görünürlük ve tanıtım toplantısı yapılması

12. Görünürlük tabelasının konulması

13. Projenin tanıtımı için bütün paydaşların katıldığı toplantı yapılması

14. Projenin değerlendirilmesi ve raporlanması

15. Ara rapor hazırlanması

16. Final raporu hazırlanması

Tablo 2. Faaliyet ve Uygulama Tablosu

|  | Faaliyet Ayları | Uygulama Birimleri |
| --- | --- | --- |
| Proje ekibinin oluşturulması uygulama konusunda bilgilendirilmesi, görevlerin tevdi edilmesi | 1 | Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi |
| Proje başlangıç toplantısının yapılması, proje için ihale yapılması | 1,2 |  |
| Teknik proje çizimlerinin ve analizlerinin teslim edilmesi | 3,4,5,6 |  |
| Fizibilitenin teslim edilmesi | 7,8,9 |  |
| Görünürlük ve tanıtım toplantısı yapılması | 10 |  |
| Projenin değerlendirilmesi ve raporlanması | 11,12 |  |

Projenin Nihai Yaralanıcıları: Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, yerli ve yabancı turistler, seyahat acenteleri, oteller, esnaf Diyarbakır halkı.

Yürütülecek bu proje ile hedef grup ve yararlanıcıların mevcut durumunun aşağıda açıklandığı şekilde iyileştireceği öngörülmektedir.

Zerzevan Kalesi'nde ilk çalışmalar 2014 yılında başlamış olup ilk kesin kayıtlar 2018 yılında tutulmaya başlanmıştır. Zerzevan Kalesi'ni 2019 yılında 424.205 kişi, 2021 yılında 273.981 kişi ziyaret etmiştir. 2022 yılında ise bu rakamın bir milyonu geçmesi beklenmektedir. Dolayısı ile yukarıda sıralanan yararlanıcılar ve kent ekonomisinin bu ziyaret artışının getireceği ekonomik faydalardan olumlu etkilenmesi beklenmektedir.

Hedef Grupların Teknik ve Yönetim kapasiteleri aşağıdaki gibidir:

Yerli ve yabancı turistler: Zerzevan Kalesi'ni ziyaret eden 273.981 olan sayı, 2022 yılında bir milyonu geçmesi beklenmektedir. Bu hedef doğrultusunda daha çok yerli ve yabancı turistler bu eşsiz askeri yerleşimi görecekler ve buradan edindikleri izlenimleri beraberlerinde götüreceklerdir.

Diyarbakır merkez ve ilçelerinde yaşayan halk: 1.791.373 gibi büyük bir nüfusun olduğu ilimizde istihdam verileri oldukça düşüktür. Bu nedenle bu tip projelerin hayata geçirilmesi oldukça önem arz etmektedir. İstihdamın artması ile birlikte sosyal, kültürel ve eğitim alanında olumlu etkileşimler de olacaktır.

Diyarbakır Valiliği: Devleti temsil eden en yetkili kurumdur ve bütün ilin yönetimine dair organizasyonlar bünyesinde yürütülmektedir. Bu projenin gerçekleşmesi, Valilik sınırları içerisinde kültürel faaliyetlerin artmasına ve gelişmesine katkı sağlayacaktır.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri: İlimize ve ilçelere ait tüm mahalli hizmetleri sağlayan belediyeler halkın, yerli ve yabancı turistlerin bütün ihtiyaçlarını karşılayan, alt yapı projeleri geliştiren kurumdur. Bu proje ile birlikte Belediyelerin sağlamış oldukları hizmetlerden yerli ve yabancı turistlerde faydalanacak, kurumlara olumlu katkılar sağlayacaktır. İlçe Kaymakamlıkları: İlçelerdeki kamu kurumlarının çalışmaları arasında eşgüdümü sağlayan devletin temsilcileridir. Bu projenin gerçekleşmesi, Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri sınırları içerisinde kültürel faaliyetlerin artmasına ve gelişmesine katkı sağlayacaktır.

Dicle Üniversitesi: 1966 yılında Ankara Üniversitesi’ne bağlı olarak Diyarbakır Tıp Fakültesi’nin açılmasıyla ilk temellerini atmış, 1973 yılında ise Fen Fakültesi’nin açılışı ile kuruluşunu tamamlamıştır. 1982 yılında Diyarbakır Üniversitesi’nin adı Dicle Üniversitesi olarak değiştirilmiştir. 32.000 öğrencisi, 4.000 akademik-idari personeli ile bölgenin en köklü yüksek eğitim-öğretim kurumudur. Bu tür projeler sayesinde yerli ve yabancı turistler ilimizi ve ilçelerimizi daha iyi tanıyacağından çocuklarına ve yakınlarına Dicle Üniversitesi'nde okumayı tavsiye edecek, kent dışından gelecek öğrenci sayısında artış sağlanmasına katkı sunacaktır.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası: İlimizdeki ticaret ve sanayi ile uğraşan tüm iş kollarını aynı çatı altında toplamakta ve organizasyonu sağlamaktadır. Turizm faaliyetleri ile Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde bulunan iş çevreleri, diğer illerdeki iş çevreleri ile iletişim sağlayarak, işbirlikleri yapılacak ve Diyarbakır'ın ekonomisine önemli katkılar sağlayacaktır.

Bilim İnsanları ve Öğrenciler: Bölgede her konuda arkeoloji, tarih, sanat tarihi, turizm, mimarlık, mühendislik, restorasyon vb. çalışma yapmak isteyen bilim insanları ve öğrenciler hedef kitle içerisinde önemli bir yere sahiptir. Araştırma yapmak isteyen bilim insanları ve öğrenciler için eşsiz mücevher kıymetinde bilgi, belge, fikir ve arşiv bulacaktır. Yukarıda özetle değindiğimiz bütün hedef gruplar aslında bu ve buna benzer projelerden birinci derecede yararlanacak ilimiz halkıdır. Genel anlamda turizmin olumlu yönde etkilediği sadece ilimiz halkı olmayacak, bütün etkileşimler Türkiye'yi yakından ilgilendirecektir.

# PROJENİN ARKA PLANI

## 3.1. Sosyoekonomik Durum

Fizibiliteye konu olan Zerzevan Kalesi Arsenal ve Yeraltı Kilisesi projesinin Diyarbakır ili Çınar ilçesinde hayata geçirilecektir. Bu bağlamda yatırımın yeri olan Diyarbakır ilimiz hem genel çerçevede sosyo-ekonomik açıdan, hem de bölge düzeyinde değerlendirmeye konu edilmiştir. Bakanlık tarafından sosyo-ekonomik araştırmasına göre (Mülga Kalkınma Bakanlığı) Diyarbakır ilimiz 81 il içerisinde 67. sırada kendine yer bulmuştur. Bu durum işsizlik problemini gün yüzüne çıkarmaktadır. Diyarbakır, işsizlik oranı bakımından Türkiye ortalamasının üzerinde ve işsizlik oranının en yüksek olduğu iller arasında yer almaktadır. İşsizlik oranının bu denli yüksek olmasının temel sebepleri arasında hızlı nüfus artışı, köyden kente göç, sanayi kollarının yetersizliği gibi önemli sorunlar yer almaktadır.

Tablo 3. Yıllara Göre Diyarbakır Nüfusu

| Yıl | Diyarbakır Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 1.791.373 | 904.188 | 887.185 |
| 2020 | 1.783.431 | 899.516 | 883.915 |
| 2019 | 1.756.353 | 886.190 | 870.163 |
| 2018 | 1.732.396 | 875.468 | 856.928 |
| 2017 | 1.699.901 | 857.070 | 842.831 |
| 2016 | 1.673.119 | 844.011 | 829.108 |
| 2015 | 1.654.196 | 834.354 | 819.842 |

Kaynak: TUİK, 2021.[7]

Genç nüfusun artmasına paralel olarak işsizlik de artmaktadır. Diyarbakır’daki işsizlik oranının Türkiye ortalaması üzerinde olmasının sebeplerinden bir tanesi de 30 yaş altındaki genç nüfus oranın %62 düzeyinde olmasıdır (Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanmıştır). İş kollarının yetersizliği genç nüfus arasındaki bu oranı daha da üst seviyelere çıkarmaktadır.

Tablo 4. Diyarbakır’daki Genç Nüfus Oranı

Genç nüfus potansiyeli doğru değerlendirildiği zaman ekonomiye önemli katkılar sunacaktır. Bu proje işsizlik oranının yüksek olduğu Diyarbakır ilinde önemli bir canlılık kazandırarak bölgede durağan olan ekonomi dinamiklerini canlandıracaktır.

İl, hava, kara ve demiryolu ulaşımı ile Ortadoğu ülkelerine yakın olması, dış pazarlara erişim imkânlarının güçlü olması, eski ticaret yolları üzerinde bulunması, hayvansal ve bitkisel ürünlerin işlenip, kurutulup, paketlenerek ihracatının yapılması açısından uygun konumda bulunması gibi avantajlara sahiptir.

Silvan Projesinin tamamen uygulamaya geçmesinden sonra sulanabilir tarım alanları 2,4 milyon dekara çıkmasıyla beraber İlimizde sulanan alanlardaki artışa bağlı olarak önemli oranda ekiliş ve üretim artışı yaşanacaktır. Özellikle kütlü pamuk üretiminin artması hammadde olarak pamuk kullanan sanayide de kapasite artırımı ve ilâve işletme, tesis, fabrika anlamına gelmektedir. En önemlisi lif teknolojik özellikleri bakımından üst sıralarda yer alan İlimiz pamuğunun kirlilik sorunlarının da bertaraf edilmesi ile birlikte artan lif üretimi tekstil sanayii için yeterli miktarda, kaliteli, hazır hammadde anlamına gelecek, cazip olacaktır. Ayrıca sulanan alanların artmasına bağlı olarak mısır ekiminde artış olacak ve bu da yem bitkisi sanayisinin gelişmesine sebep olacaktır.

Ekonomik gelişim, sosyal gelişimle birbirine paraleldir. Ekonomik anlamda gelişen bölgeler sosyal, sağlık, eğitim gibi alanlarda da gelişim göstermektedir.

Tablo 5. Nüfusun Dağılım Oranları

| Gösterge | Türkiye Veri | Diyarbakır Veri |
| --- | --- | --- |
| Nüfus 2021 | 84 680 273 | 17 913 73 |
| Genç Nüfusun Toplam Nüfus İçindeki Oranı 2020 | 15,4 | 18,8 |
| Nüfus Yoğunluğu 2021 | 110 | 119 |
| Toplam Yaş Bağımlılık Oranı 2021 (%) | 47,4 | - |
| Ortanca Yaş 2021 | 33,1 | 24,8 |
| Yıllık Nüfus Artış Hızı 2020-2021 (%) | 12,7 | 4,5 |
| Cinsiyet Oranı 2021 (%) | 100,4 | - |
| Yabancı Nüfus 2021 | 1 792 036 | 1 657 |

Kaynak: TUİK, 2020-2021 .[8]

Bu proje ile birlikte bölge bir destinasyon merkezi hâline gelerek ekonomiye önemli bir katkı sağlayacaktır. Böylece bölgenin tamamıyla tarıma olan bağımlılığı azalarak yeni iş kolları sağlanacaktır. Diyarbakır ili merkezi bir konumda yer almasından dolayı kültürel mirası ve istihdam sağlamaya elverişli yapısı ile Türkiye’nin önemli büyük kentlerinden olma potansiyeline sahiptir. Kalkınma faktörleri dikkate alınarak ortaya konulan projelerin değerlendirilmesiyle beraber bölge yararına en uygun en uygun sonuçlar alınmalıdır.

2013 yılı Diyarbakır ihracatının artış gösterdiği bir yıl olsa da komşu bölgelerde yaşanan iç karışıklıklar, ekonomik problemler 2016 yılına kadar sürekli bir düşüşe neden olmuştur. İhracat 2017 yılında %25,2018 yılında ise %6,7’lik bir artış ile 211 milyon USD’ye erişmiştir.

Tablo 6. Diyarbakır İli İthalat ve İhracat Tablosu

| Yıl | İthalat (1000 $) | İhracat (1000 $) |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 91.254,78 | 32.689 |
| 2009 | 119.988,12 | 23.810 |
| 2010 | 158.207,17 | 39.610 |
| 2011 | 167.037,49 | 62.816 |
| 2012 | 203.328,39 | 69.057 |
| 2013 | 231.335,69 | 98.839 |
| 2014 | 241.026,64 | 55.507 |
| 2015 | 197.722,41 | 54.834 |
| 2016 | 168.691,21 | 53.581 |
| 2017 | 191.878,10 | 73.880 |
| 2018 | 216.024,42 | 71.022 |
| 2019 | 168.273,85 | 72.234 |
| 2020 | 155.896,35 | 104.657 |

Kaynak: DTSO Ekonomi Bülteni, 2021 [10]

İhracat 2009 yılında bir önceki yıla oranla %31,5 oranında artış göstermiştir. 2010 yılında da bir önceki yıla oranla %31,85 oranında bir artış meydana gelmiştir. 2013 yılında incelenen dönemin en yüksek seviyesine ulaşan ihracat rakamları 231.335.690 USD olarak gerçekleşmiştir. 2015 ve 2016 yıllarında ise ihracat rakamlarında önceki yıllara göre düşüş meydana geldiği, 2017 ve 2018 yıllarında ise rakamların tekrar yükseldiği görülmektedir. 2008 yılında tüm iller ve toplam ihracat rakamı dikkate alındığında 45. Sırada yer alan Diyarbakır ili, 2010 yılında 27. sıraya kadar yükselmiş ve 2020 yılına gelindiğinde 52. sırada yer almıştır.

Diyarbakır ilinin 2020 yılı toplam ihracatı bir önceki yıla göre %7,4 oranında düşüş kaydederek 155 milyon 896 bin USD olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’de bulunan iller arasında toplam ihracat bakımından 2019 yılında 50. sırada yer alırken, 2020 yılında 52. sırada yer almıştır. Tüm dünya ülkelerini etkisi altına alan ve 2019 yılında ortaya çıkan, 2020 yılının 1. çeyreğinde pandemi olarak ilân edilen Covid-19 salgını bu rakamları olumsuz etkilemiştir. Diyarbakır ili 2018 yılında Türkiye genelinde 46. sırada yer almakta ve yıllık toplam ihracat rakamı 191 milyon 878 bin USD iken 2019 yılında ihracat rakamı 168 milyon 273 bin USD olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı bir önceki yıl ile kıyaslandığında ihracatta %12’lik bir düşüş olduğu görülmektedir.

Tablo 7. Diyarbakır İli Dış Ticaret’inin 2019 – 2020 Dönemi Dağılımı (Bin USD)

|  |  | 2019 | 2020 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İhracat | Türkiye | 165.959.754 | 156.286.763 | -5,8 |
|  | Diyarbakır | 168.273 | 155.896 | -7,4 |
| İthalat | Türkiye | 210.345.203 | 219.397.191 | 4,3 |
|  | Diyarbakır | 72.234 | 104.657 | 44,89 |

Kaynak: DTSO Ekonomi Bülteni, 2021

Diyarbakır ilinin 2020 yılı toplam ithalatı ise, bir önceki yıla göre %44,89 oranında artış kaydetmiştir. Her iki yılda da, ihracat rakamları düşerken, ithalat rakamları artmıştır.  Bu da mal ve hizmet üretiminin normal seviyesinin çok altında gerçekleştiğini göstermektedir. Yukarıda da değinildiği gibi salgın nedeniyle alınan kısıtlama kararları ekonomik faaliyetleri ve hem iç hem de dış talep kanallarında meydana gelen düşüş, üretimi olumsuz etkilemiştir.

## 3.2 Sektörel ve/veya Bölgesel Politikalar ve Programlar

Proje neticesinde Birleşmiş Milletler ve Kültür ve Turizm Bakanlığı fonlarıyla uygulama projesi gerçekleştirilerek bölgemize daha fazla mali kaynak sağlanacaktır. Ayrıca projenin tarihi ve turistik önemi haiz potansiyeli dolayısıyla örnek alınıp diğer tarihi alanlarda uygulanması, kısacası bir model olma potansiyeli oldukça yüksektir. Turizmi geliştirme amacı güden bu projenin akademik çalışmalara da olumlu yönde katkıları olma potansiyeli vardır.

## 3.3 Kurumsal Yapılar ve Yasal Mevzuat

Fizibiliteye konu Zerzevan Kalesi Arsenal ve Yeraltı Kilisesinin çalışması sürecinde ilgili kurumsal yapılar aşağıda sıralanmıştır:

- Diyarbakır Valiliği

- Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

- Dicle Üniversitesi

- Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

- Diyarbakır Sanayi ve Ticaret Odası

- Sivil Toplum Kuruluşları

- Seyahat Acenteleri

## 3.4 Proje Fikrinin Kaynağı ve Uygunluğu

Projeye dair ortaya atılan fikrin temel kaynağı ve bu kaynağa uygunluğu başlıklar altında detaylı bir şekilde incelenmiştir.

### 3.4.1. Projenin Sektörel ve/veya Bölgesel Kalkınma Amaçlarına Uygunluğu

Yapılan çalışmalar, Türkiye'de iller arasında Diyarbakır'ın yaşam kalitesinin yüksek olmadığını göstermektedir. Diyarbakır özelinde de, merkez ilçelerin diğer ilçelere kıyasla daha yüksek düzeyde yaşam kalitesine sahip olduğu ifade edilebilir. Merkez ve merkezden ayrılan ilçelerin ekonomik, sosyal ve kültürel aktivitelerin odağı olması; eğitim, sağlık, ticari hayat ve sosyal yaşam alanında birçok imkâna erişim kolaylığı, ulaşım ve altyapı ortamının gelişmişliği bu durumun ana nedenlerindendir. Öte yandan şehirleşme oranının ve kentsel yaşamın yoğunlaştığı merkez ilçeler gelişimlerini geçmişten bugüne sürdürmekte; kamusal, kentsel ve özel sektördeki karar alma mekanizmalarına ev sahipliği yapmaktadır. Yaşam kalitesinin yüksek olduğu ilçeler ile düşük olduğu ilçeler arasında yakın zamanda kapanamayacak önemli bir açık söz konusudur. Merkez ilçeler dışında Ergani, Bismil ve Silvan a göre yaşam kalitesinin düşük olduğu ilçeler Çermik, Çınar, Lice, Eğil, Dicle, Çüngüş, Hazro, Kulp, Hani ve Kocaköy'dür.

### 3.4.2 Projenin Geçmiş, Yürüyen ve Planlanan Diğer Projelerle İlişkisi

Bu proje hayata geçirildiği takdirde sadece merkez ilçeler değil daha dezavantajlı ilçelerden Çınar yerli ve yabancı turisteler için ilgi odağı olacaktır. Böylelikle ekonomik, sosyal ve kültürel göstergeler gözle görülür oranda artacaktır.

### 3.4.3 Projenin Diğer Kurum ve Projelerle İlişkisi

#### a) Proje ile Eş Zamanlı Götürülmesi Gereken Diğer Kurum Projeleri

Burada uygulanan bu proje ile ilgili başka bir kurum projesi yoktur.

#### b) Projede Başka Kurum Projesi ile Fiziki Çakışma Oluşmamasına Yönelik Tedbirler

Projemiz başka kurum projeleri ile çakışması söz konusu değildir.

### 3.4.4 Projenin İdarenin Stratejik Planı ve Performans Programına Uygunluğu

Projenin TRC2 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı ile ilişkisi: Gelişme Eksenleri EKSEN 1 Kentsel Ekonomiler ve Ekonomik Büyüme Kapsamında: Amaç 1: Stratejik Hizmet Sektörlerinde Uzlaşmanın Sağlanması ve Büyümenin Hızlandırılması Hedef 3 Turizmin Geliştirilmesi ve Bölge Ekonomisi İçindeki Payının Artırılması hedefinde; Strateji 1: Doğal, Tarihi ve Kültürel Değerlerin Korunarak Turizme Kazandırılması, Turizm Alanlarının Rehabilitasyonu ve Varış Noktalarının Geliştirilmesi Alt Strateji 1: Doğal, tarihi ve kültürel nitelikli alan ve yapıların korunarak geliştirilmesi, görünürlük ve erişebilirliğini koruma kullanma ilkesine bağlı kalınarak turizme uygun işlevler kazandırılması. Alt Strateji 3: Bölge içi ören yerleri ile turistik hizmet alanlarına olan ulaşım alt yapısının tamamlanması; wc, dinlenme salonu, aydınlatma ve güvenlik sorunlarını çözecek faaliyetlerin desteklenmesi ve programlanması; sürecin izlenmesi ve değerlendirilmesi. EKSEN 3 Yaşam Kalitesi ve Mekânsal Organizasyon Kapsamında:

Amaç 1: Bölge Yerleşmelerinin Gelişme Dinamiklerinin Harekete Geçirilmesi ve Bölge İçi Üretim Organizasyonun Etkinleştirilmesi

Hedef 2: Bölgenin İkincil Büyüme Merkezlerinde Sektörel Gelişmenin Sağlanması, Yerleşmelerin Ana Merkezleri Destekleyecek Yapıda Geliştirilmesi

Strateji 5: Turizm potansiyelinin geliştirilmesi için bu merkezlerde; Alt Strateji 2: Turizm varlıklarının korunması ve seçimlerinin geliştirilmesi Kalkınma Bakanlığı'na bağlı çalışan GAP Bölgesel Kalkınma İdaresi 2014 yılı Eylül ayında bölge turizminin geliştirilmesi, tanıtımı, markalaşması ve altyapısının iyileştirilmesi için uzun soluklu bir proje başlatmıştır. GAP Bölgesi Turizm Odaklı Tanıtım ve Markalaşma Projesi bütüncül bir yaklaşımla 9 GAP ilini Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak kapsayan bölgeyi tek bir isimle markalaştırıp, önemli bir sürdürülebilir turizm destinasyonu yapmayı amaçlamaktadır. Bu amaç kapsamında çalışmalarına başlayan ekip bir turizm destinasyon markası olarak MEZOPOTAMYA markasını seçmiştir. Marka, tüm bölgeyi kapsaması, marka geçmişinin zenginliği, bölgenin tüm tarih, kültür, doğa, inanç, dil, folklor, gastronomi öğelerini sahiplenmesi ve en önemlisi de ulusal ve uluslararası bilinirliliği nedeniyle bölgenin markalaşması ve tanıtımı için Seçilmiştir. GAP Bölge Kalkınma idaresi Başkanlığı tarafından oluşturulan "Mezopotamya Destinasyonları" yaklaşımına uygun olarak Diyarbakır ve Mardin illerine ulaşım noktasında eşit mesafede bulunan Zerzevan Kalesi kültürel ve turistik çekim alanı açısından önemli bir rota ve destinasyon oluşturmaktadır. Projemizin Kültür ve Turizm Bakanlığı Stratejik Planı Stratejik Hedefleri ile İlişkili Maddeleri: -2023 Türkiye Turizm Stratejisi'nde belirtilen esaslara uygun olarak ülkemizin sahip olduğu tarihi, turistik, kültürel ve doğal değerlerin; turizm türlerinin geliştirilmesine imkân tanıyacak şekilde kullanılması. Tarihi, kültürel ve mimari özelliği olan yapıların ve ören yerlerinin restorasyonu, onarımı ve çevre düzenlemesi kent içinde ve çevresinde tarihi, kültürel ve arkeolojik değer taşıyan yapı ve ören yerleri ile yapı kalıntılarının kentsel değerleri zenginleştirmek amacıyla kazı ve restorasyon çalışmaları yapılacaktır. Projemiz Ajansın 2018 Yılı Çalışma Programında yer alan 3. Kültürel Mirasın Korunması ve Turizmin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Program ile ilgilidir. Çünkü hızlı büyüme potansiyeline sahip aynı zamanda hızlı istihdam artışı ve işgücünün niteliğini geliştirici etkisi bulunan stratejik hizmet sektörlerinden olan turizmin geliştirilmesi, hizmet kalitesi artışı ve uzmanlaşmanın artırılması, kentsel ölçekte markalaşma, tanıtım ve pazarlanması ile doğal, tarihi ve kültürel değerlerin korunarak turizme kazandırılması, turizm alanlarının rehabilitasyonu ve varış noktalarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

### 3.4.5 Proje Fikrinin Ortaya Çıkışı

Yapılan çalışmalar, Türkiye'de, iller arasında Diyarbakır'ın yaşam kalitesinin yüksek olmadığını göstermektedir. Diyarbakır özelinde de merkez ilçelerin diğer ilçelere kıyasla daha yüksek düzeyde yaşam kalitesine sahip olduğu ortaya konulmuştur. Merkez ve merkezden ayrılan ilçelerin ekonomik, sosyal ve kültürel aktivitelerin odağı olması; eğitim, sağlık, ticari hayat ve sosyal yaşam alanında birçok imkâna erişim kolaylığı, ulaşım ve altyapı ortamının gelişmişliği bu durumun ana nedenlerindendir. Öte yandan şehirleşme oranının ve kentsel yaşamın yoğunlaştığı merkez ilçeler gelişimlerini geçmişten bugüne sürdürmekte; kamusal, kentsel ve özel sektördeki karar alma mekanizmalarına ev sahipliği yapmaktadır. Yaşam kalitesinin yüksek olduğu ilçeler ile düşük olduğu ilçeler arasında yakın zamanda kapanamayacak önemli bir açık söz konusudur. Merkez ilçeler dışında Ergani, Bismil ve Silvan a göre yaşam kalitesinin düşük olduğu ilçeler Çermik, Çınar, Lice, Eğil, Dicle, Çüngüş, Hazro, Kulp, Hani ve Kocaköy'dür. Bu proje hayata geçirildiği takdirde sadece merkez ilçeler değil daha dezavantajlı ilçelerden Çınar yerli ve yabancı turistler için ilgi odağı olacaktır. Böylelikle ekonomik, sosyal ve kültürel göstergeler gözle görülür oranda artacaktır.

### 3.4.6 Projeyle İlgili Geçmişte Yapılmış Etüt, Araştırma ve Diğer Çalışmalar

Projenin plan aşamasında öncellikle benzer projelere bakılmış gerekli literatür taramaları yapılmıştır. Ayrıca bu projenin bölgeye katacağı önemli getiriler üzerine çeşitli toplantılar yapılmıştır. Projenin yapılacağı bölgenin uygunluğu, fiziki yapısı gibi durumlarda göz önüne alınmıştır.

Turizm, Diyarbakır merkez ve ilçeleri için en önemli ekonomik kalkınma aracıdır. İnsan hareketliliği sosyal, ekonomik, kültürel değişimleri de beraberinde getirmektedir. Söz konusu değişimlerin etkin olabilmesi için, ziyaretçilerin tüm ihtiyaçlarının karşılanması ve memnuniyetlerinin artırılması gerekmektedir. Projenin tamamlanması ve hayata geçmesiyle birlikte Zerzevan Kalesi'nin turizm odaklı göstergeleri olumlu yönde artışa geçerek, turist sirkülasyonun artmasıyla birlikte yerel halkın yaşam kalitesi yükselecektir. Özellikle ilçe halkı yerli ve yabancı turistlerle daha fazla etkileşime girecek, böylelikle ilçede eğitim, sosyal, kültürel ve ticari ilişkilerin gelişmesine katkı sunacaktır. Tamamlanacak çalışmalar ile Zerzevan Kalesi yerli-yabancı turist açısından çekim noktası hâline gelecek, ören yeri daha anlaşılır hale getirilerek ziyaretçi sayısında önemli ölçüde artış olacaktır. Bu duruma bağlı olarak turizmin ekonomiye dönüştürülmesi istihdamın artırılmasına da önemli katkılar sunacaktır. Proje ile canlanan tarih ve turizm potansiyeli sayesinde ziyaretçi turist sayısında artış kaydedilip bölgede turizmin hareketliliği ile kalkınmaya destek sağlanmış olacaktır. Zerzevan Kalesi’nde turizm odaklı yürütülen yeni projeler ve yapılan yatırımlar etkileri artarak devam edecek niteliktedir. Antik yerleşimde yıl bazında turist sayısı resmi verilerden hareketle 2020 yılına göre, 2021 yılında sadece ilk 11 aydaki %15 gibi yüksek orandaki artış sürdürülebilirlik açısından önemli göstergedir. 2022 yılında ise bu artış 2021 yılına göre %20 beklenmektedir.

# PROJENİN GEREKÇESİ

## 4.1 Ulusal ve Bölgesel Düzeyde Talep Analizi

### 4.1.1 Talebi Belirleyen Temel Nedenler ve Göstergeler

Maddeler halinde belirtmek gerekirse Zerzevan Kalesi Arsenal ve Yeraltı Kilisesinin kazandıracağı yetiler;

- Bölgedeki tarih, coğrafya ve mimari hakkında bilgi edinmeleri.

- Kültürel mirasın koruma altına alınmasıyla bölge haklı ve kamuda alana karşı bir sorumluluk duygusu ve farkındalık hissiyatı geliştirilmesi.

- Sürdürülebilir turizm yönetim planlarının geliştirilmesi sayesinde olan yönetimlerinin kapasitesinde arttırılması.

- Turizmle ilişkili alanlarda çalışmakta olan yerel halkın eğitilerek, kültürel mirası koruma bilincini oluşturmak.

- Projeyle uluslararası ilgi miras alanının turizm gelirlerinin artmasına yol açarken beraberinde ön görülen oranlarda yerel iş imkânları yaratmak.

- Yerleşimi gezecek olan ziyaretçilere kültürel mirasın korunması hakkında temel bilgiler verilmesi.

- Yerel topluluklar arasında mirasları hakkında farkındalığın arttırılmasının sağlanması hedeflenmektedir.

- Araştırma yapmak isteyen bilim insanları ve öğrenciler için bilgi, belge, fikir ve arşivin bulunması.

### 4.1.2 Talebin Geçmişteki Büyüme Eğilimi

Alanda arkeolojik kazılar başladığı günden itibaren böyle bir çalışmaya ihtiyaç duyulmuş, alandaki turist sayısının artmasıyla birlikte talep de günden güne artma eğilimi içinde girmiştir. Zerzevan Kalesi ve Mithraeum UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alması, hem ulusal hem de uluslararası alanda ilginin artmasını sağlamıştır. 2021 yılında yapılan “Uluslararası Gökyüzü Gözlem Şenliği” ile Zerzevan Kalesi uzun bir süre basının ilgi odağı olmuştur. Bu sayede yerleşime duyulan merakla birlikte ziyaretçi sayısında artış olduğu da gözlemlenmiştir.

### 4.1.3 Mevcut Talep Düzeyi Hakkında Bilgiler

Alanı ziyaret eden turistler ve araştırmacılar tarafından yapılacak olan restorasyon ve koruma çalışması konusunda yoğun talep vardır.

### 4.1.4 Mevcut Kapasite ve Geçmiş Yıllar Kapasite Kullanım Oranları

Projeye konu yatırım kapsamında Diyarbakır İl’imizin Çınar İlçesinde Zerzevan Kalesi Arsenal ve Yeraltı Kilisesi değerlendirilmiştir. Bu bağlamda henüz ilimizde böyle bir çalışmanın olmaması noktasından hareketle mevcut veya geçmiş yılların kapasite kullanım oranları değerlendirme dışıdır.

### 4.2 Ulusal ve Bölgesel Düzeyde Gelecekteki Talebin Tahmini

### 4.2.1 Bölgenin Ekonomik Büyüme Senaryosu  ve Talep Tahminleri ile İlişkisi

Projeye konu yatırım kapsamında Diyarbakır ilimizin Çınar İlçesinde Zerzevan Kalesi Arsenal ve Yeraltı Kilisesi planlanmıştır. Yatırımın eğitim ve iş gücüne uzun vadeli etkileri; bilimsel çalışmalara, girişimciliğe ve ileri teknoloji altyapısı güçlü nitelikli insan kaynağına çarpan etkileri söz konusudur. Ayrıca yatırım önemli sosyal ve ekonomik kazanımları beraberinde getirecektir. Bu bağlamda yatırımın doğrudan ekonomik getirisi olmasa bile özellikle uzun vadeli sosyo-ekonomik ve kültürel yapıların korunması ve gelişime etkileri değerlendirilebilir.

Bunun dışında Karacadağ Kalkınma Ajansının hazırladığı bölge planında bölge ile ilgili gelecekteki bazı tahminler ve hedefler şöyle sıralanabilir:

- Kentsel ve ekonomik gelişmelerle birlikte sosyal gelişmenin de sağlanması, gelişmeler devam ederken doğal kaynakların ve çevrenin gelecek nesilleri gözeterek korunması esas alınmıştır.

- Bölge Yerleşmelerinin Gelişme Dinamiklerinin Harekete Geçirilmesi ve Bölge İçi Üretim Organizasyonunun Etkinleştirilmesi: Coğrafi, konumsal ve beşeri potansiyelleri açısından birbirilerinden farklılaşan yerleşim yerleri arasında üretim organizasyonunun etkinleştirilmesi, yerleşmeler arası ilişkilerin güçlendirilerek bölgesel ölçekte etkileşimin yaratılması ve sosyo-ekonomik gelişmenin sağlanması amaçlanmaktadır.

- Bölgedeki tarihsel bilinci güçlendirerek gelecek nesillere bu bilinci aşılayarak kalıcı aktarımlar sağlamak.

- Tarihsel bilinç ve kültürel mirasın korunması hakkında temel bilgiler vermek.

- Gelen turistlere Zerzevan Kalesi’nin tarihsel süreci ve çalışmaları hakkında bilgilendirme yapmak.

- Bölge turizmini canlandıracak projeler yürüterek bu kapsamda seçilen nitelikli pilot alanları destinasyon merkezi hâline getirmek.

- Gelecek nesillere coğrafyadaki geçmiş uygarlık ve kültürleri tanıtarak geçmiş ve gelecek arasında bir köprü kurmak.

- Günümüz modern teknolojisi ile araştırma ve tasnifleme alanında yeni metodolojiler geliştirerek başarı sağlamak.

- Arkeoloji, bilim, kültür ve sanat seminerleri düzenleyerek çevresini daha iyi tanıyan ve problem çözme konusunda daha aktif bireylerin toplumsal düzeyde daha iyi temsil edilmelerine katkı sunmak.

- İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki bireylere yönelik seminer ve sunumlar.

- Çınar başta olmak üzere, Diyarbakır ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi turizm potansiyeline kazanımları tespit ederek veri sistemleri oluşturmak.

- Çocuklarda arkeolojiye, tarihe ve tarihi eserlere karşı farkındalık yaratmak.

- Sürdürülebilir turizm yönetim planlarının geliştirilmesi sayesinde olan yönetimlerinin kapasitesinde arttırılması.

- Turizmle ilişkili alanlarda çalışmakta olan yerel halkın eğitilerek, kültürel mirası koruma bilincini oluşturmak.

- Projeyle uluslararası ilgi miras alanının turizm gelirlerinin artmasına yol açarken beraberinde ön görülen oranlarda yerel iş imkânları yaratmak.

- Yerleşimi gezecek olan ziyaretçilere kültürel mirasın korunması hakkında temel bilgiler verilmesi.

- Yerel topluluklar arasında kültürel ve doğal mirasları hakkında farkındalığın arttırılmasının sağlanması hedeflenmektedir.

# HİZMETLERİN SATIŞ ve ÜRETİM PROGRAMI

## 5.1 Satış Programı

Yatırım kapsamında hayata geçirilmesi planlanan Zerzevan Kalesi Arsenal ve Yeraltı Kilisesi, uygulamalı eğitim hizmeti sunacağı ve kamusal hizmet vereceği için herhangi bir hizmet satışı söz konusu olmayacaktır. Tarihi yapının ziyareti için bir bedel ödemesi yoktur. Alanı gezmek serbest ve ziyaretçiye açıktır.

## 5.2 Üretim Programı

Ziyaretler yerli ve yabancı turistlere açık olduğundan kalıntıların ziyaretçilere sunulmasında da herhangi bir hizmet satışı olmayacaktır.

## 5.3 Pazarlama Stratejisi

Yatırım kapsamında hayata geçirilmesi planlanan Zerzevan Kalesi Arsenal Yapısı Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon ve Yeraltı Kilisesi Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon projesinin il turizm müdürlüğü ve Ajans eliyle internet sayfasından duyurulması, proje sonu seyahat acenteleri nezdinde yapılacak bir tanıtım toplantısı dışında bir pazarlama faaliyeti söz konusu olmayacaktır.

# BÖLÜM PROJE YERİ/UYGULAMA ALANI

Kalıntılar Diyarbakır ili Çınar ilçesinin sınırları dâhilinde, Mardin ili sınırındadır. Aşağıda Çınar ilçesi ile ilçenin Mardin sınırında yer alan Zerzavan Kalesinin konumu gösterilmiştir.

Şekil 1. Çınar İlçesi ve Zerzavan Kalesinin Konumu

Şekil 2. Zerzevan Kalesinin Havadan Görünümü

## 6.1 Fiziksel ve Coğrafi Özellikler

Geçmişten günümüze birçok kültürel uygarlığa ev sahipliği yapmış olan Diyarbakır iklimi, bitki örtüsü, tarihi değerleri, doğası ve inanç çeşitliliği ile her zaman önemli bir güzergâh olmuştur.

Şekil 3. Diyarbakır İli Jeolojik Devirler Haritası

Çizim: Veysel Malit

### 6.1.1 Coğrafi Yerleşim

Diyarbakır ili Türkiye’nin güneydoğusunda 37°30’ ve 38°43’ kuzey enlemleri ile 40°37’ ve 41°20’’ doğu boylamları arasında yer almaktadır. Yüzölçümü 15.355 km2 olan Diyarbakır ili, doğusunda Siirt ve Muş, batıda Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya, güneyde; Mardin, kuzeyde ise Elâzığ ve Bingöl illeri ile çevrilidir. Kuzeyde Güneydoğu Torosların dış sıraları, doğuda Batman Çayı, güneyde Mardin eşiği, batıda ise Karacadağ ve Fırat ırmağı, ilin doğal sınırlarını oluşturmaktadır. İl merkezinin denizden yüksekliği 670 m’dir. Diyarbakır ilinin merkez ilçeyle beraber 17 ilçesi bulunmakta olup ilçeler arasında tarım ve sanayi sektörlerinin gelişmişlik dereceleri farklılık arz eder.

Şekil 2. Diyarbakır Haritası

Kaynak: Sabri Karadoğan, M. Tahir Kavak [16]

Etrafı fazla yüksek olmayan dağlarla çevrili olan Diyarbakır topografik olarak hafif çukurlaşmış görünümdedir. Diyarbakır’ın Güneydoğu Torosların kollarıyla çevrili olduğu ve en yüksek dağının Diyarbakır ili Kulp ilçesi ve Muş sınırında bulunan 2830 metre yüksekliğe sahip Anduk dağı olduğu görülmektedir.

Coğrafi şekil açısında bakılacak olursa Güneydoğu Toroslar kuzey ve doğu kesimi etkisi altına alırken, batısında Karacadağ ve Urfa platoları, güneyinde ise Mardin-Midyat eşiğiyle çevrelenmektedir. Diyarbakır ili hidrografik olarak doğu ve güneydoğu Anadolu’nun coğrafi bütünlüğünde rol oynayan iki önemli havza da yer alır.

15.168 km², yüzölçümüne sahip olan Diyarbakır, 37,90 ve 40,23 kuzey enlemleriyle, 40.37 ve 41.20 doğu boylamları arasında yer almaktadır. Genel olarak orta yükseklikteki dağlarla çevrili olan Diyarbakır’ın ortası hafif çukurdur. %37 oranında dağlar, %31 oranında ise ovaları kaplamaktadır. Dicle Nehri ve buna bağlı kollar tarafından sulanan ovalar tarıma oldukça elverişli ve verimlidir.  Karacadağ ile Dicle arasında uzanan geniş bazalt platonun doğu kenarında, Dicle vadisinin üzerinde ve nehir kavisinin tepesinde kurulan Diyarbakır’ın denizden yüksekliği 650 metredir civarında iken bu yüksekliğin bazı noktalarda minimum 640 metre bazı yerlerde ise maksimum 660 metre olarak ölçülmektedir. Dicle Nehri, bölgenin diğer eski yerleşmeleri ve uygarlıkları gibi, nehrin kenarında kurulmuş olan Kadim Diyarbakır kenti için de önemli bir doğal peyzaj unsuru olmak özelliği taşımaktadır.

Kalıntıların bulunduğu Çınar ilçesi, Diyarbakır kent merkezine 32 km uzakta olan, güneyi Karacadağ’a ulaşan, 37°43′27″K enlem ve 40°24′54″D boylamına sahip bir ilçedir. Merkez bucağa bağlı 58, Mermer bucağına bağlı 14, Yolboyu bucağına bağlı 20 köyü vardır. İlçe toprakları genelde düzdür. Çınar nüfusu 2021 yılına göre 77.112, bu nüfus 38.757 erkek ve 38.355 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise %50,26 erkek, %49,74 kadındır. Çınar ilçesinin tarihçesi, Diyarbakır’ın tarihine paralel bir durum arz etmektedir. İlçe, birçok uygarlığa yerleşim merkezi olmuştur. Yukarı Dicle Havzasında önemli yolların kavşak noktasında yer alması ve doğal ortam koşullarının olumlu etkisi nedeniyle hem tarih hem de tarih öncesi dönemler için önemli bir yerleşim alanı olmuştur. Bu havzanın güzey sınırında bulunan Zerzevan Kalesi Mardin-Midyat platosu ile Diyarbakır Havzası sınırında Suriye Arabistan düzlüklerinin bulunduğu önemli bir konumda yer alır.

### 6.1.2 İklim

Bir bölgedeki iklimi belirleyen ana unsurlar genel atmosfer dolaşımı ve hava kütleleri, iklim elemanlarının (sıcaklık, basınç, rüzgârlar, nem, yağış) özellikleri ve coğrafi faktörlerdir.

Tablo 8. Diyarbakır Sıcaklık (°C) ve Yağış Verileri

| Aylar | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ort. Sıcaklık (° C) | 2.5 | 4.5 | 8.9 | 13.7 | 19 | 25.8 | 30.7 | 30.6 | 25.1 | 17.9 | 9.6 | 4.2 |
| Min. Sıcaklık (° C) | -1.4 | -0.2 | 3.1 | 7.5 | 12.2 | 18 | 22.5 | 22.4 | 17.6 | 11.9 | 4.7 | 0.4 |
| Maks. Sıcaklık (° C) | 7.2 | 9.6 | 14.6 | 19.5 | 25.2 | 32.6 | 37.6 | 37.8 | 32.4 | 24.5 | 15.3 | 9 |
| Yağış / Yağış (mm) | 95 | 92 | 97 | 95 | 65 | 10 | 1 | 1 | 8 | 49 | 63 | 92 |
| Nem(%) | 70% | 69% | 63% | 60% | 51% | 30% | 22% | 22% | 27% | 44% | 59% | 68% |
| Yağmurlu günler (g.) | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 8 |
| Güneşli saatler (s) | 6.0 | 6.8 | 8.8 | 10.5 | 12.3 | 13.3 | 13.1 | 12.2 | 11.2 | 9.6 | 8.0 | 6.2 |

Kaynak: https://tr.climate-data.org/asya/tuerkiye/diyarbakır [22]

Konumu ve fiziki yapısı nedeniyle Güneydoğu bölgesinin, özellikle Diyarbakır havzasının daha çok tropikal kökenli olan Arap yarımadası üzerinden bölgeye sokulan, çöl karakterli hava akımın etkili olduğu düşünebilir. Diyarbakır ilinde sert kara iklimi ile yarı kurak yayla iklimi hüküm sürmektedir. Yazlar; çok sıcak, kurak ve uzun, kışlar ise; soğuk ve az yağışlı geçmektedir. Güneydoğu Toroslar kuzeyden gelen rüzgârları kestiği için Doğu Anadolu da görülen don olayları Diyarbakır da daha az görülmektedir.

Yağışlar

Diyarbakır havzası çanak şeklindedir. Yağmur şeklindeki yağışlar kışın ve ilkbaharda düşmektedir. Diyarbakır ve çevresi, Akdeniz ikliminden etkilenerek kış yağmurlarının etkisi altındadır. Diyarbakır’da yıllık yağış ortalaması 496 mm’dir. Yaz ve sonbahar Diyarbakır havzasında yağışsız geçer. Çünkü bu mevsimlerde bölge tropikal-kırsal kütlelerin egemenliğine girmiş olur. Diyarbakır Havzasında fön ve orografik yağış olaylarını gösteren blok diyagramı aşağıda verilmiştir.

Şekil 5. Yağış Blok Diyagramı

Kaynak: Sabri Karadoğan, M. Tahir Kavak. [25]

Nem

Diyarbakır’da ortalama nispi nem ortalaması %53’tür. Yaz mevsimi çok sıcak olduğu halde nem azlığı havayı bunaltıcı olmaktan çıkartır. Diyarbakır’ın 45°C’lik sıcaklığına dayanılır; çünkü aşırı nem yoktur. Hava kurudur. Fakat GAP projesi kapsamında yapılan sulama kanalları ve yapay göletler nemi hissedilir şekilde arttırmış ve sıcaklık bunaltıcı olamaya başlamıştır.

Sıcaklık

Güneydoğu Toros Dağları bir duvar gibi kuzeydoğu rüzgârlarını keserek yukarı Mezopotamya’ya geçmesini önler. Soğuk ve serin hava kütlelerinin Diyarbakır havzasını geçmemesi nedeni ile kış mevsimi Doğu Anadolu yüksek yaylaların olduğu gibi soğuk geçmez. Sıcaklığın -24 °C olduğu görülmüştür. Fakat ortalama düşük sıcaklık 8.7 °C dir. Diyarbakır ili sıcaklık verileri Tablo 9’da verilmiştir.

Kış mevsiminden yaza geçiş birdenbire olur. İlkbahar belirsizdir ve sıcaklar birden artar. Ortalama 4 ay insanlar bunalır. Özellikle Temmuz ve Ağustos ayları çok sıcaktır. Termometrenin 46 °C’yi gösterdiği olur. Fakat ortalama yüksek sıcaklık 22.5 °C’dir.  Açık günler bakımından da Diyarbakır yüksek değerler sunar. Ağustos ayında açık gün sayısı 25’i geçer. Mart ayında ise 5’tir. Diyarbakır’da ortalama olarak yılın 154 günü bulutlu geçer. Gökyüzünün kapalı olduğu gün sayısı ise 68 gün olarak belirlenmiştir. Diyarbakır havzasında, mayıs ayında başlayan kuraklık Ekim ve hatta Kasım aylarına kadar sürer.

Tablo 9. Diyarbakır İli Sıcaklık Grafiği

Kaynak: https://tr.climatedata.org/asya/tuerkiye/diyarbak%C4%

Bölgenin sıcaklık ve yağış koşullarını belirleyen, daha çok Kafkasya (Sibirya menşeli), termik yüksek basınç ve Basra termik alçak basınç merkezleri arasındaki hava basınç sirkülâsyonlarının alansal olarak etki sahalarını genişletmeleri ile ilgilidir. Ancak yerel orografik jeomorfolojik ve litolojik koşullar havzanın iklim koşullarının belirlenmesinde etkili olmaktadırlar.

Rüzgârlar

Ortalama aylık rüzgâr hızı saniyede 2,6 m’dir. Rüzgârın en süratli estiği aylar Temmuz ve Ağustos olarak belirlenmiştir. Fakat şubat ayında esen güney rüzgârlarının sürati saniyede 33,8 m’yi bulmuştur.

Diyarbakır’da egemen rüzgâr kuzeybatı (karayel) yönlü, yaz mevsiminde ise bölgenin bozkır bitkileri kurulduğundan ve nadasa bırakılmış tarlalarda yüzey kuru olduğundan, esen rüzgârlar bol miktarda toz taşımaktadır. Rüzgârın tozunu süzecek süzgeç görevi yapacak ormanlar bulunmadığından Diyarbakır ve diğer yerleşim birimlerinin havası saydam ve duru olmamaktadır.

Basınç Durumu

Yıllık ortalama aktüel basınç değeri 936 mb’dır. Kış aylarında basınç değerlerinde bir artma görülürken ilkbahar ve yaz mevsiminde ise düşme görülmektedir. Bununla ilgili olan açıklanmayı şu şekilde yapabilmekteyiz; Kışın karalar denizlere oranla daha soğuktur. Yazın fazla sıcak, kışın ise sert karasal bir iklim özelliği görülmektedir. Kuzey ve güney sektörlü farklı basınç karakterine sahip hava kütleleri arasında kalan Güneydoğu Anadolu bölgesi; genel reliyef yapısı ve deniz seviyesine göre olan yükseklik koşulları bakımından dolayı, farklı yağış koşulları göstermekle beraber, Türkiye genelinde olduğu gibi Güneydoğu Anadolu bölgesinde de yağışların büyük bir çoğunluğunun ilkbahar-kış döneminde düştüğü söylenebilir. Bu durum bölgesel ölçekli atmosferik basınç merkezleri ile ilgili bir oluşumdur.

Tablo 10. Diyarbakır İli ve İlçeleri ile İlgili Genel Bilgiler

| İlçe | Kuruluş Yılı | Alanı (km) | Rakım (mt) | Merkeze (km) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bağlar | 2008 | 429 | 705 | 3 |
| Bismil | 1936 | 1.679 | 548 | 54 |
| Çermik | Cumhuriyet Öncesi | 948 | 686 | 86 |
| Çınar | 1937 | 1.934 | 673 | 35 |
| Çüngüş | 1953 | 512 | 978 | 110 |
| Dicle | 1936 | 738 | 939 | 85 |
| Eğil | 1987 | 449 | 855 | 48 |
| Ergani | 1926 | 1.510 | 951 | 55 |
| Hani | 1958 | 436 | 900 | 70 |
| Hazro | 1954 | 426 | 1.012 | 70 |
| Kayapınar | 2008 | 480 | 747 | 8 |
| Kocaköy | 1990 | 248 | 969 | 61 |
| Kulp | Cumhuriyet Öncesi | 1.560 | 1.015 | 123 |
| Lice | Cumhuriyet Öncesi | 982 | 997 | 84 |
| Silvan | Cumhuriyet Öncesi | 1.252 | 840 | 78 |
| Sur | 2008 | 1.227 | 674 | 2 |
| Yenişehir | 2008 | 358 | 668 | 2 |
| DİYARBAKIR | Cumhuriyet Öncesi | 15.168 | 674 | - |

Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Diyarbakır [31]

### 6.1.3 Toprak ve Arazi Yapısı Hakkında Bilgiler

Diyarbakır ilinin toprakları kırmızı-kahverengi olup, büyük toprak grubunun hâkim olduğu Siirt-Diyarbakır Şanlıurfa yayı üzerinde bulunmaktadır. Bu topraklar düz ve düze yakın eğimlerde derin ve orta derin ABC profilli zonal topraklar olup, bunların organik madde oranı düşük ve fosfor kapsamları ise yüksektir. Bu alanların tuzluluk ve alkalilik problemleri yoktur. Toprak profilleri boyunca (0-150 cm) içerdikleri yüksek orandaki kil (%49-67) nedeniyle kışları genişleyip şişmekte, yazları ise büzülerek derin çatlaklar oluşturmakta, yüzeyden 80-90cm derinliklere inen çatlaklar meydana gelmektedir. Diyarbakır havzasında yer alan tarıma elverişli bu topraklar arasında özellikleri bakımından önemli farklılıklar görülmektedir. İklim, topografya ve ana madde farklılıkları nedeniyle Diyarbakır’da çeşitli büyük toprak grupları olmuştur. Bunlar alüvyon topraklar, kolüviyal topraklar, kahverengi orman toprakları, kireçsiz kahverengi orman toprakları, kahverengi topraklar, kırmızı-kahverengi topraklar ve bazaltik topraklardır.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin doğu yarısında Dicle Bölümüne karşılık gelen Diyarbakır ili ve çevresi farklı jeomorfolojik birimlerden oluşmaktadır. Kuzeyden güneye doğru Güneydoğu Toroslar dağlık ünitesi, bu kütlenin güneyinde bir dizi depresyon sahası ve Kenar kıvrımları kuşağı bulunmaktadır. Merkezi kısımda Diyarbakır havzası ve güneybatı bölümünde Karacadağ platosu yer almaktadır. Hidrografik olarak araştırma alanı iki farklı havzaya ayrılmıştır. Batıda Çüngüş ve Çermik çevresi Fırat havzasına dâhil iken doğuda büyük bir alanda Dicle havzası bulunmaktadır. İklim açısından araştırma sahasında farklı sıcaklık ve yağış değerleri görülür. Güneydoğu Torosların güney yamaçlarında kurulan yerleşmelerde 800-1250 mm. civarında yağış kaydedilirken, orta kesimlerde havza tabanında 450-600 mm. ve Karacadağ volkanik kütlesi üzerinde 600-800 mm. arasında yağış değerleri görülmektedir. Bu durumda farklı üniteler, farklı yapılar ve iklim koşulları Diyarbakır’da farklı hayat sahalarını ortaya çıkarmıştır. Fırat ve Dicle nehirleri ile kolları tarafından sulanan bölge başta köy yerleşmeleri olmak üzere, tarımsal faaliyetlerde de belirleyici ana unsur olmaktadır.

Güneydoğu Anadolu platosunun kuzeyini çevreleyecek biçimde bir yay çizen Güneydoğu Toroslar batıda, Kahramanmaraş'ın kuzeyindeki Ahır ve Engizek Dağları ile başlar doğuda Van Gölü güneyine doğru Malatya, Karaoğlan, Mastar, Maden, Akdağ ve Muş güneyi dağları olarak ortalama 50 kilometre genişliğinde dik bir duvar gibi uzanır. Yükseklikleri yer yer 2.500-3.000 m’yi aşmıştır. Güneydoğu Toroslar’ın yerleşme coğrafyası açısından en önemli özelliklerinden birisi de ikliminin kuzey ve güneyindeki kurak sahalardan farklı olmasıdır. Doğu Anadolu Bölgesi’nin diğer kesimlerine oranla daha az karasal olan Yukarı Fırat bölümü ile Güneydoğu Anadolu iklimi arasında bir geçiş sahasında yer alan Güneydoğu Toroslar’ın iklimi, bir taraftan ana çizgileriyle kuzeyinde ve güneyinde yer alan bu iklimlerin özelliklerini taşırken, diğer taraftan da kendine özgü iklim şartlarıyla dikkat çekmektedir. Güneydoğu Toroslar’ı çevresindeki alanlardan farklı kılan asıl iklim özelliği ise yağış miktarının fazlalığı ve yağış rejiminin farklılığıdır. Kuzeyindeki Malatya’da 383, Elâzığ’da 430, güneyindeki Diyarbakır’da 490 mm. olan yıllık toplam yağış miktarına karşılık Güneydoğu Toroslar’ın güney eteklerindeki Ergani (777 mm.), Çermik (800 mm.), (Lice 1222 mm) gibi kurak bir sahada yağış miktarı yükseltiye bağlı olarak artmaktadır.

Diyarbakır havzasının kuzeyinde metamorfik Bitlis kütlesi ve Kenar Kıvrımları Kuşağı uzanmaktadır. Yükseltileri 1300-1550 m arasında değişen kütle eteklerinde jeolojisi ve jeomorfolojisi daha farklı özelliklere sahip kenar kıvrımları kuşağı, kuzeydeki kıvrım geometrisine paralel olarak uzanan uzun dalgalı ve faylı kıvrımlar ile domlar, güneye doğru monoklinal ve en sonunda yatay görünüm alan yapılar bulunmaktadır. Geniş bir plato şeklinde sade bir görünüm olarak belirmiştir. Bu plato, çanaklaşmış havzalarla, orta yükseklikteki kubbeleşmiş dağlar ve tepelerden oluşmuştur.

Diyarbakır havzası ortası çukur ve nispeten yeni tabakalarla örtülü, kenarları ise daha eski araziyle çevrili büyük bir çanaktan ibarettir. İçinde yer yer düzlük, tepelik alanlar, plato sahaları ve geniş tabanlı vadiler yer alır. Havza toprakları doğuda Dicle ırmağı ve kolları, batı ucundaki küçük bir alanın sularını ise Fırat ırmağı toplar. Kuzeybatı- güneydoğu doğrultusunda havzadan geçen Dicle’ye, kuzeyde Ambar, Pamuk çayları ile kuzeydoğudaki dağlardan doğan Kulp ve Sason (Büyük Aydınlık) çayları da birleşerek Batman çayını oluşturur. Havza topraklarının %31’i ova, %69’u plato sahalarına karşılık gelmektedir. Havza coğrafi olarak bir bütünlük gösterir. Aynı özellik nüfus yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde de görülmektedir. Toplu yerleşme karakterindeki köy yerleşmeleri yanında mezra yerleşmeleri gevşek dokuda görülmektedir.

### 6.1.4 Bitki Örtüsü

Çayır ve mera alanlarını düşük yoğunluktaki bitki örtüsü ile beraber değerlendirirsek %34’lük bir oran göstermektedir. Genel olarak Diyarbakır Havzası, Karacadağ platosu ve Güneydoğu Toroslar üzerinde hayvancılık için potansiyel alanlardır. Çünkü hayvancılık faaliyetlerini destekleyen çayır ve mera alanları bu alanlarda yoğunlaşmıştır.

Doğal bitki örtüsünü, genellikle otsu bitkilerin ağır bastığı bozkır bitkileri oluşturur. Bunlar ilkbaharda kısa bir süre içinde yeşerip çiçeklenir, ama yağışların kesilmesiyle yaz başında kururlar. Çevredeki dağlar, yer yer meşe ormanlarıyla kaplıdır. Orman bakımından çok yoksul olan Karacadağ'ın Diyarbakır ili içindeki kesimlerinde yer yer meşe topluluklarına rastlanır. Ama ormanlar, ilin toplam yüzeyinin onda birini bile bulmamaktadır.

### 6.1.5 Su Kaynakları

A. Yüzeysel Sular:

Akarsular

A.  Yüzeysel Sular: Akarsular, İlin en önemli akarsuyu Dicle’dir. Elâzığ ili sınırları içinden çıkan bu akarsu, hemen sonra Diyarbakır ilinin topraklarına girer. Eğil’in doğusunda Dipni Çayı’nı alır. Sonra güneye yönelir. Diyarbakır’a ulaşımından az önce Devegeçidi Suyu kendisine kavuşur. Diyarbakır kenti önünde geniş bir yatak içinde akar. En büyük kollarını Diyarbakır il sınırlarını terk ettikten sonra alır. GAP kapsamındaki alt projelerden bazıları Dicle Havzası’ndadır. Dicle Diyarbakır ilindeki akarsuların tümüne yakınını toplarken ilin kuzeybatı köşesindeki küçük bir alanın suları Fırat ırmağına gider (Çermik ilçesinin suları).

Şekil 4. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Önemli Yeryüzü Şekilleri

Kaynak: Sidar Nurani [35]

Dicle Nehri Devegeçidi Suyu, Havar, Yenice, Karasu dereleri ile Ambar, Kuru, Pamuk, Sinan ve Batman çaylarını alır. Daha ilerde Göksu ve Aşağı Hanik çayları Dicle’ye katılır. Batman Çayı Dicle’nin önemli bir koludur. Uzunluğu 100 km’dir. Gühermi Dağından çıkan Kulp Suyu, Muş’tan gelen bir kolla birleşir. Melul Dağından çıkan Şakiram Çayını alarak, Sason Dağlarından gelen ikinci kolla birleşir. Diğer küçük akarsular ise Sinan Suyu, Çangüş Suyu, Göz Suyu, Medrap Suyu ve Kalhane Suyu ile Meda Çayı ve Sinek Çayıdır.

Şekil 5. Dicle Alt Havzası Ana Nehir Kolları

Kaynak: Fırat – Dicle Havzası Taşkın Yönetim Planı

Tablo 11. Diyarbakır Akarsuları Uzunlukları Tablosu

| Akarsu İsmi | Toplam Uzunluğu (km) | İl Sınırları İçindeki Uzunluğu (km) | Debi (m3/s) | Kolu Olduğu Akarsu | Kullanım Amacı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ambar | 95 | 95 | 47 | Dicle | Sulama |
| Dicle | 530 | 265 | 71,2 | Dicle | Sulama + Enerji |
| Göksu | 57 | 57 | 2,2 | Dicle | Sulama |
| Kulp | 70 | 70 | 71,0 | Batman | Sulama + Enerji |
| Kuruçay | 45 | 45 | 1,1 | Dicle | Sulama |
| Pamukçay | 65 | 65 | 2,6 | Dicle | Sulama |
| Salat | 65 | 65 | 5,0 | Dicle | Sulama |
| Sarım | 69 | 52 | 35,0 | Batman | Sulama |
| Sinek | 62 | 54 | 5,4 | Fırat | Sulama + Enerji |

Kaynak: DSİ 10. Bölge Müdürlüğü, 2019[36]

Diyarbakır’da tabiî göl yok, baraj gölleri ile göletler vardır. İlimizde bulunan yapay göletlerin nitelikleri ve kulanım amaçları aşağıda sunulmuştur.

- Yeraltı Suları

Diyarbakır çevresindeki yeraltı su kaynakları iki ayrı akifer şeklindedir. Bunlar üstte bazalt ve derinlerdeki kalker akiferdir (yaklaşık 300 m derinlikte). Üstteki akiferin kalınlığı ortalama 0– 60 m arasında değişir. Diyarbakır’daki yeraltı sularının doğal drenaj sistemleri, bazalt ve kalker akifer için farklıdır. Bazalt akiferin drenaj alanı Karacadağ’ın tepesinden Dicle Vadisi’ne kadar olan sahadır. Kalker akifer drenaj alanı ise Diyarbakır’ın yaklaşık 30–35 km. kuzeyinden itibaren yayılım gösteren Silvan-Midyat formasyonu ile Diyarbakır’ın 25–30 km. güneyinden itibaren yayılım gösteren Midyat formasyonudur.

Şekil 6. Diyarbakır Ovasının Yeraltı Su Dinamik Seviye Haritası

Kaynak: Mualla Öztürk, Recep Çelik [38]

Dicle Nehri ve Batman Çayı yatağındaki alüvyonlar genel olarak yeraltı suyu teminine uygundur. Fakat alüvyonlar üzerinde akan büyük akarsuların mevcudiyeti dolayısı ile çok yerlerde yeraltı suyuna ihtiyaç duyulmamaktadır. Dicle Nehri alüvyonlarından, Silvan kalkerlerinin güneyinden itibaren ovayı terk ettiği yere kadar, genel olarak yeraltı suyu temini mümkündür.

### 6.1.6 Diğer Doğal Kaynaklar

Diyarbakır ili arazi kullanım değerleri açısından incelendiğinde tarıma uygun araziler sulu tarım, kuru tarım ve karışık tarım arazileri şeklinde değerlendirilmiştir. Diyarbakır’da tarıma uygun arazi oranı %53’lük bir payla (8.158 km²) il arazisinin yarıdan fazlasını oluşturmaktadır. Bu araziler kuru tarım, sulu tarım ve karışık tarım arazileri olarak sınıflandırılırken en fazla görülen tarım şekli ise %72 oranında kuru tarım arazilerini oluşturmaktadır. Diyarbakır ili topraklarının 779.797 tarım alanı, 230.092 çayır ve mera, 265.365 orman, 294.142 da tarıma elverişsiz alandır.

Tarım arazilerinin %94’ünde tarla bitkilerinin tarımına yönelik faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Tarla bitkilerinin ekim alanları bakımından I. alt bölge ilin %80’inden fazla ekim alanına sahiptir. Diyarbakır ilinde tarım alanlarının büyük çoğunluğunu tahıllar oluşturmaktadır. Özellikle sulama imkânı bulamayan ve Dicle havzası dışında kalan alanların çoğunluğunda tahıl ekilişi mevcuttur. Sulanan alanlarda daha yoğun bir şekilde tahıl üretimi yapılmaktadır. Son yıllardaki pamuk fiyatlarında yaşanan istikrarsızlık ve pamuk tarımındaki girdi fiyatlarının aşırı yüksek olması nedeniyle sulu tarımla uğraşan çiftçilerin bir kısmının mısır üretimine yönelmesine neden olmuştur.

Tablo 12. Diğer Kaynaklar (Toprak, Su, Hidroelektrik)

Kaynak: https://bolge10.dsi.gov.tr/[42]

### 6.2 Ekonomik ve Fiziksel Altyapı

Projenin gerçekleşeceği Diyarbakır ilinin öncellikle ulaşıma olan erişilebilirlik imkânları aşağıdaki haritada gösterilmektedir.

Şekil 7. Diyarbakır Hava Yolu Ulaşım Haritası

Kaynak: https://www.flypgs.com/faydali-bilgiler/ucusun-icin-bilgiler/ucus-noktalari [43]

Diyarbakır da ulaşımın temel taşı hâline gelen hava ulaşımı yılda ortalama 1 milyon 800 bin yolcu ağırlamaktadır. Bu kapasitenin beş milyona kadar ulaşılacağı tahmin edilmektedir. Havalimanı iç ve dış hatlardan meydana gelmektedir. İçerisinde Cafebar, Ticari Hacimler ve Rent Car gibi hizmetler sunulmaktadır.

Tablo 13. Diyarbakır’ın Yıllık Gelen-Giden Yolcu Trafiği

| Havalimanı Yolcu Trafiği (Gelen – Giden) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Yıllar | İç Hat | Dış Hat | Toplam |
| 2016 | 1.945.097 | 32.920 | 1.978.017 |
| 2017 | 1.979.021 | 74.181 | 2.053.202 |
| 2018 | 2.016.126 | 53.180 | 2.069.306 |
| 2019 | 1.708.480 | 76.469 | 1.784.949 |
| 2020 | 1.092.261 | 23.381 | 1.115.642 |
| 2021 (Kasım) | 1.191.313 | 53.668 | 1.244.981 |

Kaynak: DHMI.gov.tr [44]

Havaalanı dışında Diyarbakır’dan Türkiye’nin her yerine otobüs seferleri yapılmakta ve aynı zamanda demir yolları da başka bir alternatif sunmaktadır.

Şekil 8. Demiryolları Rotaları

Kaynak: https://rayhaber.com/2018/10/tcdd-demiryolu-haritasi[45]

Şekil 9. Devlet Demiryolları Haritası

Kaynak: https://rayhaber.com/2018/10/tcdd-demiryolu-haritasi[46]

Tablo 14. Diyarbakır’ın Bazı İllere Olan Mesafeleri

| Elâzığ | 153 km | Adana | 519 km |
| --- | --- | --- | --- |
| Malatya | 251 km | Mersin | 594 km |
| Şanlıurfa | 176 km | Ankara | 912 km |
| Adıyaman | 205 km | Antalya | 1.060 km |
| Bingöl | 144 km | Bursa | 1.283 km |
| Mardin | 95 km | İstanbul | 1.365 km |
| Batman | 100 km | İzmir | 1.413 km |

### 6.3 Sosyal Altyapı

Nitelikli insan kaynağı ihtiyacı ile bölgede daha da derinleşen istihdam sorunu, yoksulluk ve göç temelinde sosyal sorunlara neden olmaktadır. Diyarbakır nüfusu bir önceki yıla göre 7.942 artmıştır. Diyarbakır nüfusu 2021 yılına göre 1.791.373’dir.

Bu nüfus, 904.188 erkek ve 887.185 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise; %50.47 erkek, %49.53 kadındır.

Tablo 15. Diyarbakır’ın Nüfusu (2021)

### 6.4 Kurumsal Yapılar

Yatırım Diyarbakır ilimizdeki kurumsal yapıların listesi şöyle özetlenebilir.

### 6.5 Çevresel Etkilerin Ön Değerlenmesi

Proje ile hayata geçirilmesi planlanan Zerzevan Kalesi Arsenal Yapısı Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon ve Yeraltı Kilisesi Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon  ile ilgili çeşitli raporlar incelenmiştir. Bu raporlar doğrultusunda çevrede meydana gelebilecek ve burada oluşturulacak herhangi bir yatırımın olumsuz etkileyeceği büyüklükte bir çevre sorunu beklenmemektedir. Hazırlık çalışmalarında oluşacak atıklar; ilgili yükleniciler ve yerel yönetimler tarafından uygun şekilde uzaklaştırılacak veya bertaraf edilecektir. Zira atık yönetimi ve çevresel etkiler bakımından değerlendirildiğinde, ilimizin mevcut altyapısı, ilgili kurum ve kuruluşların tedbirleri ve devam eden hizmetleri ile olumsuz bir etki oluşturmadan ve kontrol altında gerekli işlemeler yapılmaktadır.

### 6.6 Alternatifler, Yer Seçimi ve Arazi Maliyeti (Kamulaştırma Bedeli)

Fizibiliteye konu olan yer için arazi yatırımı gerekmemektedir. Bu nedenle kamulaştırma bedeli yoktur.

# TEKNİK ANALİZ ve TASARIM

### 7.1 Kapasite Analiz Seçimi

Diyarbakır’da ve yakın bölgelerde hâlihazırda Zerzevan Kalesi Arsemal ve Yeraltı Kilisesi benzer bir örneği olmadığı için mevcut durumda kapasite analizi yapmak mmkün olamamıştır.

### 7.2 Alternatif Teknolojilerin Analizi ve Teknoloji Seçimi

Fizibiliteye konu Zerzevan Kalesi Arsenal ve Yeraltı Kilisesi uygulamaların gerçekleştirileceği alanlar ve kullanılması planlanan teknolojiler ekteki projelerde sunulmuştur.

### 7.3 Seçilen Teknolojinin Çevresel Etkileri, Koruma Önlemleri ve Maliyeti

Proje kapsamındaki yatırım ile ilgili herhangi bir üretim projesi bulunmadığından ve alanda öğrenciler (mimar, arkeolog, sanat tarihçi vb.) ve ziyaretçilere yapıların restorasyon -konservasyon çalışmaları ile ilgili eğitim, seminer ve uygulamalı faaliyet hizmetleri sunulacağından seçilen teknolojilerin olumsuz bir etkisi değerlendirilmemiştir. Seçilen teknolojiler güncel ve ileri teknoloji cihazlar içerdiğinden A sınıfı enerji sarfiyatı ile bu teknolojiler minimum etkilerle kullanılacaktır.

### 7.4 Teknik Tasarım

Teknik çizimler, statik projesi, broşür, tabela ve afişle ilgili alanında uzman mimar ve mühendislerin oluşturduğu keşif metraj listesi ve donanımlar için ilgili tedarikçilerden alınan teklifler değerlendirilmiştir. Tüm projeler ekte sunulmuştur.

7.5 Yatırım Maliyetleri (inşaat, makine-donanım)

1. İnşaat Maliyetleri

Projenin, restorasyon inşaat yaklaşık maliyeti toplam, 1 Ocak 2022 tarihli Kültür Bakanlığının birim fiyat listesine göre 1.443.486,91 TL olarak belirlenmiştir Bu raporun hazırlanması sürecinde açıklanan Haziran 2022 yıl için üretici fiyat endeksine göre;

Baz endeks:1022,25

İlan endeksi:1548,01

Katsayı:1.5143164587919

Güncel tutar:2.185.895,99 TL. olarak güncellenmiştir.

USD bazında, güncel dolar kuru -11.06.2022- itibariyle 17 lira olduğundan maliyet toplam olarak; 2.185.895,99 /17=128.582,11 USD olarak hesaplanmıştır

Tablo 15. 2022 Birim Fiyatlarına Göre Yaklaşık İnşaat Maliyeti

# PROJE GİRDİLERİ

### 8.1 Girdi İhtiyacı

Proje kapsamındaki yatırım ile ilgili herhangi bir ürün ve üretim projesi bulunmadığından, Zerzevan Kalesi Arsenal ve Yeraltı Kilisesi onarımları yapılarak turizme kazandırılması, uygulamalı hizmetler sunulacağından ham ve yardımcı madde giderleri bulunmamaktadır.

### 8.2 Girdi Fiyatları ve Harcama Tahmini

Proje kapsamındaki yatırım ile ilgili herhangi bir ürün ve üretim projesi bulunmadığından, Zerzevan Kalesi Arsenal Yapısı Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon ve Yeraltı Kilisesi Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon yapılarak turizme kazandırılması, uygulamalı hizmetler sunulacağından ham ve yardımcı madde giderleri bulunmamaktadır.

# ORGANİZASYON YAPISI, YÖNETİM ve İNSAN KAYNAKLARI

### Kuruluşun Organizasyon Yapısı ve Yönetimi

Tablo 16. Kuruluşun Organizasyon Yapısı ve Yönetimi

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR

İMAR ve ÇEVRE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Proje / Yatırım

Koordinasyon Ekibi

Satın Alma Birimi

Personel Birimi

### Organizasyon ve Yönetim Giderleri

Yatırım öncesinde organizasyon ve yönetim giderleri idaremizce ve Ajansın sağladığı fizibilite desteğinden karşılanmaktadır. Aynı şekilde yatırım döneminde de organizasyon ve yönetim giderleri idaremizin merkezi bütçesinden karşılanacaktır.

### İnsan Gücü İhtiyacı ve Tahmini Giderler

Yatırım ile hayata geçirilmesi planlanan Zerzevan Kalesi Arsenal ve Yeraltı Kilisesi alınacak herhangi bir ekip listesi bulunmamaktadır.

# PROJE YÖNETİMİ ve UYGULAMA PROGRAMI

### Proje Yürütücüsü Kuruluşlar ve Teknik Kapasiteleri

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin modern şehri Diyarbakır ile bütünleşen Dicle Üniversitesi'nin kökleşmiş gelenekleri doğrultusunda kurumsallaşmış birimlerinden biri olan Edebiyat Fakültesi, 1992 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi olarak başlayan kuruluş aşamasını, 1996 yılında eğitim - öğretime başlayarak devam ettirmiştir. 1996 yılında kurulan Arkeoloji Bölümü ise eğitim - öğretim faaliyetlerinin yanı sıra bünyesinde tamamladığı ve hâlen devam eden birçok projeye sahiptir.

Edebiyat Fakültesi bünyesinde 78 kişi tam zamanlı olarak çalışmaktadır. Fakülte bünyesinde 1 Dekan, 1 Fakülte Sekreteri, 64 öğretim elemanı, 14 memur görev yapmaktadır. Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü bünyesinde 2 kazı evi, 6 ofis, 2 çalışma salonu bulunmaktadır. Arkeoloji Bölümü, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte 3 önemli kazı ve araştırma projesi yürütmektedir. Söz konusu çalışmaları yönlendirebilecek bütün ekipmana sahiptir. Proje çalışanlarının görev yaptığı fakültedeki çalışma ofislerinde bilgisayar, internet hizmeti ve diğer iletişim araçları kullanılabilmektedir. Ayrıca 3 kazı ve araştırma projesine ait kullanılabilecek teknik donanıma sahip çalışma ofisleri de bulunmaktadır.

### Proje Organizasyonu ve Yönetim

Projede; 1 proje yürütücüsü,1 proje koordinatörü görev yapacaklardır. Bu faaliyet Projenin 1. Ayında tamamlanacaktır. Proje yürütücüsü: Zerzevan Kalesi kazı başkanıdır ve 23 yıllık tecrübeye sahiptir. Özgeçmiş formu ektedir. Proje Koordinatörü: Mimari projeler konusunda 27 yıllık tecrübeye sahiptir. Özgeçmiş formu ektedir.

### Proje Uygulama Programı

Tablo 17. Uygulama Termin Planı

# İŞLETME DÖNEMİ GELİR ve GİDERLERİ

### Üretim ve/veya Hizmetin Fiyatlandırılması

Yatırım kapsamında hayata geçirilecek merkez ücretsiz kamusal hizmet vereceği ve herhangi bir ürün satışı olmayacağı için fiyatlandırma yapılmamıştır.

# TOPLAM YATIRIM TUTARI ve YILLARA DAĞILIMI

### Toplam Yatırım Tutarı

### 12.1.1 Arazi Bedeli

Yatırımın yapıldığı alan devlet hazinesi (kazı alanı) olduğu için bu konuda herhangi bir maliyet bulunmamaktadır.

### 12.1.2 Sabit Sermaye Yatırımı

Yatırımın konusu bir kamusal hizmet merkezi olduğu için işletme giderleri kamu bütçesi veya eğitime destek sağlayacak ulusal, uluslararası ve bölgesel fonlarla desteklenebilecektir. Bu nedenle ilâve sermaye yatırımına ihtiyaç yoktur.

- Etüt-Proje, Mühendislik ve Kontrollük Giderleri

Kalıntının Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon projeleri, tanıtım ve fizibilite raporu hizmet alımı şeklinde, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile toplam 180.040 TL. Olarak karşılanacaktır.

Açıklanan Haziran 2022 yıl için üretici fiyat endeksine göre;

Baz endeks:590,52

İlan endeksi:1548,01

Katsayı:2.62143534551196

Güncel tutar:471.963,22 TL. olarak güncellenmiştir. USD bazında, güncel dolar kuru -11.06.2022- itibariyle 17 lira olduğundan maliyet toplam olarak; 471.963,22 /27.762,54 USD olarak hesaplanmıştır.

- İnşaat Harcamaları

Restorasyon giderleri; Hizmet alımı, malzeme alımı işçilik bedeli, kazı başkanlığı bütçesinde karşılanacağı öngörülmektedir.

- Makina ekipman giderleri:

Bu kalıntı için makine ekipman ve aydınlatma bedeli yoktur.

- İşletmeye Alma Giderleri

Yatırımın konusu olan Zerzevan Kalesi Arsenal ve Yeraltı Kilisesi çalışması için gerekli fiziki ve teknik donanımların sağlanması için yatırım giderlerine ihtiyaç duyulmamaktadır.

Genel Giderler

Yatırım esnasında ve yatırım sonrasında genel giderlerin finansmanı idarenin kamusal bütçesinden karşılanacaktır. Fizibilite çalışması süresince Karacadağ Kalkınma Ajansının ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın tanıtılması Ajansın görünürlük rehberinde öngördüğü tanıtım ve görünürlük rehberine uygun olarak yapılacaktır. Bu kapsamda 1 adet tabela, 1000 adet broşür ve 400 adet afiş basımı yapılacaktır. Tabela Zerzevan Kalesi’nin girişine asılacaktır. Diğer broşür ve afişler ilgili bütün kurum ve kuruluşların panolarına asılarak, dağıtılarak projenin görsel ve yazılı görünürlüğü sağlanacaktır. Ayrıca projenin tanıtımı için bütün paydaşların katıldığı kapsamlı bir toplantı yapılacaktır.

- Beklenmeyen Giderler

Yatırım dönemi için beklenmeyen giderlerle ilgili öngörümüz şu şekildedir: Yatırım için belirlenen giderlerin dışında makine teçhizat montaj ve eğitim sürelerinin uzamasından kaynaklanabilecek maliyetler için ilâve kaynak ihtiyacı olması durumda, bu giderler müdürlüğümüzün bütçesinden karşılanacaktır.

12.1.3 Yatırım Dönemi Faizleri

Yatırım dönemi faiz giderleri bulunmamaktadır.

12.1.4 İşletme Sermayesi

Yatırım dönemi için işletme sermayesi ihtiyacı bulunmamaktadır.

# PROJENİN FİNANSMANI

## 13.1 Yürütücü ve İşletmeci Kuruluşların Mali Yapısı

Yürütücü kuruluş Dicle Üniversitesi olup merkezi bütçeden her yıl ödenek almaktadır. Bu proje için yürütücü kuruluşun personel emeği olarak ayni katkısı dışında bir katkısı olmayacaktır.

## 13.2 Finasman Yöntemi (

Yatırım için gerekli finansmanın Karacadağ Kalkınma Ajansı Güdümlü Proje Desteğinden veya Zerzevan Kazı Başkanlığı’ndan sağlanmaktadır. Bu bağlamda yatırım için herhangi bir kredi kullanımı öngörülmemektedir.

## 13.3 Finansman Kaynakları ve Koşulları

Yatırıma konu Zerzevan Kalesi Arsenal ve Yeraltı Kilisesi için idaremiz, herhangi bir kredi kullanımı öngörmemektedir.

# PROJE ANALİZİ

## 14.1 Finansal Analiz

Bu kalıntı yerinde aslı gibi korumayı ön görüldüğü için Finansal Analiz yapılması için belirlenen miktar yoktur.

### 14.1.1 Finansal Fayda-Maliyet Analizi (NBD, İKO vb.)

Yatırıma konu merkezde herhangi bir ticari faaliyet yürütülmesi öngörülmediğinden ve kamusal ücretsiz eğitim hizmeti verileceğinden ve yatırım için iç karlılık vb. değerlendirmeler yapılmamıştır.

### 14.1.2 Devlet Bütçesi Üzerindeki Etkisi

Yatırım dönemi ve sonrasında finansman ihtiyaçları noktasında gerek yerelden Kalkınma Ajansı bütçesi gerekse Dicle Üniversitesi bütçesi kamusal kaynak olup yatırım ve işletme döneminde öngörülen giderler kadar bir etki söz konusu olacaktır.

## 14.2 Ekonomik Analiz

### 14.2.1 Ekonomik Maliyetler

Yatırım dönemi için sadece sabit yatırım maliyetleri öngörülmüş olup, aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

Tablo 18.  Yatırımın Sabit Ekonomik Maliyeti Tablosu

### 14.2.2 Ekonomik Faydalar

Yatırımda herhangi bir işletme ve ticari faaliyet öngörülmemiştir.

### 14.2.3 Ekonomik Fayda-Maliyet Analizi (ENBD, EİKO vb.)

Bölgenin ve Diyarbakır'ın turistik açıdan cazibesinin artırılması amacıyla Zerzevan Kalesi'nin yeni turizm çekim merkezi olması, turizm altyapısı ve mekân kalitesinin artırılmasıdır. Zerzevan Kalesi'ndeki yapıların korunarak geliştirilmesi, görünürlük ve erişilebilirliğinin artırılması, koruma kullanma ilkesine bağlı kalınarak turizme uygun işlevler kazandırılmasıdır. Yerli ve yabancı turistlerin bilgilendirilmesi, temel ihtiyaçlarının karşılanması ile ziyaretçi sayısında önemli oranda artış olacaktır. Zerzevan Kalesi Arsenal Yapısı Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon ve Yeraltı Kilisesi Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon projesi kültürel mirasımızın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanmaktadır. Projenin gerçekleşmesi halinde Diyarbakır ve Çınar İlçesi için kültürel, sosyal ve ekonomik alanda önemli katkılar sağlayacaktır. Projemizle sürdürülebilir turizm ilkelerini benimseyerek yerel ekonomik kalkınma için farkındalık yaratarak ayrıca yöre halkının sürdürülebilir turizm alanında gelir elde etme ve iş imkânı yaratma kapasitesini arttırarak Zerzevan Kalesi kazısına olan ilginin daha çok artması amaçlanmaktadır.

Bu çerçevede sürdürülebilir turizm yaklaşımı benimsenerek istihdamın arttırılmasında ve bölgesel gelişmede turizmin öncü bir sektör konumuna ulaştırılması ve Diyarbakır’ın uluslararası pazarda turist sayısı ve turizmin geliri bakımından önemli bir varış noktası ve uluslararası bir marka hâline gelmesine katkıda bulunulacaktır.

### 14.2.4 Maliyet Etkinlik Analizi (Karşılaştırmalı Birim Üretim ve Yatırım Maliyeti)

Hayata geçirilmesi planlanan yatırımın toplam maliyeti 180.000,00-TL olarak hesaplanmıştır. Ancak fizibiliteye konu merkezde verilecek kamusal hizmetler ücretsiz olacaktır. Bu bağlamda üretim ve gelir hesaplaması yapılmadığından yatırımın maliyet etkinliği ekonomik açıdan değil, bölgeye katkıları bakımından eğim yoluyla buluş yönü güçlü, analitik düşünme becerisi kazanmış girişimci öğrenciler ve bireyler yetiştirilmesi neticesinde bölgede nitelikli iş gücü, yenilikçi, üretken insan kaynakları potansiyelinin güçlenmesi söz konusu olacaktır.

14.2.5 Projenin Diğer Ekonomik Etkileri (Katma Değer Etkisi vb.)

Kavramsal çerçevesine bakıldığında; Katma Değer, kullanılan girdilerin sağladığı değer artışıdır. Ürün işlenince mamul değer yanında, ek değerlerin üretilmesinde imkân sağlar. Katma Değer hesabı, mamul dışında üretilen ek kaynakların tanımlanmasına dayanmaktadır. Bu bağlamda yatırımımıza konu herhangi bir mamul olmadığından ekonomik katma değer analizi kısa vadede sadece istihdam ve sosyal katma değer açısından değerlendirilmiştir.

## 14.3 Sosyal Analiz

### 14.3.1 Sosyal Fayda – Maliyet Analizi

Kazı alanı üzerinde gerekli iyileştirmelerin yapılmasının yanı sıra, şimdiye kadar yapılan düzenleme çalışmalarına tamamlayıcı olarak; kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacak altyapının oluşturulması, toplumda tarih-arkeoloji-sanat tarihi-kültür bilinci oluşturulması, iktisadi kalkınmanın sağlanması ve sosyal refahın artırılması amaçlanmaktadır. Diyarbakır merkez ve ilçelerinde yaşayan halk: 1.756.353 gibi büyük bir nüfusun olduğu ilimizde istihdam verileri oldukça düşüktür. Bu nüfusa rağmen ilimizde sanayi alt yapısı oldukça zayıftır. Buda beraberinde ciddi bir işsizlik sorununu getirmektedir. İşsizlik oranının düşürülmesi, halkın refah seviyesinin artması için en büyük alternatif turizm olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle bu tip projelerin hayata geçirilmesi oldukça önem arz etmektedir. İstihdamın artması ile birlikte sosyal, kültürel ve eğitim alanında olumlu etkileşimlerde olacaktır. Büyük bir potansiyeli olan Zerzevan Kalesi Dünya'nın önemli destinasyonlarından birisidir. Proje ile askeri garnizonun turizme kazandırılması sonrasında yerel dinamikler harekete geçecek, ekonomik canlılık baş gösterecektir. Ekonominin canlanması ile mevsimlik göçlerin yaşandığı bölge insanının sosyal, ekonomik ve eğitim düzeyinde değişiklikler olacaktır. Yerleşik kültür daha bir güç kazanacak, yarı zamanlı çalışmaların yerini tam zamanlı çalışmalar alacaktır.

### 14.3.2 Sosyo – Kültürel Analiz (Katılımcılık, Cinsiyet Etkisi vb.)

Yatırıma konu Zerzevan Kalesi Arsenal ve Yeraltı Kilisesi, ülkemizin ulusal ve uluslararası ortamda tarihi ve kültürel zenginliklerini koruma, değerlendirme, turizme kazandırma ve tanıtma yetkisine ve uzmanlığına sahip olması, ülke gelişmişlik düzeyine ciddi katkılar sağlayabilecektir. Farklı yaş gruplarında ve cinsiyet ayrımı olmaksızın tüm ziyaretçilere ücretsiz olarak bilgilendirme hizmeti verilecektir. Sanat ve sanatsal yaratıcılık alanında başarılı çalışmalara sahip olması kazı alanlarının turizmde iyi bir yere gelmesine katkı sağlayacaktır.

### 14.3.3 Projenin Diğer Sosyal Etkileri (İstihdama Katkı vb.)

Turizm, Diyarbakır merkez ve ilçeleri için en önemli ekonomik kalkınma aracıdır. İnsan hareketliliği beraberinde sosyal, ekonomik, kültürel değişimleri beraberinde getirmektedir. Projemizin gerçekleştirilmesi ile ilimizde bulunan tarihi ve doğal mekanlara ilgi arttı. Bu ilginin artmasıyla turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmeler başta olmak üzere bütünleyici esnaflarında gelirlerinde bir artış olacaktır. Projenin tamamlanması ve hayata geçmesiyle birlikte Zerzevan Kalesi'nin turizm odaklı göstergeleri olumlu yönde artışa geçerek, turist sirkülasyonun artmasıyla birlikte yerel halkın yaşam kalitesi yükselecektir. Özellikle ilçe halkı yerli ve yabancı turistlerle daha fazla etkileşime girecek, böylelikle ilçede eğitim, sosyal, kültürel ve ticari ilişkilerin gelişmesine katkı sunacaktır. Tamamlanacak çalışmalar ile Zerzevan Kalesi yerli-yabancı turist açısından çekim noktası hâline gelecek, ören yeri daha anlaşılır hale getirilerek ziyaretçi sayısında önemli ölçüde artış olacaktır. Bu duruma bağlı olarak turizmin ekonomiye dönüştürülmesi istihdamın artırılmasına da önemli katkılar sunacaktır. Proje ile canlanan tarih ve turizm potansiyeli sayesinde ziyaretçi turist sayısında artış kaydedilip bölgede turizmin hareketliliği ile kalkınmaya destek sağlanmış olacaktır.

Zerzevan Kalesi'nde turizm odaklı yürütülen yeni projeler ve yapılan yatırımlar etkileri artarak devam edecek niteliktedir. Antik yerleşimde yıl bazında turist sayısı resmi verilerden hareketle 2019 yılında ziyaretçi sayısı oldukça yüksek olmuş, koronavirüs salgınına rağmen 2020 ve 2021 yılında ziyaretçi sayısı yüksektir. 2022 yılında pandeminin ortadan kalkmasıyla ise bu artış 2021 yılına göre %400 beklenmektedir.

Tablo 19.  Zerzevan Kalesi’nin Ziyaretçi Sayıları

| Yıl | Yerli Ziyaretçi | Yabancı Ziyaretçi | Toplam Ziyaretçi |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 Zerzevan Kalesi | 305.815 | 46.053 | 351.868 |
| 2019 Zerzevan Kalesi | 355.178 | 69.067 | 424.205 |
| 2020 Zerzevan Kalesi (Pandemi) | 160.827 | 6.009 | 166.836 |
| 2021 Zerzevan Kalesi (Pandemi) | 269.868 | 4.113 | 273.981 |

Kaynak: Zerzevan Kalesi Kazı Arşivi [48]

Gerçekleşen ziyaretçi sayılarından yararlanılarak son 2 yıldaki trendin devam edeceği varsayımı ile önümüzdeki yıllarda ziyaretçi sayısında gerçekleşecek değişim aşağıdaki şekilde tahmin edilmiştir.

Şekil 10. Proje Uygulama Sonrasındaki Ziyaretçi Sayısına İlişkin Tahmin

## 14.4 Bölgesel Analiz

### 14.4.1 Projenin Bölgesel Düzeydeki Doğrudan ve Dolaylı Etkileri

Yatırıma konu Zerzevan Kalesi Arsenal ve Yeraltı Kilisesi, asıl ekonomik etkileri orta uzun vadede değerlendirilmiştir. Kısa vadede sınırlı ekonomik etkiler ve daha çok sosyal etkiler değerlendirilmiştir. Zira yatırım herhangi bir ticari faaliyet kapsamında değil, ücretsiz kamusal hizmet çerçevesinde planlanmıştır. Diyarbakır-Mardin karayolu üzerinde her iki ile eşit mesafede bulunması nedeniyle de kolay ulaşılabilir bir konuma sahiptir. Dünyanın en önemli askeri yerleşimi olan Zerzevan Kalesi'nde yapılan kazı çalışmaları ile bölgenin ve Diyarbakır'ın Roma Dönemi’ne ışık tutulduğu gibi, gerçekleştirilen restorasyon projeleri, çevre düzenlemeleri ile de alan ziyaretçilerin gezebileceği bir ören yeri hâline getirilerek Diyarbakır ve bölge turizmine önemli katkılarda bulunmaktadır. Yeni başlayan çalışmalar ulusal ve uluslararası alanda büyük yankı uyandırmış, daha önce bilinmeyen yerleşim, şimdilerde yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği bir ören yeri hâline gelmiştir. Askeri yerleşim bilinen en iyi korunmuş Roma garnizonudur. Dünyadaki son Mithras Tapınağı yoğun ziyaretin en önemli nedenlerindendir ve bu yapı Roma'nın doğu sınırındaki tek tapınaktır. Zerzevan Kalesi ve Mithras Tapınağı Diyarbakır, bölgemiz, ülkemiz tanıtımı ve turizmi açısından da son derece önemlidir.

Dünya Turizm Yazarları ve Gazetecileri Federasyonu FIJET tarafından her yıl verilen Turizmin Oskarı Altın Elma ödülü 2018 yılında Diyarbakır'a verilmesinde Zerzevan Kalesi ‘de yapılan çalışmalar ve sonucunda yeni ortaya çıkarılan Mithras Tapınağı’nın katkısı oldukça fazladır. Akabinde Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri ERSOY Zerzevan Kalesi'ndeki kazı ve restorasyon çalışmalarını yerinde incelemiş, Diyarbakır ve bölgenin turizmine büyük katkıda bulunacak bu önemli Roma Dönemi askeri yerleşiminin turizme kısa sürede kazandırılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kazı ve restorasyon çalışmalarına yılda 1 milyon ödenek sağlanacağını belirtmiştir. Kültür ve Turizm Bakanımız ayrıca Diyarbakır'ı 7. Turizm Konsantrasyon Bölgesinin Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep merkezi ilan etmiştir. 2020 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne girmesi ve 2021 yılında yapılan “Uluslararası Gökyüzü Gözlem Şenliği” ile birlikte ziyaretçi sayısında daha çok artış olmuştur. Zerzevan Kalesi'ni pandemiye rağmen 2020 yılında 166.836 kişi, 2021 yılında 273.981 kişi ziyaret etmiştir. 2022 yılında ise bir milyonu geçmesi beklenmektedir. Bu nedenle projenin hayata geçmesi ile birlikte ziyaretçi sayısında gözle görülür önemli bir artış olacaktır. Söz konusu durum özellikle ilçede birçok yeni istihdam alanının oluşmasını sağlayacak, yerel halkın yaşam kalitesini yükseltecektir. Proje ile Çınar ilçesinin ekonomik, sosyal ve kültürel aktivitelerin odağı olması; eğitim, sağlık, ticari hayat ve sosyal yaşam alanında birçok imkâna erişim kolaylığı, ulaşım ve altyapının geliştirilmesi sağlanacaktır.

Kentsel ve sanayi altyapının geliştirilmesi kapsamında; turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve kalitesinin arttırılmasına hizmet edecek altyapının geliştirilmesi, tarih ve kültür turizmine yönelik potansiyelin restorasyon ve alan düzenlemeleri ile ortaya çıkarılması, tarihi antik yolun canlandırılması ve mevcut kalıntıların restorasyonu yapılması projenin temel gerekçesini oluşturmaktadır.

## 14.5 Duyarlılık Analizi

Duyarlılık değerlendirmesi yapılmadan önce kısaca kavramsal çerçeve ortaya konmuştur. Duyarlılık analizi; bir doğrusal programlama problemi çözümünün geçerli olduğu aralıkları belirlemek için yapılmaktadır. Örneğin; bir yatırımın farklı şartlar altında veya alternatif finansal çözümlerle hayata geçirilmesine dair karşılaştırmaları, fizibilitenin birden fazla optimal çözüm imkânlarını ortaya koymaktadır.

## 14.6 Risk Analizi

Projemize konu yatırım ile ilgili değerlendirdiğimiz riskler ve bu risklerin detaylı açıklamaları sırasıyla şöyledir:

1. Ekonomik risk,

2. Diyarbakır'da mücbir sebepler oluşursa,

3. Gerekli teknik donanım ve hizmet alımlarında yaşanabilecek sıkıntılar,

4. Politik riskler,

# PROJE ÇİZİMLERİ

# KAYNAKÇA

AHUNBAY, M., “Dara-Anastasiopolis”, Kazı Sonuçları Toplantısı, 12, 1990, 391-397.

AMMIANUS MARCELLINUS, (With an English Translation by John C. Rolfe), vol.I, Harvard University Press, 1939, London.

BEYSANOĞLU, Ş., Anıtları ve Kitabeleriyle Diyarbakır Tarihi. I, II, III, 1987, Ankara. BEYSANOĞLU, Ş., “Diyarbakır Tarihine Kısa Bir Bakış”,  Kültür ve Sanat, 28, 1995, 5-9.

BEYSANOĞLU, Ş., “Kuruluşundan Günümüze Kadar Diyarbakır Tarihi”, Diyarbakır Müze Şehir, 1999, İstanbul, 38-80.

BLOCKLEY, R. C., “Ammianus Marcellinus on the Persian invasion of A. D. 359”, Phoenix, 42, 1988, 244-260.

BLOCKLEY, R. C., East Roman Foreign Policy, 1992, Leeds.

CAN, B. & ERDOĞAN, N., “Dara, Bizans-Sasani Sınırında Bir Garnizon Kenti ve Kazıları / Dara, Excavations of a Garrison City on the Byzantine-Sassanid”, Anadolu’nun Zirvesinde Türk Arkeolojisinin 40 Yılı, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 40. Kuruluş Yılı Armağanı. Eds. Mehmet Ali Yılmaz, Hasan Kasapoğlu, 2014, 347-371.

COŞKUN, A., “Zerzevan Kalesi Kazıları”, Medeniyetler Kavşağında Bir İlçe: Çınar, Çınar Kaymakamlığı, 2015, 92-97.

COŞKUN, A., “Zerzevan Kalesi, Roma’nın Sınır Garnizonu / Zerzevan Castle, Frontier Garrison of Roman”, Diyarbakır Valiliği - Kültür ve Turizm Dergisi, Mayıs-Haziran 2015, 4, 72-76.

COŞKUN, A., “Zerzevan Kalesi 2014 Yılı Kazı Çalışmaları: İlk Sezon”, Kazı Sonuçları Toplantısı 37, 1, 2016, 101-128.

COŞKUN, A., “Zerzevan Kalesi”, Aktüel Arkeoloji, Mayıs-Haziran 2016-51, 6-9.

COŞKUN, A., “Diyarbakır Zerzevan Kalesi”, Magma, Ocak 2017-20, 38-51.

COŞKUN, A., “Zerzevan Kalesi 2015 Yılı Kazı Çalışmaları: 2. Sezon”, Kazı Sonuçları Toplantısı 38, 2017, 125-150.

COŞKUN, A., “Zerzevan Castle in The Light of Recent Archeological Researches”, Anadolu/Anatolia, Sayı.43, s.91-110.

COŞKUN, A., “Roma Askeri Yerleşimi Zerzevan Kalesi’nde Yeni Kazılar”, Uluslararası Diyarbakır Sempozyumu Cilt. 1, Diyarbakır 02-05 Kasım 2016, s.47-59.

COŞKUN, A., “Zerzevan Kalesi 2016 Yılı Kazı Çalışmaları”, 39. Kazı Sonuçları Toplantısı Cilt.2, Bursa 22-26 Mayıs 2016, s.405-422.

COŞKUN, A., Zerzevan Kalesi Roma’nın Sınır Garnizonu, Diyarbakır Valiliği Kültür Sanat Yayınları:19, Kayseri 2017.

ÇELİK, Recep “Diyarbakır Çınar Tarımsal Alanlarının Yıllara Göre Yeraltı Suyu Seviye Haritalarının Coğrafik Bilgi Sistemi (CBS) ile Tespiti”, Mühendislik Dergisi, Cilt:7, Sayı:2, Temmuz 2016, 217-224.

ÇEVİK, A., XI-XIII. Yüzyıllarda Diyâr-ı Bekr Bölgesi Tarihi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi, 2002, İstanbul.

DEICHMANN, F. W.- PESCHLOW, U. 1977, Zwei spätantike Ruinenstätten in Nordmesopotamien, Bayerische Akademie der Wissenschaften, München, 1977.

DEVAMBEZ, P. 1937,  İstanbul Müzeleri. Asariatika Müzesi. Tunç Eserler Rehberi - Guide illustre de Bronzes, İstanbul, 1937.

DEWING, H.B. 1914,  Procopius, History of the Wars, I,  New York, 1914. DIGNAS, B., WINTER, E. 2007, Rome and Persia in Late Antiquity: Neigbours and Rivals, Cambridge, 2007.

DILLEMANN, L. 1962, Haute Mésopotamie orientale et pays adjacents: contribution a la géographie historique de la région, du Ve s. avant l’ére chrétienneau VIe s. de cette ére, Paris, 1962.

DSİ 10. Bölge Müdürlüğü 2018 verileri.

DTSO Ekonomi Bülteni 2021, Şubat 2021.

DURMUŞ, Esen “Diyarbakır İlinde Yerleşmelerinin Yükselti Basamaklarına Göre Dağılışı”, TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu 3-6 Ekim 2018, 338-340.

ERDOĞAN, N. (2014). Anastasiopolis - Dara Antik Kenti. Mardin Müzesi, 2014. FIRATLI, N. 1955,  A Short Guide to the Byzantine Works of Art, İstanbul, 1955.

FRENCH, D. 1998, “Pre- and Early-Roman Roads of Asia Minor. The Persian Royal Road”, Iran, 36, 1998, 15-43.

GREATEX, G. & LIEU, S., The Roman Eastern Frontier and the Persian Wars AD 363-630, Routledge, 2002. GUYER, H.S. 1968, Reise durch Mesopotamien, Zürich, 1968.

GÜRSOY, S., SESSİZ, A., AKIN, S., “ Diyarbakır İlinde Uygulanan Toprak İşlemem Yöntemleri ve Makinalı Ekimde Karşılaşılan Sorunlar”, Tarım Makinaları Bilimi 2013, 9 (3), 181-186.

İstatistiklerle Diyarbakır 2018, s.5-140.

JOUBIN, A. 1898,  Musee Imperial Ottoman. Bronzes et bijoux, İstanbul, 1898.

KARADOĞAN, S., COŞKUN, A., “Çevresel Koşulları ve Konumu Açısından Zerzevan Kalesi (Diyarbakır)”, Uluslararası Diyarbakır Sempozyumu Cil.1, Diyarbakır 02-05 Kasım 2016, s.115-134.

KARADOĞAN, Sabri.,  KAVAK, M. Tahir, “Diyarbakır Havzasında İklim Üzerinde Etkili Olan Yer Şekilleri ve Litolojik Faktörlerin MODİS Uydu Görüntüsü Verileri İle İncelenmesi”, Türkiye Jeoloji Bülteni, 60 (2017), 557-568.

KARADOĞAN, S., KUZUCUOĞLU, Catherine, “Diyarbakır Hevsel Bahçeleri ve Dicle Nehri: Arazi Değişimlerinin Jeomorfolojik Kayıtları”, Türkiye Jeoloji Bülteni, Cilt:60, Sayı:1, Ocak 2017,63-76.

KÜTÜK, A., “İmparator I. Justinianos’un İlk Yıllarında Bizans İmparatorluğu’nun Mezopotamya Sınırı (527-532)”, Tarih Okulu Dergisi (TOD),  XVIII, 2014, 141-164.

KÜTÜK, A., “Bizans İmparatorluğu Zamanında Amida (Diyarbakır) IV.-VII. Yüzyıl”, History Studies, 7(2), 2015, 77-97.

LENSKI, N., “Two Sieges of Amida (AD 359 and 502-503) and the Experience of Combat in the Late Roman Near East”, British Archaeological Reports, 1717, 2007, 219-236.

LIGHTFOOT, C., “Sapor before the walls of Amida”, The Eastern Frontier of the Roman Empire, eds. D. French, C. Lightfoot, Oxford, 1989, 285-294.

MARCIAK, M. 2014, ‘’The Cultural Landscape of Sophene from Hellenistic to Early Byzantine Times’’, Göttinger Forum für Altertumswissenschaft 17 (2014): 13-56.

NIEBUHR, C. 1780, Voyage en Arabie & en d’autres Pays circonvoisins, Amsterdam, 1780.

NURANİ, Hakan Sidar “Karacadağ’daki Taşlık Arazilerin Diyarbakır ve Bölge Ekonomisi İçin Önemi”, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü), Diyarbakır 2009.

OLMSTEAD, A.T. 1918, “The Calculated Frightfulness of Ashur Nasir Apal”. Journal of the American Oriental Society, 38, 1918, 209-263.

PITARAKIS, B. 2015, Hayat Kısa, Sanat Uzun - Bizans’ta Şifa Sanatı / Life Is Short, Art Long – The Art of Healing in Byzantium, Pera Müzesi Yayını 73, İstanbul, 2015.

PLEKET, H.W., STROUD, R.S. 1977, “Samachi (Kale’i Zerzevan; 45 km S. of Amida). Inscription on a bronze bucket, 6th cent. A.D.”, Supplementum Epigraphicum Graecum 27, 1977.

PREUSSER, C. 1911, Nordmesopotamische Baudenkmäler Altchristlicher und Islamischer Zeit, Leipzig, 1911.

RITTER, C. 1844, Die Erdkunde von Asien, 7, 2, Berlin, 1844. SACHAU, E. 1883, Reise in Syrien und Mesopotamien, Leipzig, 1883.

ŞEKER, Murat., SALDANLI, Arif., BEKTAŞ, Hakan., “TRC2 Bölgesi Yaşam Kalitesi Araştırması Diyarbakır – Şanlıurfa”, 2014, 39.

Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Tarımsal Yatırımcı Danışma Ofisi, “Diyarbakır Tarımsal Yatırım Rehberi” 2021.

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, “Fırat – Dicle Havzası Taşkın Yönetim Planı Yönetici Özeti” .

Bu raporun içeriğinden sadece Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sorumludur ve içeriğin

herhangi bir şekilde T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın veya Karacadağ

Kalkınma Ajansı’nın görüş ya da tutumunu yansıttığı mütalaa edilemez.

Aytaç Coşkun, Zerzevan Kalesi Roma’nın Sınır Garnizonu, Diyarbakır Valiliği Kültür Sanat Yayınları:19, Kayseri 2017,10; Aytaç Coşkun, ‘‘Zerzevan Kalesi Kazıları’’, Medeniyetler Kavşağında Bir İlçe: Çınar, (92-97), MRK Matbaası, Ankara 2015.[1]

Aytaç Coşkun, Zerzevan Kalesi Roma’nın Sınır Garnizonu, 10; Aytaç Coşkun, ‘‘Zerzevan Castle in The Lıght of Recent Archeologıcal Researches’’, Anadolu/Anatolia, Sayı:43, 91-110. .[2]

Aytaç Coşkun, ‘‘Zerzevan Castle in The Light of Recent Archeologıcal Researches’’, s.91-110. .[3]

Friedrich Wilhelm Deichmann ve Urs Peschlow, Zwei Spätantike Ruinenstätten in Nordmesopotamien, Bayerische Akademie Der Wıssenchaften, München, 1977, 32. .[4]

Aytaç Coşkun, “2014 Yılı Zerzevan Kalesi Kazısı (İlk Sezon)”, 37. Kazı Sonuçları Toplantısı 1. Cilt, Erzurum, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 11-15 Mayıs 2015, 101. .[5]

Zerzevan Kalesi Kazı Arşivi.[6]

Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Tarımsal Yatırımcı Danışma Ofisi, “Diyarbakır Tarımsal Yatırım Rehberi 2021. [8]

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Ekonomi Bülteni 2021, 2-4. [11]

Murat Şeker, Arif Saldanlı, Hakan Bektaş, “TRC2 Bölgesi Yaşam Kalitesi Araştırması Diyarbakır – Şanlıurfa”, 2014, 39. [12]

Murat Şeker, Arif Saldanlı, Hakan Bektaş, “TRC2 Bölgesi Yaşam Kalitesi Araştırması Diyarbakır – Şanlıurfa”, 2014, 39. [13]

Zerzevan Kalesi Kazı Arşivi [14]

https://www.zerzevan.org/?page_id=1172 sayfasından yararlanılmıştır. [15]

Songül Gürsay, Abdullah Sessiz, Songül Akın, “Diyarbakır İlinde Uygulanan Toprak İşleme Yöntemleri ve Makinalı Ekimde Karşılaşılan Sorunlar”, Tarım Makinaları Bilim Dergisi 2013, 9 (3), 183. [17]

https://diyarbakir.ktb.gov.tr/TR-56881/cografya.html[18]

Sabri Karadoğan, Catherine Kuzucuoğlu, “Diyarbakır Hevsel Bahçeleri ve Dicle Nehri: Arazi Değişimlerinin Jeomorfolojik Kayıtları”, Türkiye Jeoloji Bülteni, Cilt:60, Sayı:1, Ocak 2017, 64. [19]

Recep Çelik, “Diyarbakır Çınar Tarımsal Alanlarının Yıllara Göre Yeraltı Suyu Seviye Haritalarının Coğrafik Bilgi Sistemi (CBS) ile Tespiti”, Mühendislik Dergisi, Cilt:7, Sayı:2, Temmuz 2016, 218-219. [20]

Sabri Karadoğan, Aytaç Coşkun, “Çevresel Koşulları ve Konumu Açısından Zerzevan Kalesi (Diyarbakır)”, Uluslararası Diyarbakır Sempozyumu Cilt. 1, Diyarbakır Valiliği, 02-05 Mayıs 2016, 115-134. [21]

Sabri Karadoğan, M. Tahir Kavak, “Diyarbakır Havzasında İklim Üzerinde Etkili Olan Yer Şekilleri ve Litolojik Faktörlerin MODİS Uydu Görüntüsü Verileri ile İncelenmesi”, Türkiye Jeoloji Bülteni, 60 (2017), 558. . [23]

https://diyarbakir.meb.gov.tr/www/iklim/icerik/17. [24]

https://diyarbakir.meb.gov.tr/www/iklim/icerik/17.. [26]

Sabri Karadoğan, M. Tahir Kavak, “Diyarbakır Havzasında İklim Üzerinde Etkili Olan Yer Şekilleri ve Litolojik Faktörlerin MODİS Uydu Görüntüsü Verileri İle İncelenmesi”, Türkiye Jeoloji Bülteni, 60 (2017), 558-559. [27]

Hakan Sidar Nurani, “Karacadağ’daki Taşlık Arazilerin Diyarbakır ve Bölge Ekonomisi İçin Önemi”, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü), Diyarbakır 2009, 7. [28]

Hakan Sidar Nurani, “Karacadağ’daki Taşlık Arazilerin Diyarbakır ve Bölge Ekonomisi İçin Önemi”, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü), Diyarbakır 2009, 7. [29]

Sabri Karadoğan, M. Tahir Kavak, “Diyarbakır Havzasında İklim Üzerinde Etkili Olan Yer Şekilleri ve Litolojik Faktörlerin MODİS Uydu Görüntüsü Verileri İle İncelenmesi”, Türkiye Jeoloji Bülteni, 60 (2017), 558-559. [30]

Songül Gürsay, Abdullah Sessiz, Songül Akın, “Diyarbakır İlinde Uygulanan Toprak İşleme Yöntemleri ve Makinalı Ekimde Karşılaşılan Sorunlar”, Tarım Makinaları Bilim Dergisi 2013, 9 (3), 183. [32]

Esen Durmuş, “Diyarbakır İlinde Yerleşmelerinin Yükselti Basamaklarına Göre Dağılışı”, TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu 3-6 Ekim 2018, 338-340. [33]

Esen Durmuş, “Diyarbakır İlinde Yerleşmelerinin Yükselti Basamaklarına Göre Dağılışı”, TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu 3-6 Ekim 2018, 344. [34]

Diyarbakır Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, “Diyarbakır İli 2019 Yılı Çevre Durum Raporu”, Haz. ÇED ve Çevre İzinleri Şube Müdürlüğü, Diyarbakır 2020, 16. [37]

Mualla Öztürk, Recep Çelik, “Diyarbakır Ovasının Yeraltı Su Seviye Haritalarının Coğrafik Bilgi Sistemi (CBS) ile Tespiti”, TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi, 130-131. [39]

Esen Durmuş, “Diyarbakır İlinde Yerleşmelerinin Yükselti Basamaklarına Göre Dağılışı”, TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu 3-6 Ekim 2018, 344. [40]

Songül Gürsay, Abdullah Sessiz, Songül Akın, “Diyarbakır İlinde Uygulanan Toprak İşleme Yöntemleri ve Makinalı Ekimde Karşılaşılan Sorunlar”, Tarım Makinaları Bilim Dergisi 2013, 9 (3), 183. [41]

https://www.nufusu.com/il/diyarbakir-nufusu [47]