Diyarbakır İçkale Artuklu Sarayı

Kaçış Tüneli ile Divanhane ve Mekânlarının

Restorasyonu Yatırımının Fizibilite Raporu

2022

Nisan

Diyarbakır İçkale Artuklu Sarayı

Kaçış Tüneli ile Divanhane ve Mekânlarının

Restorasyonu Yatırımının Fizibilite Raporu

Proje Yürütücüsü

Prof. Dr. İrfan YILDIZ

Proje Koordinatörü

Prof. Dr. Neslihan DALKILIÇ

“Diyarbakır İçkale Artuklu Sarayı Kaçış Tüneli ile Divanhane ve Mekânlarının Fizibilitesi, 2020 Yılı Fizibilite Desteği kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan mali destek ile yürütülmektedir.”

Sözleşme No: TRC2/20/FZD/SOP/3/0013

- YÖNETİCİ ÖZETİ

Diyarbakır İçkale Artuklu Sarayı Kaçış Tüneli ile Divanhane ve Mekânlarının Fizibilitesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Diyarbakır için ulusal bir proje olarak tasarlanmıştır. Bu proje içerikleri, aktiviteleri açısından diğer çevre illere de örnek teşkil edecektir. İçkale Artuklu Saray Kazısı 2018-2021 yılları itibariyle bölgenin önemli bir destinasyon merkezi hâline gelmiştir. Bölgenin turistik cazibesinin artırılmasıyla kazı alanlarının binlerce yıllık tarihi içinde kültürel mirasın korunması, tanıtılması, değerlendirilmesi ve turizm açısından öneminin vurgulanması için sürdürülebilir kalkınmayı sağlamaktadır.

İçkale Artuklu Sarayı Kaçış Tüneli ile Divanhane ve Mekânlarının bölgeye sağlayacağı faydalar;

- Diyarbakır’ın kentsel turizmine katkıda bulunmak,

- Turizme kazandırılarak Amida Höyüğüne gelen turist akışının artmasını sağlamak,

- Dünyada ilk robotların yapıldığı ve hizmet verdiği bir yer olan Artuklu Sarayını bünyesinde barındırdığını, El Cezeri'yi ve onun otomatlarını vurgulamak, teknik boyutları ön plana çıkarmak ve bu sayede şehre gelen turist sayısını artırmak,

- Kent tarihi hakkında birçok belge ve bilgiye ulaşılmasını sağlamak,

- Projeyle sürdürülebilir turizm ilkelerini benimseyerek yerel ekonomik farkındalık yaratmak,

- Yöre halkının sürdürülebilir turizm alanında gelir elde etme ve iş imkânı yaratma kapasitesini artırarak Amida Höyük ve Artuklu Sarayı Kazısını turizme kazandırmak.

Bu proje konusu yatırım, Diyarbakır'ın uluslararası turizm sektöründe uluslararası bir marka hâline gelmesine katkıda bulunacaktır

İÇİNDEKİLER

1.	GİRİŞ	6

1.1. Raporun Amacı ve Kapsamı	6

1.2. Organizasyon ve Yöntem	6

1.3. Bulguların Özeti ve Öneriler	6

2.	PROJE TANITIMI ve  KAPSAMI	8

3.	PROJENİN ARKA PLANI	12

3.1. Sosyo-ekonomik Durum (Genel, Sektörel ve/veya Bölgesel)	12

3.2 Sektörel ve/veya Bölgesel Politikalar ve Programlar	16

3.3  Kurumsal Yapılar ve Yasal Mevzuat	17

3.4 Proje Fikrinin Kaynağı ve Uygunluğu	17

3.4. 1 Projenin Sektörel ve/veya Bölgesel Kalkınma Amaçlarına Uygunluğu	17

3.4.2 Projenin Geçmiş, Yürüyen ve Planlanan Diğer Projelerle İlişkisi	18

3.4.3 Projenin Diğer Kurum ve Projelerle İlişkisi	18

3.4.4 Projenin İdarenin Stratejik Planı ve Performans Programına Uygunluğu	18

3.4.5 Proje Fikrinin Ortaya Çıkışı	19

3.4.6 Projeyle İlgili Geçmişte Yapılmış Etüt, Araştırma ve Diğer Çalışmalar	20

4.	PROJENİN GEREKÇESİ	21

4.1 Ulusal ve Bölgesel Düzeyde Talep Analizi	21

4.1.1 Talebi Belirleyen Temel Nedenler ve Göstergeler	21

4.1.3 Mevcut Talep Düzeyi Hakkında Bilgiler	21

4.1.4 Mevcut Kapasite ve Geçmiş Yıllar Kapasite Kullanım Oranları	22

4.2 Ulusal ve Bölgesel Düzeyde Gelecekteki Talebin Tahmini	22

4.2.1 Bölgenin Ekonomik Büyüme Senaryosu (Hedef ve Stratejiler) ve Talep Tahminleri ile İlişkisi	22

5.	HİZMETLERİN SATIŞ – ÜRETİM PROGRAMI	23

5.1 Satış Programı	23

5.2 Üretim Programı	23

5.3 Pazarlama Stratejisi (Fiyatlandırma, Tanıtım ve Dağıtım)	23

6.	BÖLÜM PROJE YERİ/UYGULAMA ALANI	23

6.1 Fiziksel ve Coğrafi Özellikler	24

6.1.1 Coğrafi Yerleşim	25

6.1.2 İklim	26

6.1.3 Toprak ve Arazi Yapısı Hakkında Bilgiler	30

6.1.4 Bitki Örtüsü	31

6.1.5 Su Kaynakları	32

6.1.6 Diğer Doğal Kaynaklar	35

6.2 Ekonomik ve Fiziksel Altyapı	36

6.3 Sosyal Altyapı	38

6.4 Kurumsal Yapılar	39

6.6 Alternatifler, Yer Seçimi ve Arazi Maliyeti (Kamulaştırma Bedeli)	40

7.	TEKNİK ANALİZ VE TASARIM	40

7.1 Kapasite Analiz Seçimi	40

7.2 Alternatif Teknolojilerin Analizi ve Teknoloji Seçimi	40

7.3 Seçilen Teknolojinin Çevresel Etkileri, Koruma Önlemleri ve Maliyeti	40

7.4 Teknik Tasarım	40

7.5 Yatırım Maliyetleri (inşaat, makine-donanım)	40

8.	PROJE GİRDİLERİ	42

8.1 Girdi İhtiyacı	42

8.2 Girdi Fiyatları ve Harcama Tahmini	42

9.	ORGANİZASYON YAPISI, YÖNETİM VE İNSAN KAYNAKLARI	42

9.1 Kuruluşun Organizasyon Yapısı ve Yönetimi	42

9.2 Organizasyon ve Yönetim Giderleri (Genel Giderler vb.)	43

9.3 İnsan Gücü İhtiyacı ve Tahmini Giderler	43

10.	PROJE YÖNETİMİ VE UYGULAMA PROGRAMI	43

10.1 Proje Yürütücüsü Kuruluşlar ve Teknik Kapasiteleri	43

10.2 Proje Organizasyonu ve Yönetim	44

10.3 Proje Uygulama Programı	44

11.	İŞLETME DÖNEMİ GELİR VE GİDERLERİ	45

11.1 Üretim ve/veya Hizmetin Fiyatlandırılması	45

12.	TOPLAM YATIRIM TUTARI VE YILLARA DAĞILIMI	45

12.1 Toplam Yatırım Tutarı (İç ve Dış Para)	45

12.1.1 Arazi Bedeli (kamulaştırma giderleri)	45

12.1.2 Sabit Sermaye Yatırımı	45

13.	PROJENİN FİNANSMANI	46

13.1 Yürütücü ve İşletmeci Kuruluşların Mali Yapısı	46

13.2 Finasman Yöntemi (Öz Kaynak, dış kredi, hibe, YİD vb.)	46

13.3 Finansman Kaynakları ve Koşulları	46

14.	PROJE ANALİZİ	47

14.1 Finansal Analiz	47

14.1.1 Finansal Fayda-Maliyet Analizi (NBD, İKO vb.)	47

14.1.2 Devlet Bütçesi Üzerindeki Etkisi	47

14.2 Ekonomik Analiz	47

14.2.1 Ekonomik Maliyetler	47

14.2.2 Ekonomik Faydalar	47

14.2.3 Ekonomik Fayda-Maliyet Analizi (ENBD, EİKO vb.)	47

14.2.4 Maliyet Etkinlik Analizi (Karşılaştırmalı Birim Üretim ve Yatırım Maliyeti)	48

14.3 Sosyal Analiz	48

14.3.1 Sosyal Fayda – Maliyet Analizi	48

14.3.2 Sosyo – Kültürel Analiz (Katılımcılık, Cinsiyet Etkisi vb.)	49

14.3.3 Projenin Diğer Sosyal Etkileri (İstihdama Katkı vb.)	49

14.4 Bölgesel Analiz	50

14.4.1 Projenin Bölgesel Düzeydeki Doğrudan ve Dolaylı Etkileri	50

14.5 Duyarlılık Analizi	50

14.6 Risk Analizi	51

15.	PROJE ÇİZİMLERİ(eklenecek)	51

KAYNAKÇA	58

TABLO DİZİNİ

Tablo 1. Projenin Kapsamı ve Amaç Tablosu	9

Tablo 2. Faaliyet ve Uygulama Tablosu	10

Tablo 3. Yıllara Göre Diyarbakır Nüfusu	13

Tablo 4. Nüfusun Dağılım Oranları	14

Tablo 5. Diyarbakır İli İthalat ve İhracat Tablosu	15

Tablo 6. Diyarbakır İli Dış Ticaret’inin 2019 – 2020 Dönemi Dağılımı (Bin USD)	16

Tablo 7. Diyarbakır İklim Tablosu	26

Tablo 8. Diyarbakır İli Sıcaklık Grafiği	28

Tablo 9. Diyarbakır İli ve İlçeleri ile İlgili Genel Bilgiler	29

Tablo 10. Diyarbakır Akarsuları Uzunlukları Tablosu	33

Tablo 11. Diğer Kaynaklar (Toprak, Su, Hidroelektrik)	35

Tablo 12. Diyarbakır’ın Yıllık Gelen-Giden Yolcu Trafiği	37

Tablo 13. Diyarbakır’ın Bazı İllere Olan Mesafeleri	37

Tablo 14. Diyarbakır’ın Nüfusu	38

Tablo 15. Kuruluşun Organizasyon Yapısı ve Yönetimi	43

Tablo 16. Uygulama Termin Planı	44

Tablo 17. Yatırımın Sabit Ekonomik Maliyeti Tablosu	47

ŞEKİL LİSTESİ

Şekil 1. Artuklu Saray Konumu	24

Şekil 2. Diyarbakır İli Jeolojik Devirleri Haritası	24

Şekil 3. Diyarbakır Haritası	25

Şekil 4. Yağış Blok Diyagramı	27

Şekil 5. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Önemli Yeryüzü Şekilleri	32

Şekil 6. Diyarbakır Havzası	33

Şekil 7. Diyarbakır Hava Yolu Ulaşım Haritası	36

Şekil 8. Demiryolları Rotaları	37

KISALTMALAR

DİASKAT Diyarbakır İçkale Artuklu Sarayı Kaçış Tüneli ile Divanhane ve Mekânları

DTSO Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası

UNESCO Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu

DÜBAP  Dicle Üniversitesi - Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

# GİRİŞ

## 1.1. Raporun Amacı ve Kapsamı

Bu çalışma, Karacadağ Kalkınma Ajansı’na “2020 Yılı Fizibilite Desteği” kapsamında sunulan ve Ajans tarafından desteklenmesine karar verilen Geçici TRC2/20/FZD/SOP/3/0013 başvuru kodlu projede öngörülen fizibiliteyi içermektedir. Söz konusu fizibilitede Diyarbakır’ın Sur İlçesinde yapılması planlanan Diyarbakır İçkale Artuklu Sarayı Kaçış Tüneli ile Divanhane ve Mekânlarının restorasyonu yatırımının, finansal değerlendirmesi ve yatırımın gerçekleştirilebilmesinin koşulları analiz edilmeye çalışılmıştır. Bu değerlendirmelerin sonucunda projelerin günümüz çağdaş programları ile uygunluk derecesi (bölgesel ve ulusal) ve ihtiyaçlar belirlenecektir. Bölgenin fiziki durumunun uygunluğu, Suriçi bölgesinde yer alması ve ihtiyaçları karşılayacak donanımlara sahip olması pozitif yönlerdir. Sur bölgesi, özellikle İçkale’nin müze haline getirilmesiyle her yıl yerel ve yabancı turistin akımına sahne olmaktadır. Alanında uzman bireylerin idari ve teknik anlamda destekleri alınarak, yatırımı asıl amacına göre şekillendirmek bu projenin en temel hedefidir.

## 1.2. Organizasyon ve Yöntem

Projede alanında uzman kişiler (arkeolog, sanat tarihçi, mimar, restorasyon uzmanı mimar, jeolog, inşaat mühendisi, harita mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisi) ile çalışılarak, genel raporlar tutulacak ve planlanan projenin en uygun standartlara sahip olması sağlanacaktır. Bu fizibilitenin alt detaylarında, projeye yapılacak yatırımın bölgeye sağlayacağı katkılar, teknik planlamalar, organizasyon şeması, pazar ve maliyetler yer almaktadır. Aynı zamanda yapılacak restorasyon yatırımının finansman ihtiyacı tablosu hazırlanarak 7. Bölüm’de ,Tablo 15’te sunulmuştur.

## 1.3. Bulguların Özeti ve Öneriler

Diyarbakır İçkale Artuklu Sarayı Kaçış Tüneli ile Divanhane ve Mekânlarının Fizibilitesi bölgesel ve ulusal bir proje olarak planlanmış olması açısından önemlidir. Bölgemizin turizm açısından cazibesinin artırılması amacıyla, kazı alanlarında yer alan ve binlerce yıllık uygarlık tarihi içinde oluşan kültürel mirasının korunması, tanıtılması, değerlendirilmesi ve turizm açısından öneminin vurgulanması amaçlanmıştır. Bu yolla sürdürülebilir kalkınma hedeflerine de erişilmesi mümkün olacaktır. Bu amaçla Diyarbakır İçkale Artuklu Sarayı Kaçış Tüneli ile Divanhane ve Mekânları (DİASKAT olarak anılacaktır) turizme kazandırılarak Amida höyüğüne gelen turist sayısını artırmayı hedeflemekteyiz. Bu kapsamda söz konusu projeye benzer örnekler değerlendirilerek, proje başarısı garanti altına alınmaya çalışılmış ve yapılan ziyaretler ile projenin değerlendirmesi gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte görev alan uzmanlar ile çeşitli toplantılar yapılarak görüş alışverişinde bulunulmuş ve çeşitli öneriler sunularak bu fizibilite raporu hazırlanmıştır.

DİASKAT yatırımının yaklaşık 12 ayda tamamlanması ve yatırımın finansman ihtiyacının 1.651.239,12 TL civarında olacağı hesaplanmıştır. Bu durumda yatırımın geri dönüş süresi 3 yıl ve yatırımın NBD 256 olarak hesaplanmıştır.

# PROJE TANITIMI ve  KAPSAMI

Bu proje ile geçmişi sekiz bin yıl önceye dayanan Amida Höyüğü’nün turizme kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu süreçte kazı alanının rehabilitesinin arttırılması için divanhane bölümü ve tünelde restorasyon çalışmaları yapılacaktır. Bahsi geçen alan UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi sınırlarında yer almaktadır. Fizibilite konusu yatırım içerisinde Diyarbakır'ın kalbi konumunda olan Amida Höyüğü vardır. Dünyada robotların ilk yapıldığı ve hizmet verdiği bir yer olan Artuklu Sarayı bu höyüğün içindedir. El Cezeri'yi ve onun otomatlarını vurgulamak, bu arkeolojik mirasın teknik boyutları ön plana çıkarmak ve bu sayede şehre gelen turist akışını artırmak amacıyla, yatırım faaliyetleri içinde bir de eylem planı olacaktır.

Kazı alanı; Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izinleri ile Prof. Dr. İrfan Yıldız’ın başkanlığında 2018 yılından bu yana devam etmektedir. İçkale’nin kuzeybatısında yer alan Amida Höyüğü, yığma bir tepe üzerindedir. Diyarbakır'ın aynı zamanda kuruluş noktası olan Amida Höyüğü’nde yapılan arkeolojik kazı ve araştırmalar kent tarihi hakkında birçok belge ve bilgiye ulaşmamızı sağlamaktadır.

Diyarbakır'ın kalbi konumunda olan Amida Höyüğü, dünyada robotların ilk yapıldığı ve hizmet verdiği bir yer olan Artuklu Sarayını bünyesinde barındırması bakımından da önemlidir. Kazı boyunca çıkarılan mekânların ve kaçış tünelinin rölöve çizimleri çıkarılarak ikinci aşama olarak restitüsyon çizimleri hazırlanıp üçüncü aşamada restorasyon çizimleri yapılacak ve bu şekilde fizibilite raporu hazırlanacak restorasyon projesinin maliyetleri dikkate alınarak hazırlanacaktır. Hazırlanacak olan turizm eylem planı ile gerek yöre halkının gerekse yerli ve yabancı çok sayıda turistin ziyaret ettiği İçkale'nin turizm potansiyeli artacaktır. Diyarbakır İçkale Artuklu Sarayı Kaçış Tüneli ile Divanhane ve Mekânlarının fizibilite raporunun projelerinin hazırlanarak mali destek temin edilmesi ile gelen ziyaretçi sayısında artış olması beklenmektedir. Bu yatırımın amacı; Sürdürülebilir turizm ilkeleri göz önüne alınarak, yerel ekonomik kalkınma için farkındalık yaratamak suretiyle, yöre halkının gelir elde etmesi ve açılan yeni iş imkânı ile turizm gelirlerinin artırılmasıdır.

Projenin adı “Diyarbakır İçkale Artuklu Sarayı Kaçış Tüneli ile Divanhane ve Mekânları” (DİASKAT)  olarak düşünülmüştür.

Tablo 1. Projenin Kapsamı ve Amaç Tablosu

| Kapsam | Amaç |
| --- | --- |
| Proje Adı | DİASKAT |
| Türü | Fizibilite Desteği (Ajans Projesi) |
| Uygulama Süresi | 12 Ay |
| Uygulama Yeri ve Alanı | Zerzevan Kalesi |
| Hedef Kitle ya da Bölge | 1. Yerli ve Yabancı Turistleri 2. Yerel Halk 3. Diyarbakır Valiliği 4. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 5. Dicle Üniversitesi 6. Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Md. 7. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası 8. Sivil Toplum Kuruluşları 9. Seyahat Acenteleri 10.Konaklama İşletmeleri |
| Proje Sahibi Kuruluş | Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi |
| Yürütücü Kuruluşun Statüsü | Kamu Kurumu |

DİASKAT projesinin teknik çizim, uygulama projeleri ile fizibilitesinin hazırlanması amacıyla, İçkale Artuklu Sarayı konumu ile stratejik bir alanda yer almakta ve Artuklu Sarayı’nın mekânları özellikle Divanhane bölümünden çıkan eşsiz mozaik, çini ve plan şemaları hem arkeolojik ve sanat tarihi açısından hem de kentin tarihine ışık tutması açısından önemli bir yer tutmaktadır. 2018 yılında kazısına başlanılan İçkale Artuklu Saray Kazısı kentin tarihi, tanıtımı ve turizmi açısından da son derece önemlidir.

Söz konusu fizibilite raporunun hazırlanması Diyarbakır turizminin canlanmasına önemli katkılar sağlayacaktır. Bu aşamada;

1. Proje fizibilite proje ekibi oluşturuldu.

2. Proje kabulünden sonra çalışmaya başlanıldı.

3. Proje ekibi almış olduğu Ajans eğitimi ile birlikte iş bölümü yaparak çalışmaya başladı.

4. Proje başlangıç toplantısı yapıldı.

5. İhale dosyası hazırlandı ve ihaleye çıkıldı.

6. Sözleşme imzalandı.

7. Teknik proje çizimleri teslim edildi.

8. Fizibilite teslim edildi.

9. Görünürlük tabelası konuldu.

10. Projenin tanıtımı için bütün paydaşların katıldığı toplantı yapıldı.

11. Ara rapor ve final raporu hazırlandı, teslim edildi.

Bunun dışında yapılması planlanan bir takım temel faaliyetler şu şekildedir;

1. Proje ekibinin oluşturulması

2. Proje ekibinin uygulama konusunda bilgilendirilmesi

3. Görevlerin Tevdi Edilmesi

4. Proje Başlangıç Toplantısı Yapılması

5. Proje için ihale yapılması

6. İhale Dosyasının Hazırlanması

7. İhaleye Çıkılması

8. Sözleşme İmzalanması

9. Teknik Proje Çizimlerinin Teslim Edilmesi

10. Fizibilitenin Teslim Edilmesi

11. Görünürlük ve Tanıtım Toplantısı Yapılması

12. Görünürlük Tabelasının Konulması

13. Projenin tanıtımı için bütün paydaşların katıldığı toplantı yapılması

14. Projenin değerlendirilmesi ve raporlanması

15. Ara Rapor Hazırlanması

16. Final Raporu Hazırlanması

Tablo 2. Faaliyet ve Uygulama Tablosu

|  | Faaliyet Ayları | Uygulama Birimleri |
| --- | --- | --- |
| Proje ekibinin oluşturulması uygulama konusunda bilgilendirilmesi, görevlerin tevdi edilmesi | 1 | Dicle Üniversitesi |
| Proje başlangıç toplantısının yapılması, proje için ihale yapılması | 1,2 | Dicle Üniversitesi |
| Teknik proje çizimlerinin ve analizlerinin teslim edilmesi | 3,4,5,6 | Dicle Üniversitesi |
| Fizibilitenin teslim edilmesi | 7,8,9 | Dicle Üniversitesi |
| Görünürlük ve tanıtım toplantısı yapılması | 10 | Dicle Üniversitesi |
| Projenin değerlendirilmesi ve raporlanması | 11,12 | Dicle Üniversitesi |

Projemizin Nihai Yaralanıcıları: Diyarbakır Valiliği Büyükşehir Belediyesi Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yerli ve Yabancı Turistler, Seyahat Acenteleri, Oteller Esnaf Diyarbakır Halkı Yürütülecek bu proje ile hedef grup ve yararlanıcıların mevcut durumunu aşağıda açıklandığı şekilde iyileştireceği öngörülmektedir. İçkale Artuklu Saray Kazısı’nda ilk çalışmalar 2018 yılında başladı. Diyarbakır merkez ve ilçelerinde yaşayan yerel halk turizm nedeniyle artan istihdam ile faydalanacaktır. Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası şehrin tanıtımı ve kentte turizmin canlanmasından doğrudan faydalanacaktır. Seyahat Acenteleri getirdikleri turist grupları ile kendi işletmelerine katkılar sağlayacaktırlar. Bilim insanları ve öğrenciler İçkale Artuklu Sarayı üzerine çeşitli çalışmalar yürüterek yeni sonuçlar ortaya koyabileceklerdir.

Hedef Grupların Teknik ve Yönetim kapasiteleri aşağıdaki gibidir:

Yerli ve yabancı turistler: Nüfusu 1.756.353 kişi olan Diyarbakır'da şehre gelen yerli ve/veya yabancı misafirler 2020 yılında şehre 276.143 yerli 18.781 adet yabancı turist gelmektedir. İl Kültür Turizm Müdürlüğünden alınan bu verilere göre, İçkale müze alanına yılda 60.000'e yakın ziyaretçi gelmektedir. Proje sonunda İçkale’ye gelen ziyaretçilerin büyük bir bölümünün Amida Höyüğüne de gelmesi planlanmaktadır. Bu hedef doğrultusunda daha çok yerli ve yabancı turistler bu eşsiz askeri yerleşimi görecekler ve buradan edindikleri izlenimleri beraberinde götüreceklerdir. Diyarbakır merkez ve ilçelerinde yaşayan 1.756.353 nüfusun olduğu ilde istihdam verileri oldukça düşüktür. Bu nedenle bu tip projelerin hayata geçirilmesi oldukça önem arz etmektedir. İstihdamın artması ile birlikte sosyal, kültürel ve eğitim alanında olumlu etkileşimlerde olacaktır.

Diyarbakır merkez ve ilçelerinde yaşayan halk: 1.799.284 gibi büyük bir nüfusun olduğu ilimizde istihdam verileri oldukça düşüktür. Bu nedenle bu tip projelerin hayata geçirilmesi oldukça önem arz etmektedir. İstihdamın artması ile birlikte sosyal, kültürel ve eğitim alanında olumlu etkileşimler de olacaktır.

Diyarbakır Valiliği: Devleti temsil eden en yetkili kurumdur ve bütün ilin yönetimine dair organizasyonlar bünyesinde yürütülmektedir. Bu projenin gerçekleşmesi, Valilik sınırları içerisinde kültürel faaliyetlerin artmasına ve gelişmesine katkı sağlayacaktır.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri: İlimize ve ilçelere ait tüm mahalli hizmetleri sağlayan belediyeler halkın, yerli ve yabancı turistlerin bütün ihtiyaçlarını karşılayan, alt yapı projeleri geliştiren kurumdur. Bu proje ile birlikte Belediyelerin sağlamış oldukları hizmetlerden yerli ve yabancı turistlerde faydalanacak, kurumlara olumlu katkılar sağlayacaktır. İlçe Kaymakamlıkları: İlçelerdeki kamu kurumlarının çalışmaları arasında eşgüdümü sağlayan devletin temsilcileridir. Bu projenin gerçekleşmesi, Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri sınırları içerisinde kültürel faaliyetlerin artmasına ve gelişmesine katkı sağlayacaktır.

İlçe Kaymakamları: İlçelerdeki kamu kurumlarının çalışmaları arasında eşgüdümü sağlayan devletin temsilcileridir. Tıpkı Valilikte olduğu gibi Kaymakamlık çalışanları, aileleri ve ilçelerdeki nüfusun refah seviyesinde artış gözlenecektir.

Dicle Üniversitesi: 1973 yılında kurulmuştur. 32.000 öğrencisi, 4.000 akademik-idari personeli ile bölgenin en köklü yüksek eğitim-öğretim kurumudur. Bu tür projeler sayesinde yerli ve yabancı turistler ilimizi ve ilçelerimizi daha iyi tanıyacağından çocuklarına ve yakınlarına Dicle Üniversitesi'nde okumayı tavsiye edecek, kent dışından gelecek öğrenci sayısında artış sağlanmasına katkı sunacaktır.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası: İlimizdeki ticaret ve sanayi ile uğraşan tüm iş kollarını aynı çatı altında toplamakta ve organizasyonu sağlamaktadır. Turizm faaliyetleri ile Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde bulunan iş çevreleri, diğer illerdeki iş çevreleri ile iletişim sağlayarak, işbirlikleri yapılacak ve Diyarbakır'ın ekonomisine önemli katkılar sağlayacaktır.

Bilim İnsanları ve Öğrenciler: Bölgede her konuda arkeoloji, tarih, sanat tarihi, restorasyon, turizm, mimarlık, mühendislik vb. çalışma yapmak isteyen bilim insanları ve öğrenciler hedef kitle içerisinde önemli bir yere sahiptir. Araştırma yapmak isteyen bilim insanları ve öğrenciler için eşsiz mücevher kıymetinde bilgi, belge, fikir ve arşiv bulacaktır. Yukarıda özetle değindiğimiz bütün hedef gruplar aslında bu ve buna benzer projelerden birinci derecede yararlanacak ilimiz halkıdır. Genel anlamda turizmin olumlu yönde etkilediği sadece ilimiz halkı olmayacak, bütün etkileşimler Türkiye'yi yakından ilgilendirecektir.

# PROJENİN ARKA PLANI

## 3.1. Sosyo-ekonomik Durum (Genel, Sektörel ve/veya Bölgesel)

Fizibiliteye konu olan DİASKAT projesinin Diyarbakır ilinde hayata geçirilmesi için, yatırımın yeri olan Diyarbakır ili hem genel çerçevede sosyo-ekonomik açıdan, hem de bölge düzeyinde değerlendirmeye konu edilmiştir. Bakanlık tarafından sosyo-ekonomik araştırmasına göre (Mülga Kalkınma Bakanlığı) Diyarbakır ili 81 il içerisinde 67. sırada kendine yer bulmuştur. Bu durum işsizlik problemini gün yüzüne çıkarmaktadır. Diyarbakır, işsizlik oranı bakımından Türkiye ortalamasının üzerinde ve işsizlik oranının en yüksek olduğu iller arasında yer almaktadır. İşsizlik oranının bu denli yüksek olmasının temel sebepleri arasında hızlı nüfus artışı, köyden kente göç, sanayi kollarının yetersizliği gibi önemli sorunlar yer almaktadır.

Tablo 3. Yıllara Göre Diyarbakır Nüfusu

| Yıl | Diyarbakır Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 1.791.373 | 904.188 | 887.185 |
| 2020 | 1.783.431 | 899.516 | 883.915 |
| 2019 | 1.756.353 | 886.190 | 870.163 |
| 2018 | 1.732.396 | 875.468 | 856.928 |
| 2017 | 1.699.901 | 857.070 | 842.831 |
| 2016 | 1.673.119 | 844.011 | 829.108 |
| 2015 | 1.654.196 | 834.354 | 819.842 |

Kaynak: TUİK, 2021

Genç nüfusun artmasına paralel olarak işsizlik de artmaktadır. Diyarbakır’daki işsizlik oranının Türkiye ortalaması üzerinde olmasının sebeplerinden bir tanesi de 30 yaş altındaki genç nüfus oranın % 62 düzeyinde olmasıdır (Karacadağ Kalkınma Ajansı verileri, 2021). İş kollarının yetersizliği genç nüfus arasındaki bu oranı daha da üst seviyelere çıkarmaktadır.

Tablo 3. Diyarbakır’daki Genç Nüfus Oranı

Genç nüfus potansiyeli doğru değerlendirildiği zaman ekonomiye önemli katkılar sunacaktır. Bu proje işsizlik oranının yüksek olduğu Diyarbakır ilinde önemli bir canlılık kazandırarak bölgede durağan olan ekonomi dinamiklerini canlandıracaktır.

İl, hava, kara ve demiryolu ulaşımı ile Ortadoğu ülkelerine yakın olması, dış pazarlara erişim imkânlarının güçlü olması, eski ticaret yolları üzerinde bulunması, hayvansal ve bitkisel ürünlerin işlenip, kurutulup, paketlenerek ihracatının yapılması açısından uygun konumda bulunması gibi avantajlara sahiptir.

Silvan Projesinin tamamen uygulamaya geçmesinden sonra sulanabilir tarım alanları 2,4 milyon dekara çıkmasıyla beraber Diyarbakır ilinde sulanan alanlardaki artışa bağlı olarak önemli oranda üretim artışı yaşanacaktır. Özellikle kütlü pamuk üretiminin artması hammadde olarak pamuk kullanan sanayide de kapasite artırımı ve ilâve işletme, tesis, fabrika anlamına gelmektedir. En önemlisi lif teknolojik özellikleri bakımından üst sıralarda yer alan il, pamuğunun kirlilik sorunlarının da bertaraf edilmesi ile birlikte artan lif üretimi tekstil sanayii için yeterli miktarda, kaliteli, hazır hammadde anlamına gelecek, cazip olacaktır. Ayrıca sulanan alanların artmasına bağlı olarak mısır ekiminde artış olacak ve bu da yem bitkisi sanayisinin gelişmesine sebep olacaktır.

Ekonomik gelişim, sosyal gelişimle birbirine paraleldir. Ekonomik anlamda gelişen bölgeler sosyal, sağlık, eğitim gibi alanlarda da gelişim göstermektedir.

Tablo 4. Nüfusun Dağılım Oranları

| Gösterge | Türkiye Veri | Diyarbakır Veri |
| --- | --- | --- |
| Nüfus 2021 | 84 680 273 | 17 913 73 |
| Genç Nüfusun Toplam Nüfus İçindeki Oranı 2020 | 15,4 | 18,8 |
| Nüfus Yoğunluğu 2021 | 110 | 119 |
| Toplam Yaş Bağımlılık Oranı 2021 (%) | 47,4 | - |
| Ortanca Yaş 2021 | 33,1 | 24,8 |
| Yıllık Nüfus Artış Hızı 2020-2021 (%) | 12,7 | 4,5 |
| Cinsiyet Oranı 2021 (%) | 100,4 | - |
| Yabancı Nüfus 2021 | 1 792 036 | 1 657 |

Kaynak: TUİK, 2020-2021

Bu proje ile birlikte bölge bir destinasyon merkezi haline gelerek ekonomiye önemli bir katkı sağlayacaktır. Böylece bölgenin tamamıyla tarıma olan bağımlılığı azalarak yeni iş kolları sağlanacaktır. Diyarbakır ili merkezi bir konumda yer almasından dolayı kültürel mirası ve istihdam sağlamaya elverişli yapısı ile Türkiye’nin önemli büyük kentlerinden olma potansiyeline sahiptir. Kalkınma faktörleri dikkate alınarak ortaya konulan projelerin değerlendirilmesiyle beraber bölge yararına en uygun en uygun sonuçlar alınmalıdır.

Tablo 5. Diyarbakır İli İthalat ve İhracat Tablosu

| Yıl | İthalat (1000 USD) | İhracat (1000 USD) |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 91.254,78 | 32.689 |
| 2009 | 119.988,12 | 23.810 |
| 2010 | 158.207,17 | 39.610 |
| 2011 | 167.037,49 | 62.816 |
| 2012 | 203.328,39 | 69.057 |
| 2013 | 231.335,69 | 98.839 |
| 2014 | 241.026,64 | 55.507 |
| 2015 | 197.722,41 | 54.834 |
| 2016 | 168.691,21 | 53.581 |
| 2017 | 191.878,10 | 73.880 |
| 2018 | 216.024,42 | 71.022 |
| 2019 | 168.273,85 | 72.234 |
| 2020 | 155.896,35 | 104.657 |

Kaynak: DTSO Ekonomi Bülteni, 2021

2013 yılı Diyarbakır ihracatının artış gösterdiği bir yıl olsa da komşu bölgelerde yaşanan iç karışıklıklar, ekonomik problemler 2016 yılına kadar sürekli bir düşüşe neden olmuştur. İhracat 2017 yılında %25,2018 yılında ise %6,7’lik bir artış ile 211 milyon USD’a erişmiştir.

İhracat 2009 yılında bir önceki yıla oranla %31,5 oranında artış göstermiştir. 2010 yılında da bir önceki yıla oranla %31,85 oranında bir artış meydana gelmiştir. 2013 yılında incelenen dönemin en yüksek seviyesine ulaşan ihracat rakamları 231.335.690 USD olarak gerçekleşmiştir. 2015 ve 2016 yıllarında ise ihracat rakamlarında önceki yıllara göre düşüş meydana geldiği, 2017 ve 2018 yıllarında ise rakamların tekrar yükseldiği görülmektedir. 2008 yılında tüm iller ve toplam ihracat rakamı dikkate alındığında 45. Sırada yer alan Diyarbakır ili, 2010 yılında 27. sıraya kadar yükselmiş ve 2020 yılına gelindiğinde 52. sırada yer almıştır.

Diyarbakır ilinin 2020 yılı toplam ihracatı bir önceki yıla göre %7,4 oranında düşüş kaydederek 155 milyon 896 bin USD olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’de bulunan iller arasında toplam ihracat bakımından 2019 yılında 50. sırada yer alırken, 2020 yılında 52. sırada yer almıştır. Tüm dünya ülkelerini etkisi altına alan ve 2019 yılında ortaya çıkan, 2020 yılının 1. çeyreğinde pandemi olarak ilân edilen Covid-19 salgını bu rakamları olumsuz etkilemiştir. Diyarbakır ili 2018 yılında Türkiye genelinde 46. sırada yer almakta ve yıllık toplam ihracat rakamı 191 milyon 878 bin USD iken 2019 yılında ihracat rakamı 168 milyon 273 bin USD olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı bir önceki yıl ile kıyaslandığında ihracatta %12’lik bir düşüş olduğu görülmektedir.

Tablo 6. Diyarbakır İli Dış Ticaret’inin 2019 – 2020 Dönemi Dağılımı (Bin USD)

|  |  | 2019 | 2020 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İhracat | Türkiye | 165.959.754 | 156.286.763 | -5,8 |
|  | Diyarbakır | 168.273 | 155.896 | -7,4 |
| İthalat | Türkiye | 210.345.203 | 219.397.191 | 4,3 |
|  | Diyarbakır | 72.234 | 104.657 | 44,89 |

Kaynak: DTSO Ekonomi Bülteni, 2021

Diyarbakır ilinin 2020 yılı toplam ithalatı ise, bir önceki yıla göre %44,89 oranında artış kaydetmiştir. Her iki yılda da, ihracat rakamları düşerken, ithalat rakamları artmıştır.  Bu da mal ve hizmet üretiminin normal seviyesinin çok altında gerçekleştiğini göstermektedir. Yukarıda da değinildiği gibi salgın nedeniyle alınan kısıtlama kararları ekonomik faaliyetleri ve hem iç hem de dış talep kanallarında meydana gelen düşüş, üretimi olumsuz etkilemiştir.

## 3.2 Sektörel ve/veya Bölgesel Politikalar ve Programlar

Proje neticesinde Birleşmiş Milletler ve Kültür ve Turizm Bakanlığı fonlarıyla uygulama projesi gerçekleştirilerek bölgemize daha fazla mali kaynak sağlanacaktır. Ayrıca Projenin tarihi ve turistik önemi haiz potansiyeli dolayısıyla örnek alınıp diğer tarihi alanlarda uygulanması, kısacası bir model olma potansiyeli oldukça yüksektir. Turizmi geliştirme amacı güden bu projenin akademik çalışmalara da olumlu yönde katkıları olma potansiyeli vardır.

## 3.3  Kurumsal Yapılar ve Yasal Mevzuat

Fizibiliteye konu Diyarbakır İçkale Artuklu Sarayı Kaçış Tüneli ile Divanhane Mekânlarının kurulması sürecinde ilgili kurumsal yapılar:

- Diyarbakır Valiliği

- Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

- Dicle Üniversitesi

- Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

- Diyarbakır Sanayi ve Ticaret Odası

- Sivil Toplum Kuruluşları

- Seyahat Acenteleri

## 3.4 Proje Fikrinin Kaynağı ve Uygunluğu

Projeye dair ortaya atılan fikrin temel kaynağı ve bu kaynağa uygunluğu başlıklar altında detaylı bir şekilde incelenmiştir.

### 3.4. 1 Projenin Sektörel ve/veya Bölgesel Kalkınma Amaçlarına Uygunluğu

Yapılan çalışmalar, Türkiye'de iller arasında Diyarbakır'ın yaşam kalitesinin yüksek olmadığını göstermektedir. Diyarbakır özelinde de, merkez ilçelerin diğer ilçelere kıyasla daha yüksek düzeyde yaşam kalitesine sahip olduğu ifade edilebilir. Merkez ve merkezden ayrılan ilçelerin ekonomik, sosyal ve kültürel aktivitelerin odağı olması; eğitim, sağlık, ticari hayat ve sosyal yaşam alanında birçok imkâna erişim kolaylığı, ulaşım ve altyapı ortamının gelişmişliği bu durumun ana nedenlerindendir. Öte yandan şehirleşme oranının ve kentsel yaşamın yoğunlaştığı merkez ilçeler gelişimlerini geçmişten bugüne sürdürmekte; kamusal, kentsel ve özel sektördeki karar alma mekanizmalarına ev sahipliği yapmaktadır. Yaşam kalitesinin yüksek olduğu ilçeler ile düşük olduğu ilçeler arasında yakın zamanda kapanamayacak önemli bir açık söz konusudur. Merkez ilçeler dışında Ergani, Bismil ve Silvan a göre yaşam kalitesinin düşük olduğu ilçeler Çermik, Çınar, Lice, Eğil, Dicle, Çüngüş, Hazro, Kulp, Hani ve Kocaköy'dür.

### 3.4.2 Projenin Geçmiş, Yürüyen ve Planlanan Diğer Projelerle İlişkisi

Bu proje hayata geçirildiği takdirde, merkezde yerli ve yabancı turistler için ilgi odağı olacak ve turizmin canlanmasına katkılar sağlayacaktır. Böylelikle ekonomik, sosyal ve kültürel göstergeler gözle görülür oranda artacaktır.

### 3.4.3 Projenin Diğer Kurum ve Projelerle İlişkisi

#### a) Proje İle Eş Zamanlı Götürülmesi Gereken Diğer Kurum Projeleri

Proje İle Eş Zamanlı Götürülmesi Gereken Diğer Kurum Projeleri ile çakışması söz konusu değildir.

#### b)Projede Başka Kurum Projesi ile Fiziki Çakışma Oluşmamasına Yönelik Tedbirler

Projemiz başka kurum projeleri ile çakışması söz konusu değildir.

### 3.4.4 Projenin İdarenin Stratejik Planı ve Performans Programına Uygunluğu

Projenin TRC2 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı ile ilişkisi: Gelişme Eksenleri EKSEN 1 Kentsel Ekonomiler ve Ekonomik Büyüme Kapsamında: Amaç 1: Stratejik Hizmet Sektörlerinde Uzlaşmanın Sağlanması ve Büyümenin Hızlandırılması Hedef 3 Turizmin Geliştirilmesi ve Bölge Ekonomisi İçindeki Payının Artırılması hedefinde; Strateji 1: Doğal, Tarihi ve Kültürel Değerlerin Korunarak Turizme Kazandırılması, Turizm Alanlarının Rehabilitasyonu ve Varış Noktalarının Geliştirilmesi Alt Strateji 1: Doğal, tarihi ve kültürel nitelikli alan ve yapıların korunarak geliştirilmesi, görünürlük ve erişebilirliğinin koruma kullanma ilkesine bağlı kalınarak turizme uygun işlevler kazandırılması. Alt Strateji 3: Bölge içi ören yerleri ile turistik hizmet alanlarına olan ulaşım alt yapısının tamamlanması; wc, dinlenme salonu, aydınlatma ve güvenlik sorunlarını çözecek faaliyetlerin desteklenmesi ve programlanması; sürecin izlenmesi ve değerlendirilmesi. EKSEN 3 Yaşam Kalitesi ve Mekânsal Organizasyon Kapsamında:

Amaç 1: Bölge Yerleşmelerinin Gelişme Dinamiklerinin Harekete Geçirilmesi ve Bölge İçi Üretim Organizasyonun Etkinleştirilmesi

Hedef 2: Bölgenin İkincil Büyüme Merkezlerinde Sektörel Gelişmenin Sağlanması, Yerleşmelerin Ana Merkezleri Destekleyecek Yapıda Geliştirilmesi

Strateji 5: Turizm potansiyelinin geliştirilmesi için bu merkezlerde; Alt Strateji 2: Turizm varlıklarının korunması ve seçimlerinin geliştirilmesi Kalkınma Bakanlığı'na bağlı çalışan GAP Bölgesel Kalkınma İdaresi 2014 yılı Eylül ayında bölge turizminin geliştirilmesi, tanıtımı, markalaşması ve altyapısının iyileştirilmesi için uzun soluklu bir proje başlatmıştır. GAP Bölgesi Turizm Odaklı Tanıtım ve Markalaşma Projesi bütüncül bir yaklaşımla 9 GAP ilini Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak kapsayan bölgeyi tek bir isimle markalaştırıp, önemli bir sürdürülebilir turizm destinasyonu yapmayı amaçlamaktadır. Bu amaç kapsamında çalışmalarına başlayan ekip bir turizm destinasyon markası olarak MEZOPOTAMYA markasını seçmiştir. Marka, tüm bölgeyi kapsaması, marka geçmişinin zenginliği, bölgenin tüm tarih, kültür, doğa, inanç, dil, folklor, gastronomi öğelerini sahiplenmesi ve en önemlisi de ulusal ve uluslararası bilinirliliği nedeniyle bölgenin markalaşması ve tanıtımı için Seçilmiştir. GAP Bölge Kalkınma idaresi Başkanlığı tarafından oluşturulan "Mezopotamya Destinasyonları" yaklaşımına uygun olarak Diyarbakır Suriçi’nde bulunan İçkale Artuklu Sarayı kültürel ve turistik çekim alanı açısından önemli bir rota ve destinasyon oluşturmaktadır. Projemizin Kültür ve Turizm Bakanlığı Stratejik Planı Stratejik Hedefleri İle İlişkili Maddeleri: -2023 Türkiye Turizm Stratejisi'nde belirtilen esaslara uygun olarak Ülkemizin sahip olduğu tarihi, turistik, kültürel ve doğal değerlerin; turizm türlerinin geliştirilmesine imkân tanıyacak şekilde kullanılması. - Tarihi, kültürel ve mimari özelliği olan yapıların ve ören yerlerinin restorasyonu, onarımı ve çevre düzenlemesi kent içinde ve çevresinde tarihi, kültürel ve arkeolojik değer taşıyan yapı ve ören yerleri ile yapı kalıntılarının kentsel değerleri zenginleştirmek amacıyla kazı ve restorasyon çalışmaları yapılacaktır. Projemiz Ajansın 2020 Yılı Çalışma Programında yer alan 3. Kültürel Mirasın Korunması ve Turizmin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Program ile ilgilidir. Çünkü hızlı büyüme potansiyeline sahip aynı zamanda hızlı istihdam artışı ve işgücünün niteliğini geliştirici etkisi bulunan stratejik hizmet sektörlerinden olan turizmin geliştirilmesi, hizmet kalitesi artışı ve uzmanlaşmanın artırılması, kentsel ölçekte markalaşma, tanıtım ve pazarlanması ile doğal, tarihi ve kültürel değerlerin korunarak turizme kazandırılması, turizm alanlarının rehabilitasyonu ve varış noktalarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

### 3.4.5 Proje Fikrinin Ortaya Çıkışı

Yapılan çalışmalar, Türkiye'de, iller arasında Diyarbakır'ın yaşam kalitesinin yüksek olmadığını göstermektedir. Diyarbakır özelinde de merkez ilçelerin diğer ilçelere kıyasla daha yüksek düzeyde yaşam kalitesine sahip olduğu ortaya konulmuştur. Merkez ve merkezden ayrılan ilçelerin ekonomik, sosyal ve kültürel aktivitelerin odağı olması; eğitim, sağlık, ticari hayat ve sosyal yaşam alanında birçok imkâna erişim kolaylığı, ulaşım ve altyapı ortamının gelişmişliği bu durumun ana nedenlerindendir. Öte yandan şehirleşme oranının ve kentsel yaşamın yoğunlaştığı merkez ilçeler gelişimlerini geçmişten bugüne sürdürmekte; kamusal, kentsel ve özel sektördeki karar alma mekanizmalarına ev sahipliği yapmaktadır. Yaşam kalitesinin yüksek olduğu ilçeler ile düşük olduğu ilçeler arasında yakın zamanda kapanamayacak önemli bir açık söz konusudur. Merkez ilçeler dışında Ergani, Bismil ve Silvan a göre yaşam kalitesinin düşük olduğu ilçeler Çermik, Çınar, Lice, Eğil, Dicle, Çüngüş, Hazro, Kulp, Hani ve Kocaköy'dür. Bu proje hayata geçirildiği takdirde sadece merkez değil aynı zamanda ilçelerde yerli ve yabancı turistler için ilgi odağı olacaktır. Böylelikle ekonomik, sosyal ve kültürel göstergeler gözle görülür oranda artacaktır.

### 3.4.6 Projeyle İlgili Geçmişte Yapılmış Etüt, Araştırma ve Diğer Çalışmalar

Projenin plan aşamasında öncellikle benzer projelere bakılmış gerekli literatür taramaları yapılmıştır. Ayrıca bu projenin bölgeye katacağı önemli getiriler üzerine çeşitli toplantılar yapılmıştır. Projenin yapılacağı bölgenin uygunluğu, fiziki yapısı gibi durumlarda göz önüne alınmıştır.

Turizm, Diyarbakır merkez ve ilçeleri için en önemli ekonomik kalkınma aracıdır. İnsan hareketliliği beraberinde sosyal, ekonomik, kültürel değişimleri beraberinde getirmektedir. Söz konusu değişimlerin etkin olabilmesi için ziyaretçilerin tüm ihtiyaçlarının karşılanması ve memnuniyetlerinin artırılması gerekmektedir. Projenin tamamlanması ve hayata geçmesiyle birlikte İçkale Artuklu Sarayı’nın turizm odaklı göstergeleri olumlu yönde artışa geçerek, turist sirkülasyonun artmasıyla beraber yerel haklın yaşam kalitesi yükselecektir. İç Kale Amida höyüğe gelen turist sayısında artış sağlanacaktır. 2019 yılında Diyarbakır İç Kale'ye gelen ziyaretçi sayısı 60.000 i bulmaktadır. Proje ile bu sayının artması hedeflenmektedir.

Bu yatırım kültürel mirasımızın korunması adına önemli bir katkı sunulacaktır. Hem tarihi hem doğal hem de eşsiz bir kültürel mirasa sahip olan Diyarbakır da turizm çeşitlendirmesi proje sonrası iyi bir yere gelecektir. Böylelikle turizmin ekonomiye dönüştürülmesi istihdamın artırılmasına da önemli katkıları olacak ve bölgede turizmin hareketliliği ile kalkınmaya destek sağlanmış olacaktır.

# PROJENİN GEREKÇESİ

## 4.1 Ulusal ve Bölgesel Düzeyde Talep Analizi

### 4.1.1 Talebi Belirleyen Temel Nedenler ve Göstergeler

Maddeler halinde belirtmek gerekirse DİASKAT yatırımının kazandıracağı katkıları aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür;

- Toplumsal düzeyde, bölgenin tarih, coğrafya ve mimarisi hakkında bilgi edinilmesi,

- Çocukların ve gençlerin yapmış oldukları çalışmalar ile yeni bilgiler öğrenmeleri,

- Toprak altındaki tarihin ortaya çıkarılması ile gelecek nesillere tarihi öğreterek onları bilinçlenmesinin sağlanması,

- Araştırma yapmak isteyen bilim insanları ve öğrenciler için bilgi, belge, fikir ve arşivin bulunması,

- Yerel topluluklar arasında kültürel miras hakkında farkındalığın arttırılmasının sağlanması.

4.1.2 Talebin Geçmişteki Büyüme Eğilimi

Alanda arkeolojik kazılar başlandığı günden itibaren böyle bir çalışmaya ihtiyaç duyulmuştur. İç Kale Amida Höyüğe gelen turist sayısında %20'lik bir artış sağlanacaktır. Projemizin gerçekleştirilmesi ile ilimizde bulunan tarihi ve doğal mekânlara ilgi arttı. Bu ilginin artmasıyla turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerimiz basta olmak üzere bütünleyici esnaflarımızın gelirlerinde %20 oranında bir artış sağlandı. Amida Höyüğü’nün tanıtımı yapılarak hem ulusal hem de uluslararası alanda ilgi gördü. İçkale’de yer alan Amida Höyüğü UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi sınırlarında yer aldığı için alana ilgi daha çok artmaktadır. Höyükte yer alan El Cezeri’nin otomatlarını yaptığı Artuklu Sarayı hakkında güncel bilgilere ulaşıldı. Mekânlarda çıkan mozaikler ve plan semaları Arkeoloji ve Sanat tarihi camiasında çığır açtı. Meryem-i Dara'nın kaçış tüneli ortaya çıkarıldı. Bölgede arkeoloji, tarih, sanat tarihi, turizm, mimarlık, mühendislik vb. çalışma yapmak isteyen bilim insanlarına pozitif yarar sağladı.

### 4.1.3 Mevcut Talep Düzeyi Hakkında Bilgiler

Müzeyi ve kazı alanını ziyaret eden turistler ve araştırmacılar tarafından yoğun taleplerin olması. Diyarbakır'ın Anadolu'da İslam ile tanışan ilk şehirlerden biri olması dolayısıyla İslam tarihi açısından da büyük önem taşımaktadır. Bugünkü otomasyon sistemleri, sibernetik ve robot biliminin öncü çalışmalarını gerçekleştiren İslam Âlimi El Cezeri'nin 30 yıl faaliyetlerini yürüttüğü Artuklu Sarayı’nın kazı neticesinde gün yüzüne çıkarılması ile ziyaret eden turist sayısı ve bilim dünyasından rağbet artışı gösterecektir. Bu çerçevede tanıtımının sağlanarak tüm dünyaya duyurulması amaçlanmaktadır.

### 4.1.4 Mevcut Kapasite ve Geçmiş Yıllar Kapasite Kullanım Oranları

Projeye konu yatırım kapsamında Diyarbakır ilimizde İçkale Artuklu Saray Tüneli ile Divanhane Mekânları değerlendirilmiştir. Bu bağlamda henüz ilimizde böyle bir merkez olmaması noktasından hareketle mevcut veya geçmiş yılların kapasite kullanım oranları değerlendirme dışıdır.

## 4.2 Ulusal ve Bölgesel Düzeyde Gelecekteki Talebin Tahmini

### 4.2.1 Bölgenin Ekonomik Büyüme Senaryosu (Hedef ve Stratejiler) ve Talep Tahminleri ile İlişkisi

Projeye konu yatırım kapsamında DİASTAK yatırımı planlanmıştır. Yatırımın eğitim ve iş gücüne uzun vadeli etkileri; bilimsel çalışmalara, girişimciliğe ve ileri teknoloji altyapısı güçlü nitelikli insan kaynağı üzerinde çarpan etkisi yaratacaktır. Ayrıca yatırım önemli sosyal ve ekonomik kazanımları beraberinde getirecektir. Bu bağlamda yatırımın doğrudan ekonomik getirisi olmasa bile özellikle uzun vadeli sosyo-ekonomik gelişmeye katkısı olacaktır.

Bunun dışında Karacadağ Kalkınma Ajansının hazırladığı bölge planına göre bölge ile ilgili gelecekteki bazı tahminler ve hedefler şöyle sıralanabilir:

- Bölge Yerleşmelerinin Gelişme Dinamiklerinin Harekete Geçirilmesi ve Bölge İçi Üretim Organizasyonunun Etkinleştirilmesi: Coğrafi, konumsal ve beşeri potansiyelleri açısından birbirilerinden farklılaşan yerleşim yerleri arasında üretim organizasyonunun etkinleştirilmesi, yerleşmeler arası ilişkilerin güçlendirilerek bölgesel ölçekte etkileşimin yaratılması ve sosyo-ekonomik gelişmenin sağlanması amaçlanmaktadır.

- Kentsel ve ekonomik gelişmelerle birlikte sosyal gelişmenin de sağlanması, gelişmeler devam ederken doğal kaynakların ve çevrenin gelecek nesilleri gözeterek korunması esas alınmıştır.

- Bölgedeki tarihsel bilinci güçlendirerek gelecek nesillere bu bilinci aşılayarak kalıcı

aktarımlar sağlamak.

- Tarihsel bilinç hakkında yetkin olmak.

- Kültürel mirasın korunması, tanıtılması, değerlendirilmesi.

- İç Kale Artuklu Sarayı kaçış tüneli ve divanhane ve mekânlarının gerekli onarımları yapılarak iç kaleye gelen turist akışını buraya yönlendirerek, alanın tarihsel süreci ve çalışmaları hakkında bilgilendirme yapmak.

- Diyarbakır ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi turizm potansiyeline kazanımları tespit ederek veri sistemleri oluşturmak.

- Dünyada ilk robotların yapıldığı ve hizmet verdiği bir yer olan Artuklu Sarayını bünyesinde barındırdığını, El Cezeri'yi ve onun otomatlarını vurgulamak, teknik boyutları ön plana çıkarmak.

# HİZMETLERİN SATIŞ – ÜRETİM PROGRAMI

## 5.1 Satış Programı

Yatırım kapsamında hayata geçirilmesi planlanan DİASKAT projesi, uygulamalı eğitim hizmeti sunacağı ve kamusal hizmet vereceği için herhangi bir hizmet satışı söz konusu olmayacaktır. Tarihi yapının ziyareti için bedel ödemesi yoktur. Kalıntılar restorasyon sonrasında da serbest girişli ve ziyaretçiye açık olacaktır. Bu nedenle yatırımın satışa konu olan bir hizmeti ya da ürünü yoktur.

## 5.2 Üretim Programı

Herhangi bir üretim söz konusu değildir.

## 5.3 Pazarlama Stratejisi (Fiyatlandırma, Tanıtım ve Dağıtım)

Yatırım kapsamında hayata geçirilmesi planlanan DİASKAT; uygulamalı eğitim hizmeti sunacağı ve kamusal hizmet vereceği için herhangi bir ürün, üretim ve satış programı öngörülmemektedir.

# BÖLÜM PROJE YERİ/UYGULAMA ALANI

İç Kale’nin kuzeybatısında yer alan ViranTepe (Amid) Höyüğü Diyarbakır’ın aynı zamanda çekirdek kuruluş noktası olmakta, höyükte yapılacak arkeolojik kazı ve araştırmalar kent tarihi hakkında birçok belge ve bilgiye ulaşmamızı sağlamaktadır. İç Kale’deki Viran Tepe (Amid) Höyüğünde Prof. Dr. Oktay Aslanapa tarafından 1961-1962 yıllarında yapılan kazılarda ortaya çıkan, 13. yüzyılın başlarına ait olan saray Artukoğullarından Nasirüddin Salih bin Muhammet tarafından yaptırıldığı bilinmektedir.

Şekil 1. Artuklu Saray Konumu

Kaynak: google.map

## 6.1 Fiziksel ve Coğrafi Özellikler

Geçmişten günümüze birçok kültürel uygarlığa ev sahipliği yapmış olan Diyarbakır iklimi, bitki örtüsü, tarihi değerleri ve inanç çeşitliliği ile her zaman önemli bir güzergâh olmuştur.

Şekil 2. Diyarbakır İli Jeolojik Devirleri Haritası

### 6.1.1 Coğrafi Yerleşim

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin coğrafi sınır olarak orta kısmında ve tarihi Kuzey Mezopotamya da yer almaktadır. Diyarbakır ili Türkiye’nin güneydoğusunda 37°30’ ve 38°43’ kuzey enlemleri ile 40°37’ ve 41°20’’ doğu boylamları arasında yer almaktadır. Yüzölçümü 15.355 km2 olan Diyarbakır ili, doğusunda Siirt ve Muş, batıda Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya, güneyde; Mardin, kuzeyde ise Elâzığ ve Bingöl illeri ile çevrilidir. Kuzeyde Güneydoğu Torosların dış sıraları, doğuda Batman Çayı, güneyde Mardin eşiği, batıda ise Karacadağ ve Fırat ırmağı, ilin doğal sınırlarını oluşturmaktadır. İl merkezinin denizden yüksekliği 670 m’dir. Diyarbakır ilinin merkez ilçeyle beraber 17 ilçesi bulunmakta olup ilçeler arasında tarım ve sanayi sektörlerinin gelişmişlik dereceleri farklılık arz eder.

Şekil 3. Diyarbakır Haritası

Kaynak: Sabri Karadoğan, M. Tahir Kavak

Etrafı fazla yüksek olmayan dağlarla çevrili olan Diyarbakır topografik olarak hafif çukurlaşmış görünümdedir. Diyarbakır’ın Güneydoğu Torosların kollarıyla çevrili olduğu ve en yüksek dağının Diyarbakır ili Kulp ilçesi ve Muş sınırında bulunan 2830 metre yüksekliğe sahip Anduk dağı olduğu görülmektedir.

Coğrafi şekil açısında bakılacak olursa Güneydoğu Toroslar kuzey ve doğu kesimi etkisi altına alırken, batısında Karacadağ ve Urfa platoları, güneyinde ise Mardin-Midyat eşiğiyle çevrelenmektedir. Diyarbakır ili hidrografik olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun coğrafi bütünlüğünde rol oynayan iki önemli havza da yer alır.

15.168 km², yüzölçümüne sahip olan Diyarbakır, 37,90 ve 40,23 kuzey enlemleriyle, 40.37 ve 41.20 doğu boylamları arasında yer almaktadır. Genel olarak orta yükseklikteki dağlarla çevrili olan Diyarbakır’ın ortası hafif çukurdur. %37 oranında dağlar, %31 oranında ise ovaları kaplamaktadır. Dicle Nehri ve buna bağlı kollar tarafından sulanan ovalar tarıma oldukça elverişli ve verimlidir.  Karacadağ ile Dicle arasında uzanan geniş bazalt platonun doğu kenarında, Dicle vadisinin üzerinde ve nehir kavisinin tepesinde kurulan Diyarbakır’ın denizden yüksekliği 650 metredir. Civarında bu yükseklik bazı noktalarda minimum 640 metre bazı yerlerde ise maximum 660 metre olarak ölçülmektedir. Dicle Nehri, bölgenin diğer eski yerleşmeleri ve uygarlıkları gibi, nehrin kenarında kurulmuş olan tarihi Diyarbakır kenti için de önemli bir doğal peyzaj unsuru olmak özelliği taşımaktadır.

### 6.1.2 İklim

Bir bölgedeki iklimi belirleyen ana unsurlar genel atmosfer dolaşımı ve hava kütleleri, iklim elemanlarının (sıcaklık, basınç, rüzgârlar, nem, yağış) özellikleri ve coğrafi faktörlerdir.

Tablo 7. Diyarbakır İklim Tablosu

| Aylar | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ort. Sıcaklık (° C) | 2.5 | 4.5 | 8.9 | 13.7 | 19 | 25.8 | 30.7 | 30.6 | 25.1 | 17.9 | 9.6 | 4.2 |
| Min. Sıcaklık (° C) | -1.4 | -0.2 | 3.1 | 7.5 | 12.2 | 18 | 22.5 | 22.4 | 17.6 | 11.9 | 4.7 | 0.4 |
| Maks. Sıcaklık (° C) | 7.2 | 9.6 | 14.6 | 19.5 | 25.2 | 32.6 | 37.6 | 37.8 | 32.4 | 24.5 | 15.3 | 9 |
| Yağış / Yağış (mm) | 95 | 92 | 97 | 95 | 65 | 10 | 1 | 1 | 8 | 49 | 63 | 92 |
| Nem(%) | 70% | 69% | 63% | 60% | 51% | 30% | 22% | 22% | 27% | 44% | 59% | 68% |
| Yağmurlu günler (g.) | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 8 |
| Güneşli saatler (s) | 6.0 | 6.8 | 8.8 | 10.5 | 12.3 | 13.3 | 13.1 | 12.2 | 11.2 | 9.6 | 8.0 | 6.2 |

Kaynak: https://tr.climate-data.org/asya/tuerkiye/diyarbakır

Konumu ve fiziki yapısı nedeniyle Güneydoğu bölgesinin, özellikle Diyarbakır havzasının daha çok tropikal kökenli olan Arap yarımadası üzerinden bölgeye sokulan, çöl karakterli hava akımın etkili olduğu düşünebilir. Diyarbakır ilinde sert kara iklimi ile yarı kurak yayla iklimi hüküm sürmektedir. Yazlar; çok sıcak, kurak ve uzun, kışlar ise; soğuk ve az yağışlı geçmektedir. Güneydoğu Toroslar kuzeyden gelen rüzgârları kestiği için Doğu Anadolu da görülen don olayları Diyarbakır da daha az görülmektedir.

Yağışlar

Diyarbakır havzası çanak şeklindedir. Yağmur şeklindeki yağışlar kışın ve ilkbaharda düşmektedir. Diyarbakır ve çevresi, Akdeniz ikliminden etkilenerek kış yağmurlarının etkisi altındadır. Diyarbakır’da yıllık yağış ortalaması 496 mm dir. Yaz ve sonbahar Diyarbakır havzasında yağışsız geçer. Çünkü bu mevsimlerde bölge tropikal-kırsal kütlelerin egemenliğine girmiş olur. Diyarbakır Havzasında fön ve orografik yağış olaylarını gösteren blok diyagramı aşağıda verilmiştir.

Şekil 4. Yağış Blok Diyagramı

Kaynak: Sabri Karadoğan, M. Tahir Kavak

Nem

Diyarbakır’da ortalama nispi nem ortalaması %53’tür. Yaz mevsimi çok sıcak olduğu halde nem azlığı havayı bunaltıcı olmaktan çıkartır. Diyarbakır’ın 45°C’lik sıcaklığına dayanılır; çünkü aşırı nem yoktur. Hava kurudur. Fakat GAP projesi kapsamında yapılan sulama kanalları ve yapay göletler nemi hissedilir şekilde arttırmış ve sıcaklık bunaltıcı olamaya başlamıştır.

Sıcaklık

Güneydoğu Toros Dağları bir duvar gibi kuzeydoğu rüzgârlarını keserek yukarı Mezopotamya’ya geçmesini önler. Soğuk ve serin hava kütlelerinin Diyarbakır havzasını geçmemesi nedeni ile kış mevsimi Doğu Anadolu yüksek yaylaların olduğu gibi soğuk geçmez. Sıcaklığın -24 °C olduğu görülmüştür. Fakat ortalama düşük sıcaklık 8.7 °C dir. Diyarbakır ili sıcaklık verileri aşağıda verilmiştir.

Tablo 8. Diyarbakır İli Sıcaklık Grafiği

Kaynak: https://tr.climatedata.org/asya/tuerkiye/diyarbak%C4%

İlkbahar belirsizdir ve yaza geçişte sıcaklar birden artar. Ortalama 4 ay insanlar bunalır. Özellikle Temmuz ve Ağustos ayları çok sıcaktır. Termometrenin 46 °C yi gösterdiği olur. Fakat ortalama yüksek sıcaklık 22.5 °C’dir.  Açık günler bakımından da Diyarbakır yüksek değerler sunar. Ağustos ayında açık gün sayısı 25’i geçer. Mart ayında ise 5’tir. Diyarbakır’da ortalama olarak yılın 154 günü bulutlu geçer. Gökyüzünün kapalı olduğu gün sayısı ise 68 gün olarak belirlenmiştir. Diyarbakır havzasında, mayıs ayında başlayan kuraklık Ekim ve hatta Kasım aylarına kadar sürer.

Rüzgârlar

Ortalama aylık rüzgâr hızı saniyede 2.6 m.’dir. Rüzgârın en süratli estiği aylar Temmuz ve Ağustos olarak belirlenmiştir. Fakat şubat ayında esen güney rüzgârlarının sürati saniyede 33,8 m’ yi bulmuştur.

Diyarbakır’da egemen rüzgâr kuzeybatı (karayel) yönlü, yaz mevsiminde ise bölgenin bozkır bitkileri kurulduğundan ve nadasa bırakılmış tarlalarda yüzey kuru olduğundan, esen rüzgârlar bol miktarda toz taşımaktadır. Rüzgârın tozunu süzecek süzgeç görevi yapacak ormanlar bulunmadığından Diyarbakır ve diğer yerleşim birimlerinin havası saydam ve duru olmamaktadır.

Basınç Durumu

Yıllık ortalama aktüel basınç değeri 936 mb. dır. Kış aylarında basınç değerlerinde bir artma görülürken ilkbahar ve yaz mevsiminde ise düşme görülmektedir. Bununla ilgili olan açıklanmayı şu şekilde yapabilmekteyiz; Kışın karalar denizlere oranla daha soğuktur. Yazın fazla sıcak, kışın ise sert karasal bir iklim özelliği görülmektedir.

Tablo 9. Diyarbakır İli ve İlçeleri ile İlgili Genel Bilgiler

| İlçe | Kuruluş Yılı | Alanı (km) | Rakım (mt) | Merkeze (km) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bağlar | 2008 | 429 | 705 | 3 |
| Bismil | 1936 | 1.679 | 548 | 54 |
| Çermik | Cumhuriyet Öncesi | 948 | 686 | 86 |
| Çınar | 1937 | 1.934 | 673 | 35 |
| Çüngüş | 1953 | 512 | 978 | 110 |
| Dicle | 1936 | 738 | 939 | 85 |
| Eğil | 1987 | 449 | 855 | 48 |
| Ergani | 1926 | 1.510 | 951 | 55 |
| Hani | 1958 | 436 | 900 | 70 |
| Hazro | 1954 | 426 | 1.012 | 70 |
| Kayapınar | 2008 | 480 | 747 | 8 |
| Kocaköy | 1990 | 248 | 969 | 61 |
| Kulp | Cumhuriyet Öncesi | 1.560 | 1.015 | 123 |
| Lice | Cumhuriyet Öncesi | 982 | 997 | 84 |
| Silvan | Cumhuriyet Öncesi | 1.252 | 840 | 78 |
| Sur | 2008 | 1.227 | 674 | 2 |
| Yenişehir | 2008 | 358 | 668 | 2 |
| DİYARBAKIR | Cumhuriyet Öncesi | 15.168 | 674 | - |

Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Diyarbakır

### 6.1.3 Toprak ve Arazi Yapısı Hakkında Bilgiler

Diyarbakır ilinin toprakları kırmızı-kahverengi olup, büyük toprak grubunun hâkim olduğu Siirt-Diyarbakır Şanlıurfa yayı üzerinde bulunmaktadır. Bu topraklar düz ve düze yakın eğimlerde derin ve orta derin ABC profilli zonal topraklar olup, bunların organik madde oranı düşük ve fosfor kapsamları ise yüksektir. Bu alanların tuzluluk ve alkalilik problemleri yoktur. Toprak profilleri boyunca (0-150 cm) içerdikleri yüksek orandaki kil (%49-67) nedeniyle kışları genişleyip şişmekte, yazları ise büzülerek derin çatlaklar oluşturmakta, yüzeyden 80-90cm derinliklere inen çatlaklar meydana gelmektedir. Diyarbakır havzasında yer alan tarıma elverişli bu topraklar arasında özellikleri bakımından önemli farklılıklar görülmektedir. İklim, topografya ve ana madde farklılıkları nedeniyle Diyarbakır’da çeşitli büyük toprak grupları olmuştur. Bunlar alüvyon topraklar, kolüviyal topraklar, kahverengi orman toprakları, kireçsiz kahverengi orman toprakları, kahverengi topraklar, kırmızı-kahverengi topraklar ve bazaltik topraklardır.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin doğu yarısında Dicle Bölümüne karşılık gelen Diyarbakır ili ve çevresi farklı jeomorfolojik birimlerden oluşmaktadır. Kuzeyden güneye doğru Güneydoğu Toroslar dağlık ünitesi, bu kütlenin güneyinde bir dizi depresyon sahası ve Kenar kıvrımları kuşağı bulunmaktadır. Merkezi kısımda Diyarbakır havzası ve güneybatı bölümünde Karacadağ platosu yer almaktadır. Hidrografik olarak araştırma alanı iki farklı havzaya ayrılmıştır. Batıda Çüngüş ve Çermik çevresi Fırat havzasına dâhil iken doğuda büyük bir alanda Dicle havzası bulunmaktadır. İklim açısından araştırma sahasında farklı sıcaklık ve yağış değerleri görülür. Güneydoğu Torosların güney yamaçlarında kurulan yerleşmelerde 800-1250 mm. civarında yağış kaydedilirken, orta kesimlerde havza tabanında 450-600 mm. ve Karacadağ volkanik kütlesi üzerinde 600-800 mm. arasında yağış değerleri görülmektedir. Bu durumda farklı üniteler, farklı yapılar ve iklim koşulları Diyarbakır’da farklı hayat sahalarını ortaya çıkarmıştır. Fırat ve Dicle nehirleri ile kolları tarafından sulanan bölge başta köy yerleşmeleri olmak üzere, tarımsal faaliyetlerde de belirleyici ana unsur olmaktadır.

Güneydoğu Anadolu platosunun kuzeyini çevreleyecek biçimde bir yay çizen Güneydoğu Toroslar batıda, Kahramanmaraş'ın kuzeyindeki Ahır ve Engizek Dağları ile başlar doğuda Van Gölü güneyine doğru Malatya, Karaoğlan, Mastar, Maden, Akdağ ve Muş güneyi dağları olarak ortalama 50 kilometre genişliğinde dik bir duvar gibi uzanır. Yükseklikleri yer yer 2.500-3.000 m’yi aşmıştır. Güneydoğu Toroslar’ın yerleşme coğrafyası açısından en önemli özelliklerinden birisi de ikliminin kuzey ve güneyindeki kurak sahalardan farklı olmasıdır. Doğu Anadolu Bölgesi’nin diğer kesimlerine oranla daha az karasal olan Yukarı Fırat bölümü ile Güneydoğu Anadolu iklimi arasında bir geçiş sahasında yer alan Güneydoğu Toroslar’ın iklimi, bir taraftan ana çizgileriyle kuzeyinde ve güneyinde yer alan bu iklimlerin özelliklerini taşırken, diğer taraftan da kendine özgü iklim şartlarıyla dikkat çekmektedir. Güneydoğu Toroslar’ı çevresindeki alanlardan farklı kılan asıl iklim özelliği ise yağış miktarının fazlalığı ve yağış rejiminin farklılığıdır. Kuzeyindeki Malatya’da 383, Elazığ’da 430, güneyindeki Diyarbakır’da 490 mm. olan yıllık toplam yağış miktarına karşılık Güneydoğu Toroslar’ın güney eteklerindeki Ergani (777 mm.), Çermik (800 mm.), (Lice 1222 mm) gibi kurak bir sahada yağış miktarı yükseltiye bağlı olarak artmaktadır.

Diyarbakır havzasının kuzeyinde metamorfik Bitlis kütlesi ve Kenar Kıvrımları Kuşağı uzanmaktadır. Yükseltileri 1300-1550 m arasında değişen kütle eteklerinde jeolojisi ve jeomorfolojisi daha farklı özelliklere sahip kenar kıvrımları kuşağı, kuzeydeki kıvrım geometrisine paralel olarak uzanan uzun dalgalı ve faylı kıvrımlar ile domlar, güneye doğru monoklinal ve en sonunda yatay görünüm alan yapılar bulunmaktadır. Geniş bir plato şeklinde sade bir görünüm olarak belirmiştir. Bu plato, çanaklaşmış havzalarla, orta yükseklikteki kubbeleşmiş dağlar ve tepelerden oluşmuştur.

Diyarbakır havzası ortası çukur ve nispeten yeni tabakalarla örtülü, kenarları ise daha eski araziyle çevrili büyük bir çanaktan ibarettir. İçinde yer yer düzlük, tepelik alanlar, plato sahaları ve geniş tabanlı vadiler yer alır. Havza toprakları doğuda Dicle ırmağı ve kolları, batı ucundaki küçük bir alanın sularını ise Fırat ırmağı toplar. Kuzeybatı- güneydoğu doğrultusunda havzadan geçen Dicle’ye, kuzeyde Ambar, Pamuk çayları ile kuzeydoğudaki dağlardan doğan Kulp ve Sason (Büyük Aydınlık) çayları da birleşerek Batman çayını oluşturur. Havza topraklarının %31’i ova, %69’u plato sahalarına karşılık gelmektedir. Havza coğrafi olarak bir bütünlük gösterir. Aynı özellik nüfus yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde de görülmektedir. Toplu yerleşme karakterindeki köy yerleşmeleri yanında mezra yerleşmeleri gevşek dokuda görülmektedir.

### 6.1.4 Bitki Örtüsü

Çayır ve mera alanlarını düşük yoğunluktaki bitki örtüsü ile beraber değerlendirirsek %34’lük bir oran göstermektedir. Genel olarak Diyarbakır Havzası, Karacadağ platosu ve Güneydoğu Toroslar üzerinde hayvancılık için potansiyel alanlardır. Çünkü hayvancılık faaliyetlerini destekleyen çayır ve mera alanları bu alanlarda yoğunlaşmıştır.

Doğal bitki örtüsünü, genellikle otsu bitkilerin ağır bastığı bozkır bitkileri oluşturur. Bunlar ilkbaharda kısa bir süre içinde yeşerip çiçeklenir, ama yağışların kesilmesiyle yaz başında kururlar. Çevredeki dağlar, yer yer meşe ormanlarıyla kaplıdır. Orman bakımından çok yoksul olan Karacadağ'ın Diyarbakır ili içindeki kesimlerinde yer yer meşe topluluklarına rastlanır. Ama ormanlar, ilin toplam yüzeyinin onda birini bile bile bulmamaktadır.

### 6.1.5 Su Kaynakları

A. Yüzeysel Sular:    Akarsular:  Akarsular Diyarbakır’ın en önemli akarsuyu Dicle Nehridir. İli, Dicle ve kolları sular. Mâden Suyu ile Birklin Suyu Dolucan’da birleşerek Dicle Nehri meydana gelir. Birklin Suyu Birklin Mağaralarından çıkar ve Dibni Suyu buna karışır. Mâden (Ergani) Suyu Gölcük’ten çıkar.

Şekil 5. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Önemli Yeryüzü Şekilleri

Kaynak: Sidar Nurani

Dicle Nehri Devegeçidi Suyu, Havar, Yenice, Karasu dereleri ile Anbar, Kuru, Pamuk, Sinan ve Batman çaylarını alır. Daha ilerde Göksu ve Aşağı Hanik çayları Dicle’ye katılır. Batman Çayı Dicle’nin önemli bir koludur. Uzunluğu 100 kilometredir. Gühermi Dağından çıkan Kulp Suyu, Muş’tan gelen bir kolla birleşir. Melul Dağından çıkan Şakiram Çayını alarak, Sason Dağlarından gelen ikinci kolla birleşir. Diğer küçük akarsular ise Sinan Suyu, Çangüş Suyu, Göz Suyu, Medrap Suyu ve Kalhane Suyu ile Meda Çayı ve Sinek Çayıdır. İlimizde bulunan akarsu, çay vb, bilgilere ilişkin çizelge aşağıda yer almaktadır. Diyarbakır’da tabiî göl yoktur. Baraj gölleri ile göletler vardır. Aşağıda ilde bulunan yapay göletlerin nitelikleri ve kulanım amaçları sunulmuştur.

Şekil 6. Diyarbakır Havzası

Kaynak: Fırat – Dicle Havzası Taşkın Yönetim Planı

Tablo 10. Diyarbakır Akarsuları Uzunlukları Tablosu

| Akarsu İsmi | Toplam Uzunluğu (km) | İl Sınırları İçindeki Uzunluğu (km) | Debi (m3/s) | Kolu Olduğu Akarsu | Kullanım Amacı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ambar | 95 | 95 | 47 | Dicle | Sulama |
| Dicle | 530 | 265 | 71,2 | Dicle | Sulama + Enerji |
| Göksu | 57 | 57 | 2,2 | Dicle | Sulama |
| Kulp | 70 | 70 | 71,0 | Batman | Sulama + Enerji |
| Kuruçay | 45 | 45 | 1,1 | Dicle | Sulama |
| Pamukçay | 65 | 65 | 2,6 | Dicle | Sulama |
| Salat | 65 | 65 | 5,0 | Dicle | Sulama |
| Sarım | 69 | 52 | 35,0 | Batman | Sulama |
| Sinek | 62 | 54 | 5,4 | Fırat | Sulama + Enerji |

Kaynak: DSİ 10. Bölge Müdürlüğü, 2019

- Yeraltı Suları

Diyarbakır çevresindeki yeraltı su kaynakları iki ayrı akifer şeklindedir. Bunlar üstte bazalt ve derinlerdeki kalker akiferdir (yaklaşık 300 m derinlikte). Üstteki akiferin kalınlığı ortalama 0– 60 m arasında değişir. Diyarbakır’daki yeraltı sularının doğal drenaj sistemleri, bazalt ve kalker akifer için farklıdır. Bazalt akiferin drenaj alanı Karacadağ’ın tepesinden Dicle Vadisi’ne kadar olan sahadır. Kalker akifer drenaj alanı ise Diyarbakır’ın yaklaşık 30–35 km. kuzeyinden itibaren yayılım gösteren Silvan-Midyat formasyonu ile Diyarbakır’ın 25–30 km. güneyinden itibaren yayılım gösteren Midyat formasyonudur.

Şekil 5. Diyarbakır Ovasının Yeraltı Su Dinamik Seviye Haritası

Kaynak: Mualla Öztürk, Recep Çelik

Dicle Nehri ve Batman Çayı yatağındaki alüvyonlar genel olarak yeraltı suyu teminine uygundur. Fakat alüvyonlar üzerinde akan büyük akarsuların mevcudiyeti dolayısı ile çok yerlerde yeraltı suyuna ihtiyaç duyulmamaktadır. Dicle Nehri alüvyonlarından, Silvan kalkerlerinin güneyinden itibaren ovayı terk ettiği yere kadar, genel olarak yeraltı suyu temini mümkündür.

### 6.1.6 Diğer Doğal Kaynaklar

Diyarbakır ili arazi kullanım değerleri açısından incelendiğinde tarıma uygun araziler sulu tarım, kuru tarım ve karışık tarım arazileri şeklinde değerlendirilmiştir. Diyarbakır’da tarıma uygun arazi oranı %53’lük bir payla (8.158 km²) il arazisinin yarıdan fazlasını oluşturmaktadır. Bu araziler kuru tarım, sulu tarım ve karışık tarım arazileri olarak sınıflandırılırken en fazla görülen tarım şekli ise %72 oranında kuru tarım arazilerini oluşturmaktadır. Diyarbakır ili topraklarının 779.797 tarım alanı, 230.092 çayır ve mera, 265.365 orman, 294.142 da tarıma elverişsiz alandır.

Tablo 11. Diğer Kaynaklar (Toprak, Su, Hidroelektrik)

| TOPRAK KAYNAKLARI |  |
| --- | --- |
| Yüzölçümü | 41 164 km2 |
| Tarıma elverişli arazi | 1 357 732 ha |
| Sulanabilir arazi | 1 300 181ha |
| DSİ Yerüstü Sulamaları | 758 712 ha |
| Planlama projelendirme aşaması | 595 956 ha |
| Yatırım programı aşaması | 91 773 ha |
| İşletme aşaması | 63 675 ha |
| SU KAYNAKLARI |  |
| Yıllık ortalama yağış | 645 mm |
| Toplam su potansiyeli | 20 500 hm3 / yıl |
| Yerüstü suyu | 19 700 hm3 / yıl |
| Yer altı suyu | 800 hm3 / yıl |
| HİDROELEKTRİK ENERJİ |  |
| Toplam enerji potansiyeli | 6 857,00 MW % 100 – 23 154,00 GWh/yıl% 100 |
| 1. Ön İnceleme Aşaması (3 adet) | 62,00 MW 1.00% 138,00 GWh/yıl 1,00% |
| 2. Fizibilite Aşaması (19 adet) | 1 012,00 MW 14,00% 3 558,00 GWh/yıl 15,00% |
| 3. Su Kullanım Hakkı Anlaşması (15 adet) | 1 164,00 MW 17,00% 3 139,00 GWh/yıl 14% |
| 4. Proje Aşaması | - |
| 5. İnşa Halinde Olan (12 adet) | 1 960,00 MW 29,00% 6 528,00 GWh/yıl 28,00% |
| 6. İşletmede Olan (14 adet) | 2 659,00MW 39,00% 9 791,00 GWh/yıl 42,00% |

Tarım arazilerinin %94’ünde tarla bitkilerinin tarımına yönelik faaliyetleri gerçekleştirilmekte ve tarla bitkilerinin ekim alanları bakımından I. alt bölge ilin %80’inden fazla ekim alanına sahiptir. Diyarbakır ilinde tarım alanlarının büyük çoğunluğunu tahıllar oluşturmaktadır. Özellikle sulama imkânı bulamayan ve Dicle havzası dışında kalan alanların çoğunluğunda tahıl ekilişi mevcuttur. Sulanan alanlarda daha yoğun bir şekilde tahıl üretimi yapılmaktadır. Son yıllardaki pamuk fiyatlarında yaşanan istikrarsızlık ve pamuk tarımındaki girdi fiyatlarının aşırı yüksek olması nedeniyle sulu tarımla uğraşan çiftçilerin bir kısmının mısır üretimine yönelmesine neden olmuştur.

## 6.2 Ekonomik ve Fiziksel Altyapı

Projenin gerçekleşeceği Diyarbakır İlimizin öncellikle ulaşıma olan erişilebilirlik imkânları aşağıdaki haritada gösterilmektedir.

Şekil 7. Diyarbakır Hava Yolu Ulaşım Haritası

Kaynak: https://www.flypgs.com/faydali-bilgiler/ucusun-icin-bilgiler/ucus-noktalari

Diyarbakır da ulaşımın temel taşı haline gelen hava ulaşımı yılda ortalama 1 milyon 800 bin yolcu ağırlamaktadır. Bu kapasitenin beş milyona kadar ulaşılacağı tahmin edilmektedir. Havalimanı iç ve dış hatlardan meydana gelmektedir. İçerisinde Cafebar, Ticari Hacimler ve Rent Car gibi hizmetler sunulmaktadır.

Tablo 12. Diyarbakır’ın Yıllık Gelen-Giden Yolcu Trafiği

| Havalimanı Yolcu Trafiği (Gelen – Giden) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Yıllar | İç Hat | Dış Hat | Toplam |
| 2016 | 1.945.097 | 32.920 | 1.978.017 |
| 2017 | 1.979.021 | 74.181 | 2.053.202 |
| 2018 | 2.016.126 | 53.180 | 2.069.306 |
| 2019 | 1.708.480 | 76.469 | 1.784.949 |
| 2020 | 1.092.261 | 23.381 | 1.115.642 |
| 2021 (Kasım) | 1.191.313 | 53.668 | 1.244.981 |

Kaynak: DHMI.gov.tr

Havaalanı dışında Diyarbakır’dan Türkiye’nin her yerine otobüs seferleri yapılmakla birlikte aynı zamanda demir yolları da başka bir alternatif sunmaktadır.

Şekil 8. Demiryolları Rotaları

Kaynak: https://rayhaber.com/2018/10/tcdd-demiryolu-haritasi

Tablo 13. Diyarbakır’ın Bazı İllere Olan Mesafeleri

| Elâzığ | 153 km | Adana | 519 km |
| --- | --- | --- | --- |
| Malatya | 251 km | Mersin | 594 km |
| Şanlıurfa | 176 km | Ankara | 912 km |
| Adıyaman | 205 km | Antalya | 1.060 km |
| Bingöl | 144 km | Bursa | 1.283 km |
| Mardin | 95 km | İstanbul | 1.365 km |
| Batman | 100 km | İzmir | 1.413 km |

## 6.3 Sosyal Altyapı

Nitelikli insan kaynağı ihtiyacı ile bölgede daha da derinleşen istihdam sorunu, yoksulluk ve göç temelinde sosyal sorunlara neden olmaktadır. Diyarbakır nüfusu 2019 verilerine göre bir önceki yıla göre 23.957 artmıştır. 2019 yılında nüfus 1.756.353 kişi olarak sayılmıştır.

Bu nüfus, 886.190 erkek ve 870.163 kadından oluşmaktadır. Yüzde oranlar ise: %50,46 erkek ve %49,54 kadın şeklindedir.

Tablo 14. Diyarbakır’ın Nüfusu

| İlçe | İlçe Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Nüfus Yüzdesi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kayapınar | 411.865 | 208.902 | 202.963 | % 22,99 |
| Bağlar | 400.019 | 201.307 | 198.712 | % 22,33 |
| Yenişehir | 217.012 | 109.095 | 107.917 | % 12,11 |
| Ergani | 135.514 | 68.817 | 66.697 | % 7,56 |
| Bismil | 118.592 | 59.381 | 59.211 | % 6,62 |
| Sur | 100.322 | 50.545 | 49.777 | % 5,60 |
| Silvan | 86.745 | 43.805 | 42.940 | % 4,84 |
| Çınar | 77.112 | 38.757 | 38.355 | % 4,30 |
| Çermik | 50.390 | 25.309 | 25.081 | % 2,81 |
| Dicle | 36.711 | 18.542 | 18.169 | % 2,05 |
| Kulp | 34.644 | 17.275 | 17.369 | % 1,93 |
| Hani | 32.658 | 16.612 | 16.046 | % 1,82 |
| Lice | 24.313 | 12.683 | 11.630 | % 1,36 |
| Eğil | 22.165 | 11.181 | 10.984 | % 1,24 |
| Hazro | 16.541 | 8.416 | 8.125 | % 0,92 |
| Kocaköy | 15.750 | 8.002 | 7.748 | % 0,88 |
| Çüngüş | 11.020 | 5.559 | 5.461 | % 0,62 |

Kaynak: https://www.nufusu.com/il/diyarbakir-nufusu

## 6.4 Kurumsal Yapılar

Yatırım Diyarbakır ilimizdeki kurumsal yapıların listesi şöyle özetlenebilir.

6.5 Çevresel Etkilerin Ön Değerlenmesi

Proje ile hayata geçirilmesi planlanan Diyarbakır İçkale Artuklu Sarayı Kaçış Tüneli ile Divanhane Mekânlarının onarımlarının yapılacağı alan ile ilgili çeşitli raporlar incelenmiştir. Bu raporlar doğrultusunda çevrede meydana gelebilecek ve burada oluşturulacak herhangi bir yatırımın olumsuz etkileyeceği büyüklükte bir çevre sorunu beklenmemektedir. Yatırım yapıların onarımlarının ve diğer hazırlık çalışmalarında oluşacak atıklar; ilgili yükleniciler ve yerel yönetimler tarafından uygun şekilde uzaklaştırılacak veya bertaraf edilecektir. Zira atık yönetimi ve çevresel etkiler bakımından değerlendirildiğinde, ilimizin mevcut altyapısı, ilgili kurum ve kuruluşların tedbirleri ve devam eden hizmetleri ile olumsuz bir etki oluşturmadan ve kontrol altında gerekli işlemeler yapılmaktadır.

## 6.6 Alternatifler, Yer Seçimi ve Arazi Maliyeti (Kamulaştırma Bedeli)

Fizibiliteye konu olan yer için arazi yatırımı gerekmemektedir. Bu nedenle kamulaştırma bedeli yoktur.

# TEKNİK ANALİZ ve TASARIM

## 7.1 Kapasite Analiz Seçimi

Diyarbakır’da ve yakın bölgelerde hali hazırda DİAKAT yatırımının benzer bir örneği olmadığı için mevcut kapasite analizi yapmak oldukça zordur. Yıllık maksimum ziyaretçi sayısı tahmini yapılamamıştır.

## 7.2 Alternatif Teknolojilerin Analizi ve Teknoloji Seçimi

Fizibiliteye konu DİAKAT yatırımında teknoloji gerektiren tek cihaz mekân ölçümünde kullanılacak lazer scanner tarama cihazı olup, tarama cihazlarında kullanılan teknoloji birbirinin muadilidir.

## 7.3 Seçilen Teknolojinin Çevresel Etkileri, Koruma Önlemleri ve Maliyeti

Proje kapsamında üretim sözkonusu değildir. Ancak restorasyon sonrası artması beklenen ziyaretçi trafiğinin sebep olacağı karbon emisyonlarında ve muhtelif atıklarda artış olacaktır. Atıkların bertarafı için seçme, ayrıştırma ve geri kazanım faaliyetileri gerçekleştirilecektir. Ziyaretçi trafiğinin sebep olacağı karbon emisyonlarındaki artışı azaltmak üzere ziyaret alanına gelişte toplu taşımın kullanılmasını özendirmek bir tedbir olarak düşünülebilir. Bunun yanı sıra kullanılacak elektrikli cihazlarda  A sınıfı enerji sarfiyatı düşük cihazların kullanımına gidilmesi gerekecektir.

## 7.4 Teknik Tasarım

Teknik çizimler, broşür, tabela ve afişle ilgili alanında uzman mimar ve mühendislerin oluşturduğu keşif metraj listesi ve donanımlar için ilgili tedarikçilerden alınan teklifler değerlendirilmiştir. Tüm projeler ekte sunulmuştur.

### 7.5 Yatırım Maliyetleri (inşaat, makine-donanım)

1. İnşaat Maliyetleri

Projenin, restorasyon inşaat yaklaşık maliyeti toplam, 1 Ocak 2022 tarihli Kültür Bakanlığının birim fiyat listesine göre 1.651.239,12 TL olarak belirlenmiştir Bu raporun hazırlanması sürecinde açıklanan Haziran 2022 yıl için üretici fiyat endeksine göre;

Baz endeks:1022,25

İlan endeksi:1548,01

Katsayı:1.5143164587919

Güncel tutar:2.500.498,58 TL. olarak güncellenmiştir.

Dolar(USD) bazında, güncel dolar kuru -11.06.2022- itibariyle 17 lira olduğundan maliyet toplam olarak; 2.500.498,58 /17=147.088,15 USD olarak hesaplanmıştır.

Tablo 15. 2022 Birim Fiyatlarına Göre Yaklaşık İnşaat Maliyeti

# PROJE GİRDİLERİ

## 8.1 Girdi İhtiyacı

Proje kapsamındaki yatırım ile ilgili herhangi bir mamul üretimi söz konusu olmadığından, DİASKAT yatırımı işletmeye geçtikten sonra, herhangi bir işletme gideri söz konusu olmayacaktır.

## 8.2 Girdi Fiyatları ve Harcama Tahmini

İşletme döneminde herhangi bir girdi kullanımı söz konusu olmadığından, fiyat ve harcama da söz konusu olmayacaktır.

# ORGANİZASYON YAPISI, YÖNETİM ve İNSAN KAYNAKLARI

## Kuruluşun Organizasyon Yapısı ve Yönetimi

Tablo 16. Kuruluşun Organizasyon Yapısı ve Yönetimi

Tablo 17. Yatırım Sürecini Yönetecek Kuruluşun Yapısı

## 9.2 Organizasyon ve Yönetim Giderleri (Genel Giderler vb.)

Yatırım öncesinde organizasyon ve yönetim giderleri idaremizce ve Ajansın sağladığı fizibilite desteğinden karşılanmaktadır. Aynı şekilde yatırım döneminde de organizasyon ve yönetim giderleri idaremizin merkezi bütçesinden karşılanacaktır.

## 9.3 İnsan Gücü İhtiyacı ve Tahmini Giderler

Yatırım sürecinde gerekli olacak işgücü ihaleyi alan firma tarafından temin edilecektir. Yatırım projesinin gerçekleştirilmesinden sorumlu ekip üniversite ve Diyarbakır Müze Müdürlüğünden temin edildiği için ilâve bir işgücü ihtiyacı olmayacaktır. Yatırım döneminde, mevcut işleri dışında burada mesai harcayacak kişiler gönüllülük esasına göre çalışacaktır.

# PROJE YÖNETİMİ ve UYGULAMA PROGRAMI

## 10.1 Proje Yürütücüsü Kuruluşlar ve Teknik Kapasiteleri

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin modern şehri Diyarbakır ile bütünleşen Dicle Üniversitesi'nin kökleşmiş gelenekleri doğrultusunda kurumsallaşmış birimlerinden biri olan Edebiyat Fakültesi, 1992 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi olarak başlayan kuruluş aşamasını, 1996 yılında eğitim - öğretime başlayarak devam ettirmiştir. 1996 yılında kurulan Arkeoloji Bölümü ise eğitim - öğretim faaliyetlerinin yanı sıra bünyesinde tamamladığı ve hâlen devam eden birçok projeye sahiptir.

Fakültemiz bünyesinde 1861 akademik personel, 1741 idari personel olmak üzere toplam 3602 personel ayrıca 32.200 kayıtlı öğrenci bulunmaktadır. Dicle Üniversitesi, öğrencilerine ve tüm akademik personeline güçlü bilgi-işlem alt yapısı, modern araştırma laboratuvarları, kütüphanesi, öğrenci yasam merkezi, kapalı ve açık spor tesisleri ve servis ağlarıyla hizmet sunmaktadır. Bunların yanında akademik takvim dâhilinde ulusal ve uluslararası sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetler etkin bir şekilde sürdürülmektedir. Dicle Üniversitesi; Kısa Süreli Öğrenci Değişim Programları, Erasmus ve Mevlana değişim programları açısından da bölgenin en aktif üniversitelerinden biri durumundadır. Üniversitemizde 3 kazı evi, 7 ofis, 2 çalışma salonu bulunmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte 3 önemli kazı ve araştırma projesi yürütmektedir. Söz konusu çalışmaları yönlendirebilecek bütün ekipmana sahiptir. Proje çalışanlarının görev yaptığı fakültedeki çalışma ofislerinde bilgisayar, internet hizmeti ve diğer iletişim araçları kullanılabilmektedir. Ayrıca 3 kazı ve araştırma projesine ait kullanılabilecek teknik donanıma sahip çalışma ofisleri de bulunmaktadır.

## 10.2 Proje Organizasyonu ve Yönetim

Projede; 1 proje yürütücüsü,1 proje koordinatörü görev yapacaklardır. Bu faaliyet Projenin 1. Ayında tamamlanacaktır.

Proje yürütücüsü: İçkale Artuklu Saray kazı başkanıdır ve 29 yıllık tecrübeye sahiptir. CV'si ektedir.

Proje Koordinatörü: Mimari projeler ve restorasyon projeleri konusunda 27 yıllık tecrübeye sahiptir. CV'si ektedir.

## 10.3 Proje Uygulama Programı

Tablo 18. Uygulama Termin Planı

# İŞLETME DÖNEMİ GELİR ve GİDERLERİ

## 11.1 Üretim ve/veya Hizmetin Fiyatlandırılması

Yatırım kapsamında hayata geçirilecek merkez ücretsiz kamusal hizmet vereceği ve herhangi bir ürün satışı olmayacağı için fiyatlandırma yapılmamıştır.

# TOPLAM YATIRIM TUTARI ve YILLARA DAĞILIMI

12.1 Toplam Yatırım Tutarı (İç ve Dış Para)

### 12.1.1 Arazi Bedeli (kamulaştırma giderleri)

Yatırımın yapıldığı alan devlet hazinesi (kazı alanı) olduğu için bu konuda herhangi bir maliyet bulunmamaktadır.

### 12.1.2 Sabit Sermaye Yatırımı

- Etüt-Proje, Mühendislik ve Kontrollük Giderleri

Kalıntının; Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon projeleri, tanıtım ve fizibilite raporu dahil olmak üzere toplam 2020 birim fiyatı ile 150.000 TL. bir harcama yapılacağı öngörülmüştür.

açıklanan Haziran 2022 yıl için üretici fiyat endeksine göre;

Baz endeks:590,52

İlan endeksi:1548,01

Katsayı:2.62143534551196

Güncel tutar:393.215,30 TL. olarak güncellenmiştir.

Dolar(USD) bazında, güncel dolar kuru -11.06.2022- itibariyle 17 lira olduğundan maliyet toplam olarak; 393.215,30 /17=23.130,31 USD olarak hesaplanmıştır

Tablo 9. Ödeme tablosu

- İnşaat Harcamaları

Restorasyon giderleri; Hizmet alımı, malzeme alımı işçilik bedeli, kazı başkanlığı bütçesinde karşılanacağı öngörülmektedir. Restorasyon sürecinde hiçbir harcama olmayacaktır.

- Makine Ekipman Giderleri

Bu kalıntı için makine ekipman ve aydınlatma bedeli yoktur.

- İşletmeye Alma Giderleri

Üretim söz konusu olmadığından deneme üretimi vb harcamaya da gerek duyulmamaktadır.

- Genel Giderler

Yatırım esnasında ve yatırım sonrasında genel giderlerin finansmanı idarenin kamusal bütçesinden karşılanacaktır.

- Beklenmeyen Giderler

Yatırım dönemi için beklenmeyen giderlerle ilgili öngörümüz şu şekildedir: Yatırım için belirlenen giderlein dışında makine teçhizat montaj ve eğitim sürelerinin uzamasından kaynaklanabilecek maliyetler için ilâve kaynak ihtiyacı olması durumda, bu giderler müdürlüğümüzün bütçesinden karşılanacaktır.

12.1.3 Yatırım Dönemi Faizleri

Yatırım dönemi faiz giderleri bulunmamaktadır.

12.1.4 İşletme Sermayesi

Yatırım Dönemi İçin İşletme Sermayesi İhtiyacı Bulunmamaktadır. Bu yatırım projesinin tüm maliyeti sadece röleve, restorasyon ve fizibilite gideridir.

# PROJENİN FİNANSMANI

## 13.1 Yürütücü ve İşletmeci Kuruluşların Mali Yapısı

Yürütücü kuruluş Dicle Üniversitesi olup mali yapısı merkezi bütçeden her yıl ayrılan pay olarak süreklilik göstermektedir.

## 13.2 Finasman Yöntemi (Öz Kaynak, dış kredi, hibe, YİD vb.)

Yatırım için gerekli finansmanın Karacadağ Kalkınma Ajansı Güdümlü Proje Desteğinden veya İçkale Artuklu Saray Başkanlığı’ndan sağlanmaktadır. Bu bağlamda yatırım için herhangi bir kredi kullanımı öngörülmemektedir.

## 13.3 Finansman Kaynakları ve Koşulları

Yatırıma konu Diyarbakır İçkale Artuklu Sarayı Kaçış Tüneli ile Divanhane ve Mekânları için idaremiz, herhangi bir kredi kullanımı öngörmemektedir.

# PROJE ANALİZİ

## 14.1 Finansal Analiz

### 14.1.1 Finansal Fayda-Maliyet Analizi (NBD, İKO vb.)

Yatırıma konu merkezde herhangi bir ticari faaliyet yoktur. Diğer bir deyişle bu restore edilecek alanlara ziyaretçi girişi serbest ve ücretsiz olduğundan bir gelir fonksiyonu yoktur. Bu nedenle finansal fayda-maliyet analizi yapılamamaktadır.

### 14.1.2 Devlet Bütçesi Üzerindeki Etkisi

Yatırım dönemi ve sonrasında finansman ihtiyaçları noktasında gerek yerelden Kalkınma Ajansı bütçesi gerekse Dicle Üniversitesi bütçesi kamusal kaynak olup yatırım ve işletme döneminde öngörülen giderler kadar bir etki söz konusu olacaktır.

## 14.2 Ekonomik Analiz

### 14.2.1 Ekonomik Maliyetler

2020 yılı birim fiyatlarına göre, yatırım dönemi için sadece sabit yatırım maliyetleri öngörülmüş olup, aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

Tablo 19. Yatırımın Sabit Ekonomik Maliyeti Tablosu

| Sabit Yatırım Giderleri | Toplam (TL) |
| --- | --- |
| Teknik Çizim | 120,000.00 TL |
| Tanıtım Maliyetleri (Tabela, Broşür, Afiş) | 9.000.00 TL |
| İstatistiklerin Toplanması, Finansal Analiz Yapılması, Ekonomik ve Sosyal Analiz Yapılması, Bölgesel, Duyarlılık ve Risk Analizleri | 21.000.00 TL |
| Toplam Yatırım Giderleri | 150.000.00 TL |

### 14.2.2 Ekonomik Faydalar

Yatırımda herhangi bir işletme ve ticari faaliyet öngörülmemiştir.

### 14.2.3 Ekonomik Fayda-Maliyet Analizi (ENBD, EİKO vb.)

Diyarbakır'ın turistik açıdan cazibesinin artırılması amacıyla İçkale Artuklu Saray’ın yeni turizm çekim merkezi olması, turizm altyapısı ve mekân kalitesinin artırılmasıdır. İçkale Artuklu Saray’daki yapıların korunarak geliştirilmesi, görünürlük ve erişilebilirliğinin artırılması, koruma kullanma ilkesine bağlı kalınarak turizme uygun işlevler kazandırılmasıdır. Yerli ve yabancı turistlerin bilgilendirilmesi, ziyaretçi sayısında önemli oranda artış olacaktır. Proje hayata geçirildiğinde Diyarbakır merkez ve özellikle Sur İlçesi için kültürel, sosyal ve ekonomik alanda önemli katkılar sağlayacaktır. Projemiz ile sürdürülebilir turizm ilkelerini benimseyerek yerel ekonomik kalkınma için farkındalık yaratarak ayrıca yöre halkının sürdürülebilir turizm alanında gelir elde etme ve iş imkânı yaratma kapasitesini artırarak Amida Höyük ve Artuklu Sarayı Kazısının turizme kazandırılması amaçlanmaktadır.

Bu çerçevede sürdürülebilir turizm yaklaşımı benimsenerek istihdamın arttırılmasında ve bölgesel gelişmede turizmin öncü bir sektör konumuna ulaştırılması ve Diyarbakır'ın uluslararası pazarda turist sayısı ve turizm geliri bakımından önemli bir varış noktası ve uluslararası bir marka haline gelmesine katkıda bulunulacaktır.

### 14.2.4 Maliyet Etkinlik Analizi (Karşılaştırmalı Birim Üretim ve Yatırım Maliyeti)

Hayata geçirilmesi planlanan yatırımın toplam maliyeti 2.476.858,68 TL (145.697,56 USD) olarak hesaplanmıştır. Ancak fizibiliteye konu merkezde verilecek kamusal hizmetler ücretsiz olacaktır. Bu bağlamda üretim ve gelir hesaplaması yapılmadığından yatırımın maliyet etkinliği ekonomik açıdan değil, bölgeye katkıları bakımından eğim yoluyla buluş yönü güçlü, analitik düşünme becerisi kazanmış girişimci öğrenciler ve bireyler yetiştirilmesi neticesinde bölgede nitelikli iş gücü, yenilikçi, üretken insan kaynakları potansiyelinin güçlenmesi söz konusu olacaktır.

14.2.5 Projenin Diğer Ekonomik Etkileri (Katma Değer Etkisi vb.)

Kavramsal çerçevesine bakıldığında; katma değer, kullanılan girdilerin sağladığı değer artışıdır. Ürün işlenince mamul değer yanında, ek değerlerin üretilmesinde imkân sağlar. Katma Değer hesabı, mamul dışında üretilen ek kaynakların tanımlanmasına dayanmaktadır. Bu bağlamda yatırımımıza konu herhangi bir mamul olmadığından ekonomik katma değer analizi kısa vadede sadece istihdam ve sosyal katma değer açısından değerlendirilmiştir.

## 14.3 Sosyal Analiz

### 14.3.1 Sosyal Fayda – Maliyet Analizi

Kazı alanı üzerinde gerekli iyileştirmelerin yapılmasının yanı sıra, şimdiye kadar yapılan düzenleme çalışmalarına tamamlayıcı olarak; kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacak altyapının oluşturulması, toplumda tarih-arkeoloji-sanat tarihi-kültür bilinci oluşturulması, iktisadi kalkınmanın sağlanması ve sosyal refahın artırılması amaçlanmaktadır. Diyarbakır merkez ve ilçelerinde yaşayan halk: 1.756.353 gibi büyük bir nüfusun olduğu ilimizde istihdam verileri oldukça düşüktür. Bu nedenle bu tip projelerin hayata geçirilmesi oldukça önem arz etmektedir. İstihdamın artması ile birlikte sosyal, kültürel ve eğitim alanında olumlu etkileşimlerde olacaktır. Proje ile Diyarbakır'ın Anadolu'da İslam ile tanışan ilk şehirlerden biri olması dolayısıyla İslam tarihi açısından da büyük önem taşıması, bugünkü otomasyon sistemleri, sibernetik ve robot biliminin öncü çalışmalarını gerçekleştiren İslam Âlimi El Cezeri'nin 30 yıl faaliyetlerini buradan yürütmesi, kazı süresince yerel dinamikleri harekete geçirecek, turist akışı ile ekonomik canlılık baş gösterecektir. Ekonominin canlanması ile mevsimlik göçlerin yaşandığı bölge insanının sosyal, ekonomik ve eğitim düzeyinde değişiklikler olacaktır. Yerleşik kültür daha bir güç kazanacak, yarı zamanlı çalışmaların yerini tam zamanlı çalışmalar alacaktır.

### 14.3.2 Sosyo – Kültürel Analiz (Katılımcılık, Cinsiyet Etkisi vb.)

Yatırıma konu İçkale Artuklu Saray Kaçış Tüneli ile Divanhane ve Mekânları, Ülkemizin ulusal ve uluslararası ortamda tarihi ve kültürel zenginliklerini koruma, değerlendirme, turizme kazandırma ve tanıtma yetkisine ve uzmanlığına sahip olması, ülke gelişmişlik düzeyine ciddi katkılar sağlayabilecek sanat ve sanatsal yaratıcılık alanında başarılı çalışmalara sahip olması kazı alanlarının turizmde iyi bir yere gelmesine katkı sağlayacaktır.

### 14.3.3 Projenin Diğer Sosyal Etkileri (İstihdama Katkı vb.)

Turizm, Diyarbakır merkez ve ilçeleri için en önemli ekonomik kalkınma aracıdır. İnsan hareketliliği beraberinde sosyal, ekonomik, kültürel değişimleri de beraberinde getirmektedir. Projemizin gerçekleştirilmesi ile ilimizde bulunan tarihi ve doğal mekânlara ilgi arttı. Bu ilginin artmasıyla turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerimiz basta olmak üzere bütünleyici esnaflarımızın gelirlerinde %20 oranında bir artış sağlandı. Amida Höyüğünün tanıtımı yapılarak hem ulusal hem de uluslararası alanda ilgi gördü. İçkale’de yer alan Amida Höyüğü UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi sınırlarında yer aldığı için alana ilgi daha çok artmaktadır. Höyükte yer alan El Cezeri’nin otomatlarının yaptığı Artuklu Sarayı hakkında güncel bilgilere ulaşıldı. Mekânlarda çıkan mozaikler ve plan şemaları Arkeoloji ve Sanat tarihi camiasında çığır açtı. Meryem-i Dara'nın kaçış tüneli olduğu tahmin edilen tünel ortaya çıkarıldı. Bölgede arkeoloji, tarih, sanat tarihi, turizm, mimarlık, mühendislik vb. çalışma yapmak isteyen bilim insanlarına pozitif yarar sağladı. Kente gelen turist artısı ile Turizm alanında istihdam olan elemanların sayısında %12 oranında bir artış sağlandı. Projemizin uygulanması ile ilçemizin tanıtımında önemli bir mesafe alınarak ilimize gelen yerli yabancı turist sayısında ilk yıl %35 oranında bir artış sağlandı. İlçemize tur acenteleri tarafından gerçekleştirilen tur sayısında %40 artış sağlandı. İlimizde turizm alanında faaliyet göstermek için turizm acentelerine yapılan başvurularda %15 oranında artış izlendi. 2019 yılında Diyarbakır İçkale’ye gelen ziyaretçi sayısı 60.000’i bulmaktadır. Yapılacak projeyle birlikte 1.000.000 ziyaretçi hedeflenmektedir.

## 14.4 Bölgesel Analiz

### 14.4.1 Projenin Bölgesel Düzeydeki Doğrudan ve Dolaylı Etkileri

Yatırıma konu İçkale Artuklu Sarayı Kaçış Tüneli ile Divanhane ve Mekânları asıl ekonomik etkileri orta uzun vadede değerlendirilmiştir. Kısa vadede sınırlı ekonomik etkiler ve daha çok sosyal etkiler değerlendirilmiştir. Çünkü yatırım herhangi bir ticari faaliyet kapsamında değil, ücretsiz kamusal hizmet çerçevesinde planlamıştır. Diyarbakır'ın kalbi konumunda olan Amida Höyüğünü, Dünyada ilk robotların yapıldığı ve hizmet verdiği bir yer olan Artuklu Sarayını bünyesinde barındırdığını, El Cezeri'yi ve onun otomatlarını vurgulamak, teknik boyutları ön plana çıkarmak ve bu sayede şehre gelen turist akısını artırmak amacıyla eylem planı yapılacaktır. Turizmin öncü bir sektör konumuna ulaştırılması ve Diyarbakır'ın uluslararası pazarda turist sayısı ve turizm geliri bakımından önemli bir varış noktası ve uluslararası bir marka haline gelmesine katkıda bulunulacaktır. Hızlı istihdam artısı sağlayabilecek turizmin bölgesel ölçekte markalaşma, tanıtım ve pazarlanması ile bölgesel kalkınmanın hızlandırılmasını amaçlayan Mezopotamya Tanıtım ve Markalaşma Sonuç Odaklı Programına uygundur. Bu çerçevede sürdürülebilir turizm yaklaşımı benimsenerek istihdamın arttırılmasında ve bölgesel gelişmede turizmin öncü bir sektör konumuna ulaştırılması ve Diyarbakır'ın uluslararası pazarda turist sayısı ve turizm geliri bakımından önemli bir varış noktası ve uluslararası bir marka haline gelmesine katkıda bulunulacaktır.

Kentsel ve sanayi altyapının geliştirilmesi kapsamında; Turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve kalitesinin artırılmasına hizmet edecek altyapının geliştirilmesi. Tarih ve kültür turizmine yönelik potansiyelin restorasyon ve alan düzenlenmeleri ile ortaya çıkarılması, tarihi eski yolların canlandırılması ve mevcut kalıntıların restorasyonunun yapılması projenin temel gerekçesini oluşturmaktadır.

## 14.5 Duyarlılık Analizi

Duyarlılık değerlendirmesi yapılmadan önce kısaca kavramsal çerçeve ortaya konmuştur. Duyarlılık analizi; bir doğrusal programlama problemi çözümünün geçerli olduğu aralıkları belirlemek için yapılmaktadır. Örneğin; bir yatırımın farklı şartlar altında veya alternatif finansal çözümlerle hayata geçirilmesine dair karşılaştırmaları, fizibilitenin birden fazla optimal çözüm imkânlarını ortaya koymaktadır.

## 14.6 Risk Analizi

Projemize konu yatırım ile ilgili değerlendirdiğimiz riskler ve bu risklerin detaylı açıklamaları sırasıyla şöyledir:

1. Ekonomik risk,

2. Diyarbakır'da mücbir sebepler oluşursa,

3. Politik riskler.

# PROJE ÇİZİMLERİ(eklenecek)

# KAYNAKÇA

ALTUN, Ara Anadolu’da Artuklu Devri Türk Mimarisinin Gelişmesi, Kültür Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 1978.

ALTUN, Ara “Diyarbakır İç Kale Artuklu Sarayı”, Medeniyetler Mirası Diyarbakır Mimarisi (Ed. İrfan YILDIZ), Diyarbakır Valiliği Yayını, Diyarbakır 2011, 123-139.

ASLANAPA, Oktay, “Diyarbakır Sarayı Kazısından İlk Rapor”, Türk Arkeoloji Dergisi, XI-2, 1962, 10-18.

ASLANAPA, Oktay, Anadolu’da İlk Türk Mimarisi Başlangıcı ve Gelişmesi, Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Ankara, 1991.

ASLANAPA, Oktay, Türk Sanatı, Remzi kitapevi, İstanbul, 1993.

BEYSANOĞLU, Şevket, (1996), Anıtları ve Kitabeleriyle Diyarbakır Tarihi, Ankara: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yayınları.

Bedî‘ûz-Zamân Ebû’l-‘İzz İsma‘il bin er-Razzâz El-Cezerî, El-Câmi‘ Beyne’l-İlm ve’l-‘Ameli’n-Nâfi fî Sınaâti’l-Hiyel, (Çev. S. Tekkeli, M. Dosay, Y. Unat), Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara, 2002.

ÇAYIRDAĞ, Mehmet, “Ebu’l İzz El-Cezeri’nin Hayatı ve Yaşadığı Devir”, Ebu’l-İz El-Cezeri Sibernetik Bilminim Öncüsü Artuklu Sarayı – XIII. Asır, (Editör:Ahmet Hulusi Köker), Erciyes Üniversitesi Gevher Nasibe tıp Tarihi Enstitüsü Yayını, Kayseri, 1986, 1-6.

ÇALIŞKAN, Durmuş, “Günümüzde Cezeriyi Anlamak”, Karanlık Gösterilen Aydınlık Çağ Uluslararası Sempozyum El-Cezeri (Editörler; Metin Eriş, Ahmet Ağırakça),  Mardin Artuklu Üniversitesi Kültür Yayınları, İstanbul, 2016, 65-82.

ÇELİK, Recep “Diyarbakır Çınar Tarımsal Alanlarının Yıllara Göre Yeraltı Suyu Seviye Haritalarının Coğrafik Bilgi Sistemi (CBS) ile Tespiti”, Mühendislik Dergisi, Cilt:7, Sayı:2, Temmuz 2016, 217-224.

DSİ 10. Bölge Müdürlüğü 2018 verileri.

DTSO Ekonomi Bülteni Şubat 2021 verileri.

DURMUŞ, Esen “Diyarbakır İlinde Yerleşmelerinin Yükselti Basamaklarına Göre Dağılışı”, TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu 3-6 Ekim 2018, 338-340.

GÜRSOY, S., SESSİZ, A., AKIN, S., “ Diyarbakır İlinde Uygulanan Toprak İşlemem Yöntemleri ve Makinalı Ekimde Karşılaşılan Sorunlar”, Tarım Makinaları Bilimi 2013, 9 (3), 181-186.

İstatistiklerle Diyarbakır 2018, s.5-140.

KARADOĞAN, Sabri.,  KAVAK, M. Tahir, “Diyarbakır Havzasında İklim Üzerinde Etkili Olan Yer Şekilleri ve Litolojik Faktörlerin MODİS Uydu Görüntüsü Verileri İle İncelenmesi”, Türkiye Jeoloji Bülteni, 60 (2017), 557-568.

KARADOĞAN, S., KUZUCUOĞLU, Catherine, “Diyarbakır Hevsel Bahçeleri ve Dicle Nehri: Arazi Değişimlerinin Jeomorfolojik Kayıtları”, Türkiye Jeoloji Bülteni, Cilt:60, Sayı:1, Ocak 2017,63-76.

KORKUSUZ, Şefik, “Evliya Çelebi Seyahatnamesi”, Seyahatnamelerde Diyarbekir, Kent Yayınları, İstanbul, 2003, 22-41.

KORKUSUZ, Şefik, “C. Nıebuhr’un Seyahat Havadisleri”, Seyahatnamelerde Diyarbekir, Kent Yayınları, İstanbul, 2003, 50-53.

KORKUSUZ, Şefik, “J.S. Buckingham Mezopotamya’da Yolculuklar”, Seyahatnamelerde Diyarbekir, Kent Yayınları, İstanbul, 2003, 92-105.

KORKUSUZ, ŞEFİK,  “Vital Cuinet, Diyarbakır Merkez Sancağı”, Seyahatnamelerde Diyarbekir, Kent Yayınları, İstanbul, 2003, 54-65..

KÖSE, Tuba (2015), “Diyarbakır Kentinin En Eski Yerleşimi: İçkale’deki Amida Höyük”, Olba XXIII, 62.

NURANİ, Hakan Sidar “Karacadağ’daki Taşlık Arazilerin Diyarbakır ve Bölge Ekonomisi İçin Önemi”, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü), Diyarbakır 2009.

ÖZKUL, F. N. 82013), Artuklu-Eyyubi Dönemlerinde Hasankeyf’te Seramik Atelyeleri ve Üretimi, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 30, Sayı: 2.

ŞEKER, Murat., SALDANLI, Arif., BEKTAŞ, Hakan., “TRC2 Bölgesi Yaşam Kalitesi Araştırması Diyarbakır – Şanlıurfa”, 2014, 39.

Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Tarımsal Yatırımcı Danışma Ofisi, “Diyarbakır Tarımsal Yatırım Rehberi 2021.

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, “Fırat – Dicle Havzası Taşkın Yönetim Planı Yönetici Özeti” .

YETKİN, S. Kemal. (1959), İslam Mimarisi, Ankara: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayını.

YILDIZ, İrfan, (2019). “El Cezeri’nin Yaşadığı Artuklu Sarayı’nın Bilim Tarihi Açısından Önemi”, Keşfi Kadîmden Vaz’ı Cedîde İslâm Bilim Tarihi ve Felsefesi (Ed. İ. Özcoşar Vd.), İstanbul, Divan Kitap Yayınları, s.545-556.

YILDIRIM, Nurgül, (2012), “Yeni Asurca Belgelerde Adı Geçen Amedi Şehri”, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Dergisi, c. 52/ S. 2, 3.

Bu kitabın içeriğinden sadece Dicle Üniversitesi sorumludur ve içeriğin

Herhangi bir şekilde T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın veya Karacadağ

Kalkınma Ajansı’nın görüş ya da tutumunu yansıttığı mütalaa edilemez.

Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Tarımsal Yatırımcı Danışma Ofisi, “Diyarbakır Tarımsal Yatırım Rehberi 2021.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Ekonomi Bülteni 2021, 2-4.

Murat Şeker, Arif Saldanlı, Hakan Bektaş, “TRC2 Bölgesi Yaşam Kalitesi Araştırması Diyarbakır – Şanlıurfa”, 2014, 39.

Murat Şeker, Arif Saldanlı, Hakan Bektaş, “TRC2 Bölgesi Yaşam Kalitesi Araştırması Diyarbakır – Şanlıurfa”, 2014, 39.

Oktay, Aslanapa, “Diyarbakır Sarayı Kazısından İlk Rapor”, Türk Arkeoloji Dergisi, XI-2, 1962, 10-18.

Çizim: Veysel Malit

Songül Gürsay, Abdullah Seşsiz, Songül Akın, “Diyarbakır İlinde Uygulanan Toprak İşleme Yöntemleri ve Makinalı Ekimde Karşılaşılan Sorunlar”, Tarım Makinaları Bilim Dergisi 2013, 9 (3), 183.

https://diyarbakir.ktb.gov.tr/TR-56881/cografya.html

Sabri Karadoğan, Catherine Kuzucuoğlu, “Diyarbakır Hevsel Bahçeleri ve Dicle Nehri: Arazi Değişimlerinin Jeomorfolojik Kayıtları”, Türkiye Jeoloji Bülteni, Cilt:60, Sayı:1, Ocak 2017, 64.

Sabri Karadoğan, M. Tahir Kavak, “Diyarbakır Havzasında İklim Üzerinde Etkili Olan Yer Şekilleri ve Litolojik Faktörlerin MODİS Uydu Görüntüsü Verileri İle İncelenmesi”, Türkiye Jeoloji Bülteni, 60 (2017), 558.

https://diyarbakir.meb.gov.tr/www/iklim/icerik/17.

https://diyarbakir.meb.gov.tr/www/iklim/icerik/17.

Sabri Karadoğan, M. Tahir Kavak, “Diyarbakır Havzasında İklim Üzerinde Etkili Olan Yer Şekilleri ve Litolojik Faktörlerin MODİS Uydu Görüntüsü Verileri İle İncelenmesi”, Türkiye Jeoloji Bülteni, 60 (2017), 558-559.

Hakan Sidar Nurani, “Karacadağ’daki Taşlık Arazilerin Diyarbakır ve Bölge Ekonomisi İçin Önemi”, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü), Diyarbakır 2009, 7.

a.g.e. s.7.

Sabri Karadoğan, M. Tahir Kavak, “Diyarbakır Havzasında İklim Üzerinde Etkili Olan Yer Şekilleri ve Litolojik Faktörlerin MODİS Uydu Görüntüsü Verileri İle İncelenmesi”, Türkiye Jeoloji Bülteni, 60 (2017), 558-559.

Songül Gürsay, Abdullah Seşsiz, Songül Akın, “Diyarbakır İlinde Uygulanan Toprak İşleme Yöntemleri ve Makinalı Ekimde Karşılaşılan Sorunlar”, Tarım Makinaları Bilim Dergisi 2013, 9 (3), 183.

Esen Durmuş, “Diyarbakır İlinde Yerleşmelerinin Yükselti Basamaklarına Göre Dağılışı”, TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu 3-6 Ekim 2018, 338-340.

Esen Durmuş, “Diyarbakır İlinde Yerleşmelerinin Yükselti Basamaklarına Göre Dağılışı”, TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu 3-6 Ekim 2018, 344.

Diyarbakır Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, “Diyarbakır İli 2019 Yılı Çevre Durum Raporu”, Haz. Çed ve Çevre İzinleri Şube Müdürlüğü, Diyarbakır 2020, 16.

Diyarbakır Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, “Diyarbakır İli 2019 Yılı Çevre Durum Raporu”, Haz. Çed ve Çevre İzinleri Şube Müdürlüğü, Diyarbakır 2020, 16.

Mualla Öztürk, Recep Çelik, “Diyarbakır Ovasının Yeraltı Su Seviye Haritalarının Coğrafik Bilgi Sistemi (CBS) ile Tespiti”, TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi, 130-131.

Esen Durmuş, “Diyarbakır İlinde Yerleşmelerinin Yükselti Basamaklarına Göre Dağılışı”, TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu 3-6 Ekim 2018, 344.

Songül Gürsay, Abdullah Seşsiz, Songül Akın, “Diyarbakır İlinde Uygulanan Toprak İşleme Yöntemleri ve Makinalı Ekimde Karşılaşılan Sorunlar”, Tarım Makinaları Bilim Dergisi 2013, 9 (3), 183.

https://www.nufusu.com/il/diyarbakir-nufusu